Uchwała Nr 109/XVI/2004

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 19 maja 2004r.

w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta i Gminy

Drobin na lata 2004 – 2007.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznikowi Nr 1 do uchwały Nr 107/XV/04 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 kwietnia 2004 roku nadaje się brzmienie jak w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Drobinie

Maria Jolanta Wnuk

Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr 109/XVI/04

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 19 maja 2004 r.

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

### MIASTA I GMINY DROBIN NA LATA 2004 - 2007

# Zestawienie zadań zakwalifikowanych do WPI

| L.p. | Nazwa zadania | Symbol zadania/wnioskujący | Wartość inwestycji (w tys. zł) | Poniesione nakłady (w tys. zł) | Planowane nakłady (w tys. zł) | Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2005-2007 | Wielkość nakładów łącznie w latach 2004-2007 (w tys. zł) | Wielkość nakładów po 2008r. (w tys. zł) | Informacje dodatkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej z jedną pompownia wraz z przykanalikami do posesji oraz kabla zasilającego pompownie – teren miasta Drobina | RRG/01/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z pozwoleniem na budowę z 21.12.1998 Nr ANB7351/2082/98 oraz z kartą WPI RRG/01/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 2.305 | 90 | 524 | 0 | 300 | 0 | 824 | 1.391 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 1.121 | 90 | 100 | 0 | 165 | 0 | 265 | 766 |  |
|  | - program SAPARD |  | 1.018 | 0 | 258 | 0 | 135 | 0 | 393 | 625 |  |
|  | - pożyczka umarzalna WFOŚiGW |  | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Brelki – Dziewanowo | RRG/02/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z pozwoleniem na budowę z 19.07.2002 r. Nr ANB7351/608/02 oraz z kartą WPI RRG/02/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 628 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 628 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 |  |
| 3. | Modernizacja stacji wodociągowej w Maliszewku |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z umową |
|  | Nakłady ogółem: |  | 140 |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 140 |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |  |
| 4. | Budowa chodnika na drodze krajowej Nr 60 Płock-Ciechanów przy ul. Płockiej | RRG/13/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z kartą WPI RRG/13/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 73 | 60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  |  | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |  |
|  | - inne źródła (GDDRiA) |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Spięcie sieci wodociągowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z umową |
|  | Nakłady ogółem: |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  |
|  | - inne źródła (UW) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Rozbudowa budynku szkoły w Łęgu Probostwie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zg. z umową z 04.10.2002 r. . Inwestycja zrealizowana. Końcowe rozliczenie finansowe w 2004 r. |
|  | Nakłady ogółem: |  |  |  | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  |  |  | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 |  |
| 7. | Rozbudowa szkoły w Drobinie o kompleks gimnazjalno-licealny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zg. z umową z 28.04.2002 r. Inwestycja zrealizowana. Końcowe rozliczenie finansowe w 2004 r. |
|  | Nakłady ogółem: |  |  |  | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  |  |  | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8. | Modernizacja ul. Szkolnej w Drobinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zg. z umową z 20.08.2003 r. Inwestycja realizowana. Końcowe rozliczenie finansowe w 2004 r. |
|  | Nakłady ogółem: |  |  |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  |  |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |  |
| 9 | Budowa drogi gminnej nr 1 Siemienie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zg. z umową z 20.08.2003 r. Inwestycja realizowana. Końcowe rozliczenie finansowe w 2004 r. |
|  | Nakłady ogółem: |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |
| 10 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Mokrzk-Mlice/Kostery | RRG/03/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z kartą WPI RRG/03/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |
|  | - kredyty i pożyczki preferencyjne |  | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 |  |
|  | - programy pomocowe UE |  | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 |  |
|  | - inne źródła (udział ludności) |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |
| 11. | Modernizacja drogi Nr 35 Cieszewo - Maliszewko | RRG18/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z kartą WPI RRG/18/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 407 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 350 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 350 |  |
|  | - inne źródła (udział ludności) |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | Modernizacja drogi Nr 2 Mogielnica - Kowalewo | RRG/16/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z kartą WPI RRG/16/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 406 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 350 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 350 |  |
|  | - inne źródła (udział ludności) |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Drobinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI RRG/16/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 2.050 | 0 | 25 | 775 | 600 | 550 | 1.950 | 100 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 512,5 | 0 | 25 | 175 | 150 | 137,5 | 487,5 | 25 |  |
|  | - programy pomocowe UE |  | 512,5 | 0 | 0 | 200 | 150 | 137,5 | 487,5 | 25 |  |
|  | - inne źródła (MEN) |  | 1.025 | 0 | 0 | 400 | 300 | 275 | 975 | 50 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14. | Budowa budynku socjalnego w Drobinie | RRG/28/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI RRG/28/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 450 | 0 | 100 | 250 | 0 | 0 | 350 | 100 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 450 | 0 | 100 | 250 | 0 | 0 | 350 | 100 |  |
| 15. | Budowa pasażu spacerowego ul. Płocka – Spółdzielcza | RRG/22/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI RRG/22/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 15 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 15 |  |
| 16. | Remont budynku głównego Szkoły podstawowej w Rogotwórsku | SzPR/01/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI SzPR/01/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 110 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 80 | 30 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 110 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 80 | 30 |  |
| 17. | Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie | SzPC/01/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI SzC/01/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 21 | 0 | 0 | 10,5 | 10,5 | 0 | 21 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |  |
|  | - inne źródła |  | 8 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 0 | 13 | 0 |  |
| 18. | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Drobin Świerczynek | RRG/09/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI RRG/09/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |  |
|  | - programy pomocowe UE |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 |  |
|  | - inne źródła |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 |  |
| 19. | Modernizacja ulic w mieście Drobinie: Przyszłość i Kopernika | RRG/20/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI RRG/20/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 525 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 125 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 263 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 63 |  |
|  | - programy pomocowe UE |  | 262 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 62 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20. | Modernizacja drogi gminnej Nr 9 Nowa Wieś | RRG/17/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI RRG/17/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 494 | 194 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 302 | 152 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |  |
|  | - programy pomocowe UE |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  | - inne źródła |  | 92 | 42 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  |
| 21. | Budowa chodnika na ul. Sierpeckiej w Drobinie | RRG/08/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI RRG/23/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 346 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 276 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 346 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 276 |  |
| 22 | Remont budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie. Wyposażenie i urządzenie ogrodu przedszkolnego | MGP/01/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI MGP/01/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 315 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 15 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 314 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 | 15 |  |
|  | - inne źródła |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 23. | Wymiana dachu na budynku tzw. „nowej szkoły” Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie | ZSŁ/03/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI ZSŁ/03/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  |
| 24. | Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie | ZSŁ/02/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI ZSŁ/02/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 17 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 17 |  |
|  | - inne źródła (rodzice) |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |  |
| 25 | Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie | RO/01/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI RO/01/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 130 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 130 |  |
|  | - dotacje i fundusze celowe (PFRON) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26. | Rewitalizacja parku w Drobinie | RRG/24/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI RO/24/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 |  |
|  | - środki z budżetu centralnego (Urząd Marszałkowski) |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |  |
|  | - programy pomocowe UE |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 |  |
|  | - dotacje z funduszy celowych (PFOŚiGW) |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | - srodki gminnych funduszy celowych (GFOŚiGW) |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |  |
| 27. | Budowa sieci wodociągowej w Kucharach |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z umową |
|  | Nakłady ogółem: |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |
|  | W tym: środki własne gminy |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |
| 28. | Budowa sieci wodociągowej – wodociąg PRIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z umową |
|  | Nakłady ogółem: |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |
|  | W tym: środki własne gminy |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |
| 29. | Modernizacja ulic – ul. Wąska, ul. Polna |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z umową |
|  | Nakłady ogółem: |  | 850 | 0 | 200 | 650 | 0 | 0 | 850 | 0 |  |
|  | W tym: środki własne gminy |  | 850 | 0 | 200 | 650 | 0 | 0 | 850 | 0 |  |
| 30. | Budowa chodników – pasaż ul. Płocka, Łęg Probostwo, ul. Zaleska |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z umową |
|  | Nakłady ogółem: |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |
|  | W tym: środki własne gminy |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |
| 31. | Zakupy inwestycyjne – wykup gruntu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z umową |
|  | Nakłady ogółem: |  | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |  |
|  | W tym: srodki własne gminy |  | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |  |
| 32. | Wydatki inwestycyjne – Urząd Miasta i Gminy Drobin |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z umową |
|  | Nakłady ogółem: |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |
|  | W tym: środki własne gminy |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |
| 33. | Zadaszenie sceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z umową |
|  | Nakłady ogółem: |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |
|  | W tym środki własne gminy |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |
| 34. | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drobinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z umową |
|  | Nakłady ogółem: |  | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  |
|  | W tym: środki własne gminy |  | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  |

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Drobinie

Maria Jolanta Wnuk