Uchwała Nr 158/XXIV/05

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 18.marca 2005 roku

##### w sprawie: wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Drobin na lata

2005– 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08. marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2005 – 2008, obejmujący zestawienie zadań inwestycyjnych w układzie rzeczowo – finansowym.

2. Zestawienie zadań zakwalifikowanych do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Drobin określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zestawienie zadań zakwalifikowanych do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Drobin na listę rezerwową określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zestawienie zadań inwestycyjnych wnioskowanych do WPI , które nie zostały ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin na lata 2005 – 2008 przewidziane do realizacji w ciągu najbliższych lat w miarę posiadanych środków na inwestycje – określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

##### Rady Miejskiej w Drobinie

Maria Jolanta Wnuk

Załącznik Nr 1

Do uchwały 158/XXIV/05

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 18.marca 2005 roku

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

### MIASTA I GMINY DROBIN NA LATA 2005 - 2008

# Zestawienie zadań zakwalifikowanych do WPI

| L.p. | Nazwa zadania | Symbol zadania/wnioskujący | Wartość inwestycji (w tys. zł) | Poniesione nakłady (w tys. zł) | Planowane nakłady (w tys. zł) | Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2005-2008 | Wielkość nakładów łącznie w latach 2005-2008 (w tys. zł) | Wielkość nakładów po 2009r. (w tys. zł) | Informacje dodatkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Budowa kanalizacji– teren miasta Drobina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 3518 | 10 | 3517 | 0 | 0 | 0 | 3518 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 481 | 10 | 471 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 |  |
|  | - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |  | 2637 | 0 | 2637 | 0 | 0 | 0 | 2637 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 |  |
| 2. | Przebudowa ulic w mieście Drobinie: Polna, Wąska Kwiatowa, Osiedlowa | R.RG/01/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 1057 | 474 | 300 | 0 | 100 | 0 | 400 | 183 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 996 | 413 | 300 | 0 | 100 | 0 | 400 | 183 |  |
|  | -inne źródła – Kontrakt Wojewódzki |  | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | R.RG/02/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |
| 4. | Spięcie sieci wodociągowej na terenie gminy Drobin | R.RG/03/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |
| 5. | Plan zagospodarowania dla miasta i gminy Drobin | R.RG/04/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 1105 | 0 | 5 | 100 | 100 | 200 | 405 | 700 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 1105 | 0 | 5 | 100 | 100 | 200 | 405 | 700 |  |
| 6 | Remont chodnika ul. Zaleska w Drobinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |
| 7. | Przebudowa chodnika w Drobinie ul. Sierpecka | R.RG/06/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |
| 8. | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla potrzeb wsi Kowalewo | R.RG/07/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | Przebudowa drogi gminnej Nr 35 Stanisławowo - Cieszewko | R.RG/08/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 400 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 150 | 250 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 350 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 250 |  |
|  | - inne źródła – Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych |  | 175 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 | 125 |  |
| 10 | Przebudowa drogi gminnej Nr 1 w Siemieniu | R.RG/08/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 247 | 172 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 148 | 98 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |
|  | - inne źródła – Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych |  | 99 | 74 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  |
| 11. | Oczyszczalnia ścieków w Krajkowie | R.RG/10/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |
|  | - inne źródła – Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |  |
| 12. | Przebudowa drogi Nr 2 Mogielnica - Kowalewo | R.RG/11/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 830 | 105 | 0 | 225 | 0 | 500 | 725 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 302 | 27 | 0 | 150 | 0 | 125 | 275 | 0 |  |
|  | - inne źródła - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych |  | 153 | 78 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 |  |
|  | - inne źródła – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |  | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13. | Przebudowa drogi gminnej nr 35 Cieszewo - Maliszewko | R.RG/12/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 806 | 56 | 0 | 150 | 0 | 600 | 750 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 306 | 56 | 0 | 100 | 0 | 150 | 250 | 0 |  |
|  | inne źródła - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |
|  | - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |  | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 |  |
| 14. | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Drobinie | R.RG/13/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 2860 | 0 | 100 | 500 | 2000 | 260 | 2860 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 2080 | 0 | 100 | 280 | 1500 | 200 | 2080 | 0 |  |
|  | - środki powiatu płockiego |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
|  | Środki budżetu państwa – MENiS |  | 680 | 0 | 0 | 120 | 500 | 60 | 680 | 0 |  |
| 15. | Przebudowa ulic w mieście Drobinie: Przyszłość, Kopernika, Krótka, Nowa, Ogrodowa oraz ul. Płocka na odcinku od ulicy Przyszłość do drogi powiatowej Nr 193 | R.RG/14/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 1226 | 0 | 25 | 450 | 0 | 600 | 1075 | 151 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 513 | 0 | 25 | 300 | 0 | 150 | 475 | 38 |  |
|  | - środki Kontraktu Wojewódzkiego |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 |  |
|  | - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |  | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 113 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16. | Rewitalizacja rynku w centrum Drobina oraz monitoging miasta | R.RG/15/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 340 | 0 | 40 | 300 | 0 | 0 | 340 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 340 | 0 | 40 | 300 | 0 | 0 | 340 | 0 |  |
| 17. | Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi | R.RG/16/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 365 | 30 | 0 | 20 | 0 | 100 | 120 | 215 |  |
|  | W tym: środki własne gminy |  | 365 | 30 | 0 | 20 | 0 | 100 | 120 | 215 |  |
| 18. | Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie | R.O/02/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 697 | 0 | 32 | 50 | 500 | 115 | 697 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 697 | 0 | 32 | 50 | 500 | 115 | 697 |  |  |
| 19. | Inwestycje w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie | R.O./01/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 210 | 0 | 25 | 20 | 105 | 30 | 180 | 30 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 210 | 0 | 25 | 20 | 105 | 30 | 180 | 30 |  |
| 20. | Wymiana i modernizacja sieci komputerowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drobinie | M.-GOPS/01/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 13,5 | 0 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13,5 | 0 |  |
|  | W tym: środki własne gminy |  | 13,5 | 0 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13,5 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21. | Budowa studni uzupełniającej na terenie gminy Drobin | ZGKiM/01/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 22. | Czytelnia internetowa –M-G Biblioteka w Drobinie | MGB/01/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |
| 23. | Remont budynku głównego Sz.P. w Rogotwórsku. | SzPR/01/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |
|  | - środki budżetu państwa (MENiS) |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |
| 24 | Wymiana okien i drzwi – Szkoła Podstawowa Rogotwórsk | SzPR/02/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |
|  | - środki budżetu państwa (MENiS) |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |
| 25. | Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Cieszewie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |
|  | - środki budżetu państwa (MENiS) |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26. | Przebudowa ulic w mieście Drobinie: Kryskich, Mniszkówny, Św. Stanisława Kostki | R.RG/16/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 1625 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1600 | 1625 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 425 | 0 | 0 | 25 | 0 | 400 | 425 | 0 |  |
|  | - inne źródła – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 |  |  |
| 27. | Wymiana okien i podłóg w Zespole Szkół w Drobinie | ZSD/01/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 190 | 0 | 0 | 90 | 0 | 100 | 190 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 95 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 95 | 0 |  |
|  | - inne źródła – budżet państwa (MENiS) |  | 95 | 0 | 0 | 45 | o | 50 | 95 | 0 |  |
| 28 | Remonty mieszkań komunalnych | R.RG/17/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  |
| 29. | Remont dachu – Zespół Szkół w Łęgu Probostwie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  |
|  | - inne źródła – budżet państwa (MENiS) |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  |
| 30. | Budowa pasażu pieszego w Drobinie na odcinku od ul. Płockiej do ul. Przyszłość | R.RG/18/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  |
|  | - inne źródła – SPO |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 31. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 195 - Chudzyno | R.RG/19/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |  |
| 32. | Przebudowa drogi gminnej Nr 10 Nowa Wieś |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 |  |
|  | - inne źródła – Terenowy Fundusz Gruntów Rolnych |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 33. | Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb wsi Mlice Kostery, Mokrzk gmina Drobin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 306 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 306 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |  |
| 34. | Budowa sieci wodociągowej w Drobinie ulica Krótka, Nowa, Kopernika | R.RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |
| 35. | Wykup gruntu pod drogę w Świerczynku | R.RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |
| 36. | Wymiana okien w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  |
|  | - środki budżetu państwa |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  |

Załącznik Nr 2

Do uchwały 158/XXIV/05

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 18.marca 2005 roku

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

### MIASTA I GMINY DROBIN NA LATA 2005 - 2008

# Zestawienie zadań zakwalifikowanych do WPI na listę rezerwową

| L.p. | Nazwa zadania | Symbol zadania/wnioskujący | Wartość inwestycji (w tys. zł) | Poniesione nakłady (w tys. zł) | Planowane nakłady (w tys. zł) | Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2005-2008 | Wielkość nakładów łącznie w latach 2005-2008 (w tys. zł) | Wielkość nakładów po 2009r. (w tys. zł) | Informacje dodatkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Zakup sprzętu do M.G. Przedszkola w Łęgu | GPŁ/01/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |
| 2 | Budowa kortu tenisowego i boiska do deskorolek w Drobinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 110 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 110 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 110 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 110 | 0 |  |
|  | Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Zespołu Szkół w Drobinie | SZD/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |
|  | - środki budżetu państwa (MENiS) |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Droibnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |
|  | - środki budżetu państwa (MENiS |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |
|  | Zainstalowanie windy przyporęczowej w budynku C Zespołu Szkół w Droibnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 |  |
|  | Kompleksowy program poprawy jakości i efektywności zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Drobin | ZGKiM/01/04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 2500 | 0 | 0 | 200 | 900 | 800 | 1900 | 600 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 625 | 0 | 0 | 50 | 225 | 200 | 475 | 150 |  |
|  | - fundusze strukturalne UE |  | 1875 | 0 | 0 | 150 | 675 | 600 | 1425 | 450 |  |
|  | Adaptacja strychu dla potrzeb Szkolnego Centrum Multimedialnego w Drobinie | LO/01/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem |  | 82 | 0 | 2 | 50 | 30 | 0 | 82 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne |  | 47 | 0 | 1 | 30 | 16 | 0 | 47 | 0 |  |
|  | - środki jednostek organizacyjnych |  | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |  |
|  | - inne źródła - dotacja grantowa |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |
|  | Darowizny od sponsorów |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Remont M-G. Przedszkola w Drobinie | MGP/01/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem |  | 480 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 80 |  |
|  | W tym: - środki własne |  | 380 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |  |
|  | - inne źródła |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |

Pzewodnicząca

Rady Miejskiej w Drobinie

Maria Jolanta Wnuk

Załącznik Nr3

do uchwały Nr 158/XXIV/05

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 18.marca 2005 roku

Zadnia inwestycyjne wnioskowane do WPI, które nie zostały ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin na lata 2005-2008 przewidziane do realizacji w ciągu najbliższych  lat w miarę posiadanych środków na inwestycje

| L.p. | Nazwa Zadania | Symbol zadania/ wnioskodawca | Wartość inwestycji ogółem w tyś zł |
| --- | --- | --- | --- |
| Referat Rozwoju Gospodarczego |
| 1 | Rozwój Gminnego Centrum Informacji | RRG/04/03 | 50 |
| 2 | Budowa chodnika przy ulicy Padlewskiego | RRG/14/03 | 46 |
| 3 | Budowa składowiska odpadów azbestowych w Brelkach | RRG/23/03 | 100 |
| 4 | Modernizacja stawów przy ul. Przyszłość | RRG/25/03 | 350 |
| 5 | Modernizacja sieci wodociągowej Wrogocin | RRG/29/03 | 610 |
| Referat Spraw Obywatelskich |
| 1 | Budowa garażu OSP w Drobinie | RSO/01/03 | 98 |
| 2 | Wyposażenie OSP Drobin w sprzęt ratownictwa drogowego | RSO/02/03 | 29 |
| Zespół Szkół w Łęgu Probostwie |
| 1 | Budowa sali gimnastycznej | ZSŁ/01/03 | 400 |
| 2 | Malowanie elewacji | ZSŁ/04/03 | 20 |
| 3 | Ułożenie kostki brukowej | ZSŁ/05/03 |  |
| Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku |
| 1 | Budowa boiska sportowego | Sz.PR/03/03 | 42 |
| 2 | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków | Sz.PR/04/03 | 60 |
| Rada Sołecka w Brzechowie |
| 1 | Przebudowa drogi gminnej w Brzechowie o długości 1200 m | RSB/01/05 | 277 |
| Społeczny Komitet Budowy Drogi Nagórki - Setropie |
| 1 | Budowa Drogi Nagórki Dobrskie - Setropie | SKBD/01/05 | 10800 |

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Drobinie

Maria Jolanta Wnuk