U C H W A Ł A  Nr 42/XI/07

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z realizacji w latach 2005 i 2006 Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2004 – 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 12 b pkt 4 i ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1

Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także w celu pełniejszego i sprawniejszego wykonywania zadań Gminy w zakresie gospodarki odpadami przyjmuje się “Sprawozdanie z realizacji w latach 2005 i 2006 Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2004-2011”, będące załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Maciej Klekowicki

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

w latach 2005 i 2006

PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

DLA MIASTA I GMINY DROBIN NA LATA 2004 – 2011

Drobin, maj 2007 roku

- Wprowadzenie

- Przedstawienie stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Drobin

1.1.	Rodzaj, źródła i ilość wytworzonych odpadów

1.2.	Rodzaj i ilość odpadów poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwienia

1.3.	Rodzaj i ilość odpadów poddanych poszczególnym procesom odzysku

1.4.	System zbierania odpadów

1.5.	Instalacje do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów

1.5.1.	Składowiska odpadów

1.5.2.	Instalacje do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów

- Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2005-2006

- Ocena sposobu i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

- Ocena systemu monitoringu

- Podsumowanie

R O Z D Z I A Ł      1.

WPROWADZENIE.

1.	Cel przygotowania sprawozdania.

Celem opracowania jest ocena efektów realizacji zadań ujętych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami w pierwszych dwóch latach obowiązywania Planu. Sprawozdanie ma również ukazać zmiany, jakie zaszły w gospodarce odpadami na terenie Gminy w okresie od ogłoszenia Planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego do dnia 31 grudnia 2006 roku (zwanym okresem sprawozdawczym). Wnioski ze Sprawozdania powinny również zostać wykorzystane podczas aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami i pomóc w określeniu niezbędnych działań na przyszłość.

Zakres informacji zawartych w Sprawozdaniu odpowiada treści przyjętego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Drobin. Przedstawia ono postępy w realizacji każdego z zadań zapisanych w planie oraz obrazuje system gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy w dniu 31 grudnia 2006 roku w odniesieniu do wymienionych poniżej aspektów gospodarki odpadami:

- Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006 roku, w tym:

- rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

- rodzaj i ilość odpadów poddanych poszczególnym procesom odzysku,

- rodzaj i ilość odpadów poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

- istniejące systemy zbierania odpadów,

- rodzaj oraz stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

- Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

- działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów,

- działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowisko odpadów.

- Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.

- Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Porównanie uzyskanego obrazu ze stanem gospodarki odpadami opisanym w planie pozwoli określić, w jakim stopniu udało się zrealizować przedsięwzięcia przyjęte w planie gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 roku. Wnioski zawarte w sprawozdaniu zostaną uwzględnione w aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Dla zachowania konsekwencji w działaniach oraz ze względu na potrzebę uzyskania pełnego obrazu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Drobin w pierwszym sprawozdaniu z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami zawarto informacje dotyczące zmian w gospodarowaniu wszystkimi rodzajami odpadów na jej terenie, zarówno komunalnymi, jak i gospodarczymi. Natomiast biorąc pod uwagę zmiany w ustawie o odpadach obowiązujące od 10 października 2005 roku oraz zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, zaktualizowany gminny plan gospodarki odpadami będzie dotyczył już jedynie odpadów komunalnych.

2.	Podstawa prawna

Obowiązek składania co dwa lata Radzie Miejskiej i Zarządowi Powiatu sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441), która wprowadziła modyfikacje dotyczące zakresu gminnych planów gospodarki odpadami, okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowią między innymi następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zmianami),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, ze zmianami),

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 2008, ze zmianami),

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 32, poz. 638 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 ze zmianami),

- Rozporządzenie ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 103, poz. 872),

- Dyrektywa 99/31/EEC z 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania odpadów,

- Dyrektywa Rady 75/442/EEC z dnia 15 lipca 1975 roku w sprawie odpadów.

3.	Materiały źródłowe:

- Wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami o ich wydanie,

- Wojewódzka baza danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- Roczniki statystyczne,

- Raporty o stanie środowiska województwa mazowieckiego,

- Plan gospodarki odpadami województwa mazowieckiego,

- Plan gospodarki odpadami powiatu płockiego,

- Realizacja budżetu Miasta i Gminy w Drobinie w 2005 i 2006 roku

- Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2005 i 2006 roku.

4.	Organy, którym zostanie sprawozdanie przedłożone

Zgodnie z art. 14 pkt 13 ppkt 1 ustawy o odpadach  sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu.

5.	Data i numer uchwały rady Gminy w sprawie przyjęcia gminnego planu gospodarki odpadami.

Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2004 2011 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr 127/XX/04 z dnia 21 października 2004 roku.

6.	Okres, jaki obejmuje sprawozdanie

Sprawozdanie obejmuje okres od momentu ogłoszenia uchwały o przyjęciu Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Drobin w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego do dnia 31 grudnia 2006 roku.

7.	Krótkie omówienie zawartości poszczególnych części raportu.

Struktura dokumentu wynika bezpośrednio z wytycznych Ministra Środowiska z dnia 30 czerwca 2006 roku dotyczących sposobu wykonywania sprawozdań z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami. Dokument przedstawia w kolejnych rozdziałach:

Rozdział 1. – cele i zakres opracowania oraz podstawy prawne i materiały źródłowe wykorzystane przy realizacji Sprawozdania z PGO dla Miasta i Gminy Drobin.

Rozdział 2. – rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku wraz z krótkim podsumowaniem i analizą najistotniejszych zmian w zakresie ilości i rodzajów odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania lub odzysku w okresie 2005 – 2006.

Rozdział 3. – wnikliwe określenie stanu formalno-prawnego składowiska odpadów zlokalizowanego na terenie Gminy Drobin w m. Cieszewo, wykorzystując “Kartę składowiska odpadów” – stan na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Rozdział 4. – szczegółowe informacje o wykonaniu jakościowym i ilościowym w latach 2005-2006 celów oraz zadań postawionych w gminnym planie gospodarki odpadami, jak również analizę wszystkich zadań przypisanych gminom w krajowym planie gospodarki odpadami oraz innych planach wyższego szczebla, które nie zostały uwzględnione w gminnym planie gospodarki odpadami.

Rozdział 5. – ocenę od strony finansowej poszczególnych zadań zapisanych w PGO poprzez porównanie kwot, jakie zostały przewidziane na realizację poszczególnych zadań w gminnym planie gospodarki odpadami z kosztami poniesionymi w latach 2005-2006 na ich realizację oraz określenie źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.

Rozdział 6. – ocenę systemu monitoringu i określenie, czy założone w planie zadania i cele gospodarki odpadami zostały osiągnięte lub czy dochodzenie do nich przebiega tak, jak zostało to założone w planie.

Rozdział 7. – krótkie podsumowanie, zawierające informacje o ogólnej ocenie stanu realizacji planu gospodarki odpadami w ujęciu rzeczowym i finansowym, wnioski z analizy systemu monitoringu oraz określenie, jakie zmiany do planu gospodarki odpadami należy uwzględnić w czasie jego aktualizacji i czy istnieje konieczność wyznaczania nowych celów ogólnych lub nowych zadań.

8.	Autorzy sprawozdania oraz instytucje współpracujące.

- Burmistrz Miasta i Gminy Drobin – mgr inż. Sławomir Wiśniewski

- Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego – mgr Anna Elżbieta Grączeska

- Inspektor ds. ochrony środowiska – mgr Beata Banaszczak

R O Z D Z I A Ł      2.

PRZEDSTAWIENIE STANU GOSPODARKI ODPADAMI

NA TERENIE MIASTA I GMINY DROBIN

Jednym z zasadniczych elementów sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami jest określenie zmian ilościowych i struktury odpadów na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na terenie miasta i gminy. W tym celu wykonano analizę porównawczą obejmującą wszystkie rodzaje odpadów, wykorzystując informacje z wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, wydanych przez Starostę Płockiego oraz dane z firm wywozowych.

1. Rodzaj, źródła i ilość wytworzonych odpadów na terenie Miasta i Gminy Drobin

Odpady komunalne.

Wg danych GUS na dzień 31.XII.2005 roku Miasto i Gminę Drobin zamieszkiwało 8844 osób, w tym miasto Drobin 3.038 osób i obszar wiejski: 5.806 osób. Natomiast na dzień 31.XII.2006 roku Miasto i Gminę Drobin zamieszkiwało 8.767 osób, w tym miasto 2.983 i wieś 5.784 osoby.

Na terenie Gminy funkcjonuje system zbiórki odpadów niesegregowanych oraz system selektywnej zbiórki odpadów (szkło, metale, tworzywa sztuczne) i zbiórka odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych tj. zbiórka zużytych baterii w szkołach.

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku odpady komunalne definiuje się jako: “odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”.

W związku z powyższym, głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy są:

- Gospodarstwa domowe,

- Obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, targowiska, szkolnictwo i inne.

W tabeli 1. przedstawiono ilości i rodzaj odpadów wytworzonych na terenie Miasta i Gminy Drobin:

Tabela 1.

Ilości i rodzaj odpadów wytworzonych na terenie Miasta i Gminy Drobin

|  |  | ILOŚĆ ODPADÓW [wytworzonych Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
|  |  | wytworzonych w 2005 roku | wytworzonych w 2006 roku |
| 1. | zmieszane | 1.033,35 | 1.228,40 |
| 2. | makulatura | 1,80 | - |
| 3. | szkło | 33,6 | 50,2 |
| 4. | Tworzywa sztuczne | 33,9 | 52,0 |
| 5. | metale | 836,5 | 753,6 |
| 6. | Niebezpieczne w strumieniu komunalnych baterie | 0,08 | 0,791 |
| 7. | Osady ściekowe | 15,2 | 15,2 |

W tabeli 2 przedstawiono ilości nieruchomości w każdej miejscowości objętych zbiórką odpadów zmieszanych według stanu na koniec 2005 roku

| L.P. | MIEJSCOWOŚĆ | ILOŚĆ UMÓW OGÓŁEM | ILOŚĆ UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ REMONDIS DROBIN | ILOŚĆ UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ SITA PGK | ILOŚĆ UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ REMONDIS PŁOCK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drobin | 239 | 239 | 0 | 0 |
| 2. | Biskupice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Borowo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Brelki | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5. | Brzechowo | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6. | Budkowo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Chudzynek | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 8. | Chudzyno | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 9. | Cieszewko | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Cieszewo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11. | Cieśle | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Dobrosielice I | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 13. | Dobrosielice II | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 14. | Dziewanowo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | Karsy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Kłaki | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17. | Kostery | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 18. | Kowalewo | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 19. | Kołówko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Kozłowo | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 21. | Krajkowo | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 22. | Kuchary | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23. | Łęg Kościelny | 17 | 2 | 15 | 0 |
| 24. | Łęg Probostwo | 32 | 27 | 5 | 0 |
| 25. | Maliszewko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Małachowo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27. | Mogielnica | 22 | 1 | 21 | 0 |
| 28. | Mokrzk | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 29. | Nagórki Dobrskie | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 30. | Nagórki Olszyny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Niemczewo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Nowa Wieś | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33. | Psary | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 34. | Rogotwórsk | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 35. | Setropie | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36. | Siemienie | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 37. | Siemki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Sokolniki | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39. | Stanisławowo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Świerczyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Świerczyn Bęchy | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 42. | Świerczynek | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 43. | Tupadły | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44. | Warszewka | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 45. | Wilkęsy | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 46. | Wrogocin | 7 | 1 | 6 | 0 |
| RAZEM | 470 | 357 | 113 | 0 |

W tabeli 3 przedstawiono ilości nieruchomości w każdej miejscowości objętych zbiórką odpadów zmieszanych według stanu na koniec 2006 roku

| L.P. | MIEJSCOWOŚC | LICZBA ZAWARTYCH UMÓW | REMONDIS SP. Z O.O. O/PŁOCK | SITA | REMONDIS DROBIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | DROBIN | 281 | 0 | 0 | 281 |
| 1. | BISKUPICE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | BOROWO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | BRELKI | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4. | BRZECHOWO | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 5. | BUDKOWO | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 6. | CHUDZYNEK | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 7. | CHUDZYNO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8. | CHUDZYNO KOLONIA | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 9. | CIESZEWKO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | CIESZEWO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | CIEŚLE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | DOBROSIELICE I | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 13. | DOBROSIELICE II | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 14. | DZIEWANOWO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | KARSY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | KŁAKI | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17. | KOWALEWO | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 18. | KOZŁÓWKO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | KOZŁOWO | 8 | 0 | 5 | 3 |
| 20. | KRAJKOWO PGR | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 21. | KUCHARY | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 22. | ŁĘG KOŚCIELNY | 23 | 0 | 15 | 8 |
| 23. | ŁĘG PROBOSTWO | 29 | 0 | 8 | 21 |
| 24. | MALISZEWKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | MAŁACHOWO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26. | MLICE KOSTERY | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 27. | MOGIELNICA | 24 | 0 | 23 | 1 |
| 28. | MOKRZK | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 29. | NAGÓRKI DOBRSKIE | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 30. | NAGÓRKI DOBRSKIE PGR | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31. | NAGÓRKI OLSZYNY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | NIEMCZEWO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33. | NOWA WIEŚ | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 34. | PSARY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | ROGOTWÓRSK | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36. | SETROPIE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37. | SIEMIENIE | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 38. | SOKOLNIKI | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 39. | STANISŁAWOWO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | ŚWIERCZYN BĘCHY | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41. | ŚWIERCZYNEK | 7 | 0 | 1 | 6 |
| 42. | TUPADŁY | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | WARSZEWKA | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 44. | WILKĘSY | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 45. | WROGOCIN | 7 | 0 | 7 | 0 |
| RAZEM | 560 | 0 | 126 | 434 |

Odpady z terenu miasta i gminy Drobin są generalnie odbierane od wytwórców i dostarczane do obiektu zarządzanego przez REMONDIS DROBIN Komunalna Spółka z o.o. przez firmy uprawnione do świadczenia takich usług lub przez wytwórców odpadów na zasadzie umów.

W latach 2005-2006 działalność w zakresie odbierania odpadów na terenie miasta i Gminy prowadziły 3 przedsiębiorstwa, które posiadały zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin na świadczenie tego rodzaju usług:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie Sp. z o.o. z siedzibą w 09-210 Drobin, ul. Tupadzka 7, obecny REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

2) REMONDIS Sp. z o.o. Oddział Płock z siedzibą w 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 32

3) SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w 09-400 Płock ul. Przemysłowa 31.

Na zbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Drobin zezwolenia, wydane przez Starostę Płockiego w 2005 roku posiadały następujące firmy:

1)	SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w 09-400 Płock ul. Przemysłowa 31

2)	REMONDIS Sp. z o.o. Oddział Płock z siedzibą w 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 32

Na zbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Drobin zezwolenia, wydane przez Starostę Płockiego w 2006 roku posiadały następujące firmy:

1)	SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w 09-400 Płock ul. Przemysłowa 31

2)	REMONDIS Sp. z o.o. Oddział Płock z siedzibą w 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 32

3)	Zakład Transportowo-Budowlany Włodzimierz Sulkowski w Siecieniu, gm. Budzeń Duży,

4)	“NTE” Sp. z o.o. w Płocku ul. Tysiąclecia 10

5)	Zakład Transportu i Sprzętu Ciężkiego “TRANS-KOP” Sławomir Sulkowski, Siecień 81a

6)	SPEC-KOP Roboty Ziemne Specjalistyczne Ryszard Bednarski w Małych Górach 2A, gm. Gąbin

7)	K.T.R. Jakub Kowalczyk w Gostyninie ul. Wyszyńskiego 27/3

Istniejąca organizacja transportu tworzy wystarczające warunki do odbioru wszystkich odpadów powstających na terenie miasta i gminy i obsługi omawianego systemu oraz ich bezpiecznego przewozu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

Odpady gospodarcze

Wg danych zawartych w wojewódzkiej bazie danych gospodarki odpadami, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, na terenie Miasta i Gminy Drobin zlokalizowanych były 4 przedsiębiorstwa, będące posiadaczami odpadów (Tabela 4).

Tabela 4. 	Wykaz posiadaczy odpadów na terenie Miasta i Gminy Drobin

w latach 2005 – 2006 wg. wojewódzkiej bazy danych

| L.P. | NAZWA | ADRES | GOSPODAROWANIE ODPADAMI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | TP S.A. PION ADMINISTRACJI Obszar Warszawa | Ul. Rynek 09-210 Drobin | wytwarzanie |
| 2. | MAKSMET Sp. z o.o. | Setropie 09-210 Drobin | Wytwarzanie, odzysk |
| 3. | Zakład Przetwórstwa Mięsa “OLEWNIK-BIS” Anna Olewnik Mikołajewska | Świerczynek 10 A 09-210 Drobin | Wytwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie |
| 4. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie sp. z o.o. | Ul. Tupadzka 7 09-210 Drobin | Wytwarzanie, zbiórka odpadów, transport, odzysk, unieszkodliwianie |

Porównanie ilości i rodzajów odpadów z sektora przemysłowego wytworzonych w latach 2005-2006 zamieszczono w Tabeli nr 5.

Tabela 5. Ilości i rodzaje odpadów wytwarzanych z sektora przemysłowego

w latach 2005-2006

|  |  | WYTWARZANIE [Mg] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 |
| 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 0,1 | - |
| 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów [z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 1001 04 | 48 | - |
| 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 2,6 | - |
| 12 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 234 | - |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0 | - |
| 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | 0,646 | - |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,09 | - |
| 17 02 01 | Drewno | 0,2 | - |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 0,5 | - |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 67,5 | - |
| 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 893,6 | 915,1 |
| 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 110,6 | - |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 6,2 | 8 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 6,1 | 6,4 |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | 3 | 4 |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | 0,8 | - |
| 15 01 17 | Metale żelazne | 2,5 | - |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 1602 | 0,02 | 0,37 |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 0,1 | - |
| 16 01 07* | Filtry olejowe | 0,013 | - |
| 16 01 11* | Okładziny hamulcowe zawierające azbest | 0,012 | - |
| 16 01 13* | Płyny hamulcowe | 0,055 | - |
| 16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 0,087 | 0,166 |
| 16 01 17 | Metale żelazne | 20,3 | 4,5 |
| 16 01 20 | Szkło | 0,2 | - |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,252 | - |
| 17 04 02 | Aluminium | 3 | - |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 0,4 | - |
| 19 08 01 | Skratki | 3 | 3 |
| 19 12 01 | Papier i tektura | 6,2 | - |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 5,2 | 3,1 |
| 19 12 05 | Szkło | 5,7 | 3,4 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | - | 7,1 |
| 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | - | 1861 |
| 02 02 81 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczegółowego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji | - | 1,9 |
| 19 12 02 | Metale żelazne | - | 7,8 |

Niestety, ze względu na to, że wiele firm nie składa w ogóle lub nie składa w terminie rocznych sprawozdań z gospodarki odpadami do Urzędu Marszałkowskiego bardzo trudno jest określić rzeczywistą ilość odpadów z sektora gospodarczego, jaka powstaje na terenie Miasta i Gminy Drobin. W związku z tym szerszą i bardziej wnikliwą analizą objęte zostaną ilości i rodzaje odpadów komunalnych powstających na terenie Miasta i Gminy Drobin.

- Unieszkodliwianie odpadów.

W ustawie o odpadach, poprzez “unieszkodliwianie odpadów” rozumie się poddanie ich procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Zgodnie z brzmieniem art. 12 ustawy, unieszkodliwianiu poddaje się wyłącznie te odpady, z których uprzednio wydzielono odpady nadające się do odzysku.

Na terenie gminy miejsko-wiejskiej Drobin funkcjonuje jeden zakład unieszkodliwiania odpadów i jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Cieszewie, gm. Drobin, zarządzane przez REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w 09-210 Drobin, ul. Tupadzka 7.  Ilości odpadów poddawane poszczególnym procesom unieszkodliwiania na składowisku przedstawiają Tabele 6 i 7.

Tabela 6. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Drobin poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania

w latach 2005-2006.

|  | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 20 03 01 | 10.301,98 | D-5 | 8.865,73 | D-5 |
| 20 03 03 | 11,57 | D-5 | 51,57 | D-5 |
| 20 03 02 | 4,8 | D-5 | 62 | D-5 |
| 20 02 02 | 6,84 | D-5 | - | - |
| 20 02 03 | - | - | 72,24 | D-5 |
| RAZEM | 10.325,19 | D-5 | 9.051,54 | D-5 |

Ryc. 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych procesom unieszkodliwiania

na terenie miasta i Gminy w latach 2005-2006

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. przyjmuje i poddaje procesom unieszkodliwiania odpady komunalne z obszaru miasta i gminy, a także część odpadów komunalnych z Gminy Bielsk, Raciąż i Warszawy. Odpady komunalne są w większości unieszkodliwiane przez deponowanie na składowisku w Cieszewie. Odpady są zagęszczane kompaktorem.

Porównując rodzaje i ilości odpadów unieszkodliwianych na składowisku widać tendencję spadkową ilości odpadów komunalnych unieszkodliwianych poprzez składowanie w latach 2005-2006.

Podobną tendencję można również zauważyć w ilości i rodzajach odpadów nie komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie miasta i gminy w latach 2005-2006 [Tabela 7.]

Tabela 7. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie

miasta i gminy w latach 2005 – 2006.

|  | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 02 02 02 | 893,6 | D-4, D-9 | - | - |
| 16 02 13* | 0,02 | D-10, D-11 | 0,3 | D-10, D-11 |
| 02 02 81 | - | - | 1,9 | D-10, D-11 |
| 17 01 01 | 36,9 | D-5 | 108,2 | D-5 |
| 19 08 01 | 18,6 | D-5 | 8,4 | D-5 |
| 19 08 02 | 4,1 | D-5 | - | - |
| 19 12 09 | 114,2 | D-5 | - | - |
| 19 12 12 | 6,7 | D-5 | - | - |
| 17 01 80 | 2,0 | D-5 | - | - |
| RAZEM | 1.076,12 |  | 118,8 |  |

- Odzysk odpadów

3.1. Ilości odpadów podlegające procesom odzysku na terenie miasta i gminy (z wyłączeniem odpadów wywożonych poza granice Gminy)

W ustawie o odpadach, poprzez “odzysk odpadów” rozumie się wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania.

Wg danych z wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, na terenie Miasta i Gminy Drobin funkcjonują 3 zakłady, które prowadzą odzysk odpadów i są to:

- REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. 09-210 Drobin, ul. Tupadzka 7 – prowadzący odzysk odpadów z mechanicznej obróbki (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nie ujęte w innych grupach takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne i guma, szkło;

- MAKSMET Sp. z o.o. Setropie 09-210 Drobin – prowadzący odzysk odpadów z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao) takich jak wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary;

- Zakład Przetwórstwa Mięsa OLEWNIK-BIS Anna Olewnik Mikołajewska Świerczynek 10 A 09-210 Drobin – prowadzący odzysk odpadów z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego takich jak odpadowa tkanka zwierzęca, osady z zakładowych oczyszczalni ścieków; oraz odpadów opakowaniowych (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) takich jak opakowania z papieru i tektury, z drewna.

Ilości odpadów komunalnych i innych niż komunalne poddawanych poszczególnym procesom odzysku przedstawiono w Tabeli 8 i 9.

Tabela 8. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2005 i 2006.

|  | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 20 02 02 | 6,84 | R-14 | - | - |
| RAZEM | 6,84 | R-14 | - | - |

Odpady komunalne na terenie miasta i gminy praktycznie nie są poddawane procesom odzysku. Jedynie gleba i ziemia zostały przeznaczone na rekultywację Kwatery A składowiska. Można więc przyjąć, że odpady komunalne z grupy 20 na terenie miasta i gminy są w 100% unieszkodliwiane poprzez składowanie.

Tabela 9. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2005-2006

|  | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 02 02 04 | 351,7 | Przekształcanie innymi metodami biologicznymi R10 | - | - |
| 15 01 01 | 4,5 | Przekształcanie metodami fizyko-chemicznymi | 8 | Przekształcanie metodami fizyko-chemicznymi |
| 15 01 02 | 3,5 | Przekształcanie metodami fizyko-chemicznymi | 6,4 | Przekształcanie metodami fizyko-chemicznymi |
| 15 01 03 | 3,0 | Pozostałe metody odzysku R11, R12, R13, R14 | 4 | Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii R1 |
| 15 01 04 | 0,8 | Przekształcanie metodami fizyko-chemicznymi | - | - |
| 16 01 17 | 2,5 | Przekształcanie metodami fizyko-chemicznymi | 4,5 | Przekształcanie metodami fizyko-chemicznymi |
| 19 12 01 | 6,2 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 19 12 04 | 5,2 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 19 12 05 | 5,7 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 02 07 80 | - | - | 1.861 | Pozostałe metody odzysku R11-R14 |
| 02 02 02 | - | - | 915 | Przekształcanie innymi metodami biologicznymi |
| RAZEM | 383,1 |  | 2.798,9 |  |

Objaśnienia do tabeli 9:

- Kod odpadu lub kod grupy odpadów – według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów:

02 02 04 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 – opakowania z drewna

15 01 04 – opakowania z metali

16 01 17 – metale żelazne

19 12 01 - papier i tektura

19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma

19 12 05 – szkło

02 07 80 – wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

02 02 02 – odpadowa tkanka zwierzęca

- Masa – według informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych prowadzonej przez marszałka województwa

Analiza porównawcza ilości i rodzajów odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie miasta i gminy w roku 2005 i 2006 wykazuje, znaczny wzrost ilości odpadów poddanych odzyskowi.

3.2.	Ilości odpadów podlegające procesom odzysku zarówno na terenie Miasta i Gminy Drobin, jak również poza granicami administracyjnymi gminy.

Część odpadów powstających na terenie Miasta i Gminy Drobin zostaje wywożona poza teren gminy, jak np. zużyte baterie, zużyte kartridże, odpady niebezpieczne zawierające azbest typu eternit, padłe zwierzęta, metale aluminium.

Tabela 10. Rodzaje i ilości odpadów zebranych na terenie Miasta i Gminy Drobin i przekazanych do odzysku  poza terenem gminy

w latach 2005 – 2006.

| ODPADY | KOD ODPADU | RODZAJ ODPADU | MASA [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2006 |
| Metale aluminium | 17 04 05 |  | 836,5 | 753,6 |
|  | SUMA | 836,5 | 753,6 |
| Odpady komunalne | 20 02 02 |  | 6,84 | 0 |
|  | SUMA | 6,84 | 0 |
| Odpady biodegradowalne | 02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | 71,883 | 117,512 |
|  | 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 0 | 915,1 |
|  | 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 351,7 | 0 |
|  | SUMA | 423,583 | 1.032,612 |
| Odpady niebezpieczne |  | Azbest | 0 | 0,721 |
|  |  | Baterie i akumulatory | 0,05 | 0,04 |
|  |  | Zużyte kartridże i tonery | 0,03 | 0,03 |
|  | SUMA | 0,08 | 0,791 |
| Odpady opakowaniowe | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 4,5 | 8 |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 3 | 4 |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | 0,8 | 0 |
|  | 05 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 3,5 | 6,4 |
|  | SUMA | 11,8 | 18,4 |

Analizując ilości i rodzaje odpadów zebranych z terenu Miasta i Gminy Drobin i poddanych procesom odzysku [Tabela 10] można zauważyć:

- Znaczny pozytywny wzrost ilości zebranych i poddanych odzyskowi odpadów biodegradowalnych,

- Bardzo niski procent odzysku odpadów komunalnych w 2005 roku, spadający do zera w 2006,

- Wyraźny wzrost odzysku opakowań z tworzyw sztucznych i papieru,

- W sektorze gospodarczym w 2005 roku 50% wytworzonych odpadów poddanych zostało odzyskowi. Natomiast w 2006 roku 70% wytworzonych odpadów poddano odzyskowi.

ROZDZIAŁ 3.

STAN FORMALNO-PRAWNY INSTALACJI DO ODZYSKU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

1. Na terenie gminy Drobin znajduje się Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Cieszewo. Właścicielem i zarządcą składowiska jest REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.. Jest to jedyne wykorzystywane przez Miasto i Gminę Drobin składowisko odpadów komunalnych, na które trafia całość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie miasta i gminy. Ponadto, na w/w składowisko są przywożone odpady komunalne z Gminy Raciąż, Bielsk i Zawidz oraz Warszawy.

Składowisko posiada 3 kwatery:

- I kwatera A – o powierzchni 0,6000 ha (przeznaczona do zamknięcia i rekultywacji),

- II kwatera B – o powierzchni 0,8570 ha (obecnie eksploatowana)

- III kwatera C – zagospodarowana jako stacja segregacji odpadów oraz zaplecze składowiska

W części B obiektu zlokalizowana jest druga niecka przeznaczona do składowania odpadów, których ze względu na skład fizyczny lub ze względów ekonomicznych nie można poddać odzyskowi. Rodzaje odpadów, które mogą być składowane w tej części składowiska wymienione są w decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr WŚR-P/6620/15/04 z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia instrukcji eksploatacji Składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Cieszewo, gmina Drobin.

Powierzchnia kwatery wynosi 8.570 m2.

Zgodnie z projektem budowlanym Kwatery B niecka do składowania odpadów komunalnych stałych wykonana jest wgłębnie. Głębokość niecki wynosi 2 – 4 m.

Dno posadowienia niecki podniesione jest o 1 metr ponad powierzchnię wód gruntowych. Dno uszczelnione zostało jednowarstwową powłoką hydroizolacyjną wykonaną z geomembrany gładkiej HDPE (wysokogęstościowy polietylen o podwyższonej wytrzymałości) grubości 2,5 mm.

Odprowadzenie wód odciekowych z dna niecki składowiska następuje poprzez drenaż – system rur drenarskich PE grubościennych o średnicy 100 mm, ułożonych w obsypce żwirowej, zabezpieczonej geowłókniną, do szczelnej studzienki o średnicy 1500 mm.

Kwatera wyposażona jest w instalację odgazowującą (bierną), składającą się z trzech studni odgazowujących. Wysokość kolumny studni podnoszona będzie w górę o 2 metry wraz z postępem eksploatacji składowiska.

Studnie odgazowujące docelowo umożliwiają gospodarkę gazem wysypiskowym (biogazem) w dwojaki sposób:

- spalanie gazu w postaci pochodni,

- energetyczne wykorzystanie biogazu.

Wybór metody zagospodarowania biogazu zależy od ilości i jakości (przede wszystkim zawartości metanu) powstającego biogazu.

Kwatera wyposażona jest w 4 piezometry służące do monitorowania jakości wód podziemnych w rejonie oddziaływania instalacji. W zachodniej części kwatery zlokalizowany jest zbiornik ewaporacyjny, do którego odprowadzane są wody opadowe z utwardzonych placów, dróg dojazdowych oraz z drenażu opaskowego ze zbocza składowiska

Kwatera B wyposażona jest również w brodzik dezynfekcyjny, zlokalizowany przy wyjeździe z terenu składowiska.

Kwatera B na składowisku w Cieszewie.

W części “C” obiektu zlokalizowana jest Stacja segregacji odpadów wraz z zapleczem socjalno-technicznym.

W tej części obiektu zlokalizowana jest:

- stacja segregacji odpadów komunalnych suchych,

- detonator do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych,

- waga samochodowa,

- budynek socjalny.

Obiekty te są w bardzo dobrym stanie technicznym, ponieważ zostały wybudowane w 2003 roku.

Kwatera C na składowisku w Cieszewie.

Cały obiekt wyposażony jest w wagę samochodową, ogrodzony płotem betonowym, odizolowany od gruntów sąsiednich zielenią.

W latach 2005 – 2006 zdeponowano na składowisku następujące ilości odpadów:

1) rok 2005 – ogółem: 10.526,61, w tym z terenu miasta i gminy Drobin: 1.033,35 Mg

2) rok 2006 – ogółem: 9.180,07 Mg, w tym z terenu miasta i gminy Drobin: 1126,20 Mg

Struktura ilościowa odpadów przyjętych na składowisko odpadów w Cieszewie w 2005 roku była następująca:

20 03 01 – niesegregowane odpady komunalne – 10.301,98 Mg

19 12 09 – minerały – 114,18 Mg

19 08 01 – skratki – 18,6 Mg

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów – 11,57 Mg

19 08 02 – zawartość piaskowników – 4,08 Mg

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego – 36,86 Mg

19 12 12 – inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów – 6,7 Mg

20 03 02 – odpady z targowisk – 4,8 Mg

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie – 6,84 Mg

19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe – 21 Mg.

Struktura ilościowa odpadów przyjętych na składowisko odpadów w Cieszewie w 2006 roku była następująca:

20 03 01 – niesegregowane odpady komunalne – 8865,73 Mg

19 08 01 – skratki – 8,4 Mg

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów – 51,57 Mg

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego – 108,18 Mg

20 03 02 – odpady z targowisk – 62 Mg

19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe – 10 Mg

17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp. – 1,95 Mg

20 02 03 – inne odpady nie ulegające biodegradacji – 72,24 Mg

Szczegółowe dane dotyczące składowiska zamieszczono w Tabeli 11.

Tabela 11. Karta składowiska odpadów w Cieszewie – stan na dzień 31.12.2006 roku

| L.P. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów | Składowisko odpadów komunalnych w Cieszewie, Gm. Drobin |
| 1.2. | Gmina | Drobin |
| 1.3. | Powiat | Płocki |
| 1.4. | Województwo | Mazowieckie |
| 1.5. | REGON | b.d. |
| 1.6. | NIP | b.d. |
| 1.7. | Typ składowiska | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska | REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. Ul. Tupadzka 7 09-210 Drobin |
| 1.9. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem | REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. Ul. Tupadzka 7 09-210 Drobin |
| 1.10. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | TAK |
| 1.11. | Liczba kwater [szt] | 2 |
| 1.12. | Liczba kwater eksploatowanych [szt] | 1 |
| 1.13. | Liczba kwater zamkniętych [szt] | 1 |
| 1.14. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | TAK |
| 1.14. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | Kwatera A |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna | Burmistrz Miasta i Gminy Drobin PPI 7331/2/01 z dnia 06.07.2001 |
| 2.2. | Pozwolenie na budowę | Kwatera A: Urząd Rejonowy w Płocku, 1993 r., ANB 7351/I/174/93 Kwatery B i C: Starosta Płocki, 31.12.2002r., AB.7351-53/02 |
| 2.3. | Pozwolenie na użytkowanie | Kwatera A: Kwatery B i C: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku, 17.11.2003., PINB/7353/169/03 |
| 2.4. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej | - |
| 2.5. | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej została wykonana | - |
| 2.6. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | - |
| 2.7. | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | - |
| 2.8. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Wojewoda Mazowiecki, 19.07.2004., WŚR-P/6620/15/04 |
| 2.9. | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | NIE |
| 2.10. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | n.d. |
| 2.11. | Pozwolenie zintegrowane | TAK Wojewoda Mazowiecki WŚRI/6640/3/1/04 z 16.06.2004 |
| 2.12. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | nie |
| 3. | Wymagania techniczne |
| 3.1. | Pojemność całkowita | 330 500 m3 94.500,00 Mg |
| 3.2. | Pojemność wykorzystana | 92 540 m3 26.828,48 Mg |
| 3.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | 237,960 m3 67.671,52 Mg |
| 3.4. | Uszczelnienie | Podwójna geomembrana PE-HD o grub. 2,5 mm |
| 3.5. | Odcieki | Drenaż podwysypiskowy, gromadzone w zbiorniku bezodpływowym 7m3, wywożone na oczyszczalnię ścieków w Drobinie |
| 3.6. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Trzy studnie odgazowujące bierne |
| 3.7. | Pas zieleni | TAK, szer. 10 m |
| 3.8. | Ogrodzenie | TAK, betonowe |
| 3.9. | Rejestracja wjazdów | TAK |
| 3.10. | Ewidencja odpadów | TAK |
| 3.11. | Waga | TAK |
| 3.12. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | TAK / brodzik |
| 3.13. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | b.d. |
| 3.14. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska | b.d. |
| 3.15. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | TAK - ziemia, osady ściekowe |
| 3.16. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej |  |
| 3.17. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | TAK, piezometry, wody podziemne |
| 4. | Bazy danych i wykazy |
| 4.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | TAK |
| 4.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | TAK 30.06.2011r. |
| 4.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | TAK |
| 4.4. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | TAK |
| 4.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | TAK |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych [poza środkami własnymi zarządzającego]? | TAK |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych [poza środkami własnymi zarządzającego]? | TAK |
| 6. | Odpady |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | TAK |
| 6.2. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku | 01 01 01, 15 02 03, 16 81 02, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 13 03 80, 17 05 04, 17 05 06, 17 08 02, 19 05 01, 19 05 03, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 99, 19 12 99, 19 12 12, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 99 |
| 6.3. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku | 19 12 04, 19 12 02, 19 12 05, 19 12 01 |
| 6.4. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | TAK – osady ściekowe |
| 6.5. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | NIE |
| 6.6. | Masa odpadów składowana w 2004 r. | 6 845,14 Mg |
| 6.7. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. | 22,24 Mg |
| 6.8. | Masa odpadów składowana w 2005 r. | 10 526,61 Mg |
| 6.9. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. | 17,11 Mg |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2006 r. | 9 180,07 Mg |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. | 14,26 Mg |

- Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów

Zgodnie z danymi z wojewódzkiej bazy danych gospodarki odpadami oraz własnym rozeznaniem na terenie Miasta i Gminy Drobin działalność w zakresie odzysku odpadów w latach 2005 – 2006 prowadziły 4 przedsiębiorstwa:

- MAKSMET sp. z o.o. Setropie gm. Drobin:

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Metoda odzysku | Opis metody |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | R11 – R14 | Pozostałe metody |

- Zakład Przetwórstwa Mięsa “OLEWNIK-BIS” Anna Olewnik Mikołajewska Świerczynek 10 A

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Metoda odzysku | Opis metody |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | R10 | Przekształcanie metodami biologicznymi |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | R2 | Przekształcanie metodami fizyko-chemicznymi |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | R2 | Przekształcanie metodami fizyko-chemicznymi |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | R1 | Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii |
| 16 01 17 | Metale żelazne | R2 | Przekształcanie metodą fizyko-chemiczną |
| 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | R10 | Przekształcanie metodami biologicznymi |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | R2-R9 | Przekształcanie metodami fizyko-chemicznymi |

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie sp. z o.o.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Metoda odzysku | Opis metody |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 12 01 | Papier i tektura | R11-R14 | Przekształcanie pozostałymi metodami |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | R11-R14 | Przekształcanie pozostałymi metodami |
| 19 12 05 | Szkło | R11-R14 | Przekształcanie pozostałymi metodami |

- P.H.U.T. Skup Złomu Jacek Budnicki

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Metoda odzysku | Opis metody |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | b.d. | Przekazano do recyklingu |

We wszystkich zakładach proces odzysku odbywa się poza specjalnymi instalacjami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami .

ROZDZIAŁ 4.

Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami

na lata 2005-2006

Tabela 12. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Drobin w latach 2005-2006.

| L.P. | Nazwa zadania wskazanego w Gminnym Planie gospodarki odpadami | Rok realizacji wg PGO | Organ odpowiedzialny | Opis podjętych działań | Rok realizacji | Przyczyny braku realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODPADY KOMUNALNE |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie gminnego planu gospodarki odpadami | 2004 | Burmistrz | Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Drobin został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Drobinie Nr 127/XX/04 z dnia 21 października 2004 roku | 2004 | Nie dotyczy |
| 2. | Organizacja systemu gospodarki odpadami | 2005 - 2006 | Burmistrz | Zasady gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Drobin reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie nr 241/XXXIII/06 z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin | 2006 | Nie dotyczy |
|  |  | 2005 - 2006 | Mieszkańcy/firmy wywozowe | Gospodarka odpadami w gminie funkcjonuje w oparciu o odbiór pojemników z odpadami komunalnymi zmieszanymi od mieszkańców. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się za pomocą kompletów pojemników do segregacji odpadów ustawionych na osiedlach mieszkaniowych, na terenie szkół. Odpady są odbierane od wytwórców odpadów przez trzy przedsiębiorstwa i dostarczane na składowisko odpadów w Cieszewie. | 2005 - 2006 | Nie dotyczy |
|  |  | 2006 | Burmistrz | 14 czerwca 2006 roku Ogłoszeniem Nr 1/2006 Burmistrz Miasta i Gminy Drobin określił wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Drobin | 2006 | Nie dotyczy |
|  |  | 2006 | ‘’ | 14 czerwca 2006 roku za pośrednictwem strony internetowej urzędu, tablic ogłoszeniowych oraz Biuletynu Informacyjnego KONTAKT rozpowszechniono informację o określeniu wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Drobin | 2006 | “ |
|  |  | 2006 | “ | Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw 3 przedsiębiorców w terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Drobin – wystąpiło z wnioskiem o zmianę decyzji zezwalającej na odbiór odpadów. Wydane zostały trzy zmiany decyzji zezwalającej na odbiór odpadów. | 2006 | Nie dotyczy |
|  |  | - | - | Na terenie miasta i gminy nie zaplanowano referendum w sprawie przejęcia przez gminę obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych | - | - |
|  |  | 2006 | - | Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw gmina utworzyła ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | 2006 | Nie dotyczy |
| 3. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. | 2004-2007 | Burmistrz | W oparciu o Ustawę o utrzymaniu czystości w gminie, gmina prowadzi ewidencję umów. Aktualnie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objętych jest ok. 70% mieszkańców miasta i ok. 40 % mieszkańców Gminy. | 2005 - 2006 | Podstawowym problemem zorganizowania zbiórki było zaplecze techniczne, jakim funkcjonował ówczesny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie sp. z o.o. tj. brak pojemników i sprzętu transportującego odpady. W momencie przekształcenia spółki w REMONDIS DROBIN Komunalną Sp. z o.o. 22.09.2006 roku wyposażenie techniczne uległo poprawie. |
| 4. | Rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych | 2004-2011 | ZGRP we współpracy z Burmistrzem i przedsiębiorstwami | Na terenie Miasta i Gminy Drobin funkcjonuje system zbiórki surowców wtórnych metodą pojemnikową “u źródła”. Pojemniki o pojemności 1,1 m3 ustawione są na osiedlach mieszkaniowych oraz na terenie szkół. Selektywna zbiórka obejmuje ok. 30% mieszkańców miasta i 2% mieszkańców gminy. | 2004 | Podstawowym problemem zorganizowania zbiórki było zaplecze techniczne, jakim funkcjonował ówczesny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie sp. z o.o. tj. brak pojemników i sprzętu transportującego odpady. W momencie przekształcenia spółki w REMONDIS DROBIN Komunalną Sp. z o.o. 22.09.2006 roku wyposażenie techniczne uległo poprawie. Wymagana jest rozbudowa stacji segregacji odpadów zbieranych selektywnie na składowisku odpadów w Cieszewie. |
| 5. | Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji | 2006-2011 | Burmistrz/firmy wywozowe | * Na terenie miasta i gminy prowadzona jest zbiórka liści z ulic miasta. *Ponadto w okresie jesiennym prowadzona jest zbiórka opadłych liści kasztanowców zarażonych owadem kasztanowcowiaczkiem. Liście te są spalane. *Zgodnie z Regulaminiem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin dopuszcza się możliwość unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych poprzez ich kompostowanie na terenie zabudowy jednorodzinnej, w sposób nie stwarzający uciążliwości dla otoczenia. | 2006 | Zadanie będzie nadal realizowane w latach 2007 - 2011 |
| 6. | Wdrożenie i rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych | 2004 - 2011 | b.d. | Odpady wielkogabarytowe wystawiane są obok pojemników do zbiórki odpadów zmieszanych i zabierane przez firmy wywozowe. | 2005, 2006 | System będzie rozwijany w latach następnych. |
| 7. | Wdrożenie i rozwój systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | 2004 - 2011 | b.d. | Na terenie Miasta i Gminy Drobin dzięki współpracy selektywnego Organizacją Odzysku REBA S.A. w Warszawie wdrożono system selektywnego zbierania zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych oparciu o system małych pojemników ustawionych w obiektach użyteczności publicznej tj. Urząd Miasta i Gminy, szkoły, przedszkola. Opakowania po lekach oraz przeterminowane leki można oddać do apteki funkcjonującej na terenie miasta Drobina. Opakowania po środkach ochrony roślin można oddać w punktach sprzedaży środków ochrony roślin. | 2005, 2006 | System będzie nadal rozwijany we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. |
| 8. | Organizacja zbiórki wyeksploatowanych pojazdów od mieszkańców | 2004 - 2011 | Stacje demontażu | W Łęgu Probostwie działalność prowadzi EURO BART RECYKLING, który posiada stosowne zezwolenia na odbiór wyeksploatowanych pojazdów samochodowych. | 2005, 2006 | n.d. |
| 9. | Organizacja systemu zbiórki złomu elektrycznego i elektronicznego (od użytkowników indywidualnych- poprzez sklepy lub punkt zbierania odpadów niebezpiecznych) | 2004 - 2011 | Burmistrz, placówki handlowe | System zbiórki złomu elektrycznego i elektronicznego odbywa się za pośrednictwem sklepów. | 2005, 2006 | System będzie nadal rozwijany. |
| 10. | Organizacja zbiórki zużytych opon od mieszkańców | 2004 - 2011 | Przedsiębiorstwa, warsztaty | System zbiórki zużytych opon od mieszkańców odbywa się za pośrednictwem przedsiębiorstw, prowadzących działalność w zakresie wulkanizacji. | 2005, 2006 | System będzie nadal rozwijany. |
| 11. | Budowa Regionalnego Centrum Unieszkodliwiania Odpadów przy składowisku w Cieszewie | 2004 - 2006 | Burmistrz, spółka | W ramach zadania zrealizowano: *kwaterę B, która służy do deponowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o powierzchni 0,850 ha *kwaterę C, na której zlokalizowana jest stacja segregacji odpadów oraz zaplecze socjalne składowiska. | 2004 - 2005 | n.d. |
| 12. | Rozbudowa składowiska odpadów w Cieszenie – budowa kwatery na odpady zawierające azbest | 2004 - 2010 | Burmistrz we współpracy z gminami | W 2004 roku opracowano Koncepcję budowy składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. | 2004 | Zadanie będzie realizowane w latach następnych. |
| 13. | Budowa zbiornicy padłych zwierząt przy składowisku w Cieszenie. | 2005 - 2011 | Inwestor prywatny | W celu właściwego zagospodarowania padłych zwierząt gospodarskich oraz dzikiego ptactwa zawarte zostały umowy z firmą HETMAN, która odbiera padłe zwierzęta. Padłe zwierzęta gospodarskie odbierane są bezpłatnie, dzikie ptactwo magazynowane jest w szczelnym zbiorniku, opłata ryczałtowa. | 2005 2006 | Zadanie będzie realizowane w latach następnych. |
| 14. | Rekultywacja niecki A na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Cieszewie | 2004 | ZGKiM | Starosta Płocki w 2004 roku wydał decyzję o zamknięciu i rekultywacji kwatery A na składowisku odpadów w Cieszewie. |  | Z uwagi na brak środków finansowych inwestycja nie została zrealizowana. |
| 15. | Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci | 2004 - 2011 | Właściciele nieruchomości, Burmistrz | W 2006 roku została przeprowadzona akcja “Strażnik Środowiska”, celem której była inwentaryzacja dzikich wysypisk śmieci przez uczniów szkół. W wyniku akcji zainwentaryzowano 16 dzikich wysypisk śmieci na terytorium gminy. Zostały przeprowadzone rozprawy administracyjne z udziałem właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowane są wysypiska oraz przedstawicielami placówek oświatowych. REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. została powiadomiona o istnieniu wysypisk i otrzymała zadanie zawrzeć umowy z właścicielami nieruchomości w m. Chudzyno, Chudzyno Kol., Kozłówek, Kozłowo, Cieszewko. Zlikwidowano i zagospodarowano teren 2 wysypisk w Kowalewie i Cieszewie. | 2006 | Likwidacja wysypisk odbędzie się w 2007. |
| 16. | Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami. | 2004 - 2011 | Burmistrz, Związek Gmin Regionu Płockiego, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej | Zadanie realizowane jest poprzez zamieszczanie informacji o sposobie postępowania z odpadami, obowiązkach właścicieli nieruchomości w Biuletynie Informacyjnym KONTAKT. Prowadzone są konkursy “Balkon w kwiatach”, “Ciekawie zagospodarowana działka przydomowa”, których celem jest między innymi właściwa gospodarka odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym. Prowadzone są akcje “Strażnik Środowiska”, Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, Święto drzewa, które kierowane są do młodzieży szkolnej. Celem akcji jest propagowanie zasad proekologicznego rozwoju, poprzez prace typu sprzątanie terenów przyszkolnych, inwentaryzację dzikich wysypisk śmieci uczniowie utożsamiają się z problemami środowiska naturalnego i antropogenicznego oddziaływania na przyrodę. Akcje zbiórki baterii i akumulatorów czy zużytych kartridży, w wyniku których za sprzedane odpady uczniowie mogą zakupić materiały do szkoły czy zorganizować wycieczki krajoznawcze - uczą ekonomicznego podejścia do problemu zagospodarowania posegregowanych odpadów. Odbywają się również spotkania z mieszkańcami wsi, celem których jest zapoznanie z obowiązkami właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami. | 2005 2006 | Zadanie będzie nadal realizowane i rozszerzane. |
| ODPADY NIEBEZPIECZNE |
| L.P. | Nazwa zadania wskazanego w Gminnym Planie gospodarki odpadami | Rok realizacji Wg planu | Organ odpowiedzialny za realizację | Opis podjętych działań | Rok realizacji | Przyczyny braku realizacji |
| 1. | Organizacja systemu zbiórki zwłok zwierzęcych | 2004 - 2006 | Burmistrz, Lekarz weterynarii | Została zawarta umowa na odbiór padłych zwierząt z firmą HETMAN. Odbiór odbywa się bezpłatnie na telefoniczne zgłoszenie rolników. Przeprowadzono akcję informacyjną i rozesłano okólniki, informujące o sposobie i terminach zgłaszania padłych zwierząt gospodarskich do odbioru. Została zawarta umowa z firmą HETMAN na odbiór padłego dzikiego ptactwa. Płatność ryczałtowa. Zwłoki ptactwa dzikiego przechowywane są w szczelnym zbiorniku, a następnie odbierane po telefonicznym zgłoszeniu. | 2005 2006 2005 2006 | - - |
| 2. | Organizacja zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych ze źródeł rozproszonych | 2004 - 2007 | Burmistrz | Zadanie jest realizowane we współpracy z Organizacją Odzysku REBA w Warszawie, która wstawiła pojemniki specjalnie oznakowane do placówek oświatowych oraz urzędu i systematycznie odbiera zebrane baterie. | 2005 2006 | - |
| 3. | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest w sektorze prywatnym | 2004 | właściciele | W 2004 roku za pośrednictwem sołtysów została przeprowadzona akcja spisu płyt eternitowych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych i gospodarskich na terenie Miasta i Gminy Drobin. Na terenie Miasta i Gminy Drobin zlokalizowanych jest 264.023,10 m2 płyt eternitowych zawierających azbest. | 2004 | - |
| 4. | Opracowanie harmonogramu usuwania azbestu | 2004 - 2011 | Nadzór budowlany | Jest to zadanie Starosty . | - | - |
| 5. | Organizacja zbiórki wycofanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych | 2004-2011 | Burmistrz | Zadanie jest realizowane za pośrednictwem sklepów, w których sprzedawane są te produkty. | - | Zadanie będzie rozwijane |

ROZDZIAŁ 5.

Ocena  sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

Zadania wskazane w Gminnym Planie gospodarki odpadami dotyczące sektora gospodarczego realizowane były we własnym zakresie przez przedsiębiorstwa. Gmina nie posiada kompetencji do realizacji tych zadań oraz przeprowadzania kontroli realizacji tych zadań. W związku z powyższym w niniejszym sprawozdaniu pominiemy analizę tych zadań.

W poniższej Tabeli 13. przedstawiono podsumowanie kosztów, jakie zostały przeznaczone w PGO dla Miasta i Gminy Drobin na realizację poszczególnych zadań. Dane te przedstawiono z faktycznymi kosztami poniesionymi na te zadania. Przedstawione informacje stały się podstawą oceny od strony finansowej poszczególnych zadań zapisanych w gminnym planie gospodarki odpadami.

Zadania podzielono na dwie grupy w taki sam sposób jak w tabeli dotyczącej stanu realizacji zadań, to jest przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami:

- komunalnymi

- niebezpiecznymi

Nie analizujemy w niniejszym sprawozdaniu przedsięwzięć realizowanych w sektorze gospodarczym, ponieważ Burmistrz nie posiada informacji o wysokości i źródłach finansowania przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami realizowanych przez przedsiębiorstwa. Brak informacji spowodowany jest brakiem obowiązku ze strony przedsiębiorstw do przekazywania gminie takich informacji.

W kolumnie “Kwota przewidziana na zadanie” wpisano kwoty jakie zostały określone na realizację poszczególnych zadań w gminnym planie gospodarki odpadami.

W kolumnie “Koszty poniesione w latach 2005-2006” wpisano sumę kosztów poniesionych w roku 2005 i 2006 przez gminę na realizację poszczególnych działań.

W ostatniej kolumnie “Źródła finansowania” określono z jakich środków zadanie było realizowane.

Tabela 13. Koszty poniesione na realizację zadań określonych

w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2005-2006

| L.P. | NAZWA ZADANIA | KWOTA PRZEWIDZIANA NA ZADANIE [TYS. ZŁ] | KOSZTY PONIESIONE W LATACH 2005-2006 [TYS. ZŁ] | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI |
| 1. | Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów tzw. “dzikich wysypisk” | 3-10 | 1 | GFOŚ |
| 2. | Rekultywacja niecki składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie gminy | 780 | 0 | - |
| 3. | Budowa Regionalnego Centrum Unieszkodliwiania Odpadów w Cieszewie | 20 000 | 2 170 | WFOŚ, NFOŚ, fundusze UE, REMONDIS DROBIN |
| 4. | Budowa składowiska odpadów azbestowych | 2 500 | 0,5 | Gmina/ ZGRP |
| 5. | Budowa zbiornicy padłych zwierząt | 1 000 | 0 | - |
| 6. | Organizacja systemu zbiórki i gospodarki odpadami weterynaryjnymi (w tym zwłokami zwierzęcymi) | 60,0 | 0 | Umowa HETMAN z funduszem zew. o dofinansowanie |
| 7. | Opracowanie harmonogramu usuwania azbestu wraz z monitoringiem | 35,0 | 0 | - |
| 8. | Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami [akcje ] | 100,0 | 10,0 | GFOŚ |
| 9. | Rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych | b.d. | 30,0 | GFOŚ |
| RAZEM | 24 485 | 2 211,5 | - |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI |
| 1. | Organizacja zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych ze źródeł rozproszonych | b.d. | 0 | Zadanie realizowane we współpracy i na koszt Organizacji Odzysku REBA |
| 2. | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest w sektorze prywatnym | b.d. | Koszty administracyjne | Gmina |
| 3. | Organizacja zbiórki wycofanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych | b.d. | 0 | Zadanie realizowane przez sklepy |
| 4. | Organizacja systemu zbiórki zwłok zwierzęcych [zwierzęcych tym dzikiego ptactwa] | b.d. | 1 | Gmina |
| RAZEM | b.d. | 1,0 | - |
| RAZEM KOMUNALNE I NIEBEZPIECZNE | 24 485 | 2 212,5 | - |

Analiza finansowa realizacji zadań PGO w latach 2005-2006 wykazuje znaczne różnice między kosztami przewidzianymi w Planie a kosztami rzeczywiście poniesionymi na realizację zadań. Wynika to przede wszystkim z:

- mało dokładnego [z tendencją do zawyżenia] oszacowania kosztów realizacji zadań w PGO,

- wpisanie w PGO zadań, które nie leżą w kompetencji gminy i niemożliwe jest określenie rzeczywistych kosztów poniesionych na ich realizacje w latach 2005-2006,

- brak realizacji niektórych zadań wpisanych do PGO z powodu braku środków i zaplecza technicznego.

ROZDZIAŁ 6.

Ocena systemu monitoringu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, każdy plan gospodarki odpadami powinien zawierać system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów, pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Drobin obejmuje ocenę stopnia realizacji planu oraz weryfikację przyjętych założeń, czemu służyć mają poniższe wskaźniki efektywności.

Tabela 14. Wskaźniki efektywności planu

| L.P. | WSKAŹNIK | Stan aktualny na koniec 2003 roku | WARTOŚĆ PLANOWANA | WARTOŚĆ ZREALIZOWANA w latach 2005-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mieszkańcy miasta i gminy objęci zorganizowaną zbiórką odpadów | 50% miasto 30% gmina | 100% miasto 95% gmina w 2007 | 70% miasto 40% gmina |
| 2. | Ilość zlikwidowanych dzikich składowiska odpadów | b.d. | 100% w 2007 | 30% |
| 3. | Odpady wielkogabarytowe wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę | 0 | 20% ilości wytworzonej w 2007 55% - w 2011r. |  |
| 4. | Odpady budowlane wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę | 0 | 15% ilości wytworzonej w 2007r. 45% - w 2011r. | 145,04 Mg |
| 5. | Odpady biodegradowalne | 8 Mg | 15% ilości wytworzonej w 2007r. 57% - w 2011r. | 1.456,195 Mg |
| 6. | Selektywna zbiórka odpadów komunalnych | 30% miasto 1% gmina | b.d. | 30% miasto 2% gmina |
| ODPADY NIEBEZPIECZNE |
| 1. | Ilość odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania | b.d. | - | 0,09 Mg |
| 2. | Liczba małych i średnich podmiotów gospodarczych objętych ewidencją i kontrolą pod kątem prowadzonej gospodarki odpadami | b.d. | 95% w 2007r. | b.d. |
| 3. | Likwidacja odpadów zawierających azbest | b.d. | b.d. | 0,721 |
| EDUKACJA EKOLOGICZNA |
| 1. | Liczba szkół prowadzących zajęcia z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami | b.d. | 100% w 2007r. | 100% |

ROZDZIAŁ 7.

Podsumowanie i wnioski

Realizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Drobin poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami wraz z ich selektywną zbiórką u źródła, jest podstawowym celem miasta i gminy, uzasadnionym pod względem ekonomicznym, społecznym, a przede wszystkim pod względem ochrony środowiska naturalnego.

Realizacja założeń zawartych w Planie Gospodarki Odpadami prowadzi do osiągnięcia dodatkowych celów takich jak:

- Ekologicznego, poprzez ograniczenie ilości składowanych odpadów, w szczególności ich frakcji organicznej, podlegającej w procesie składowania przemianom chemicznym i biologicznym,

- Społeczno-zdrowotnego, poprzez poprawę warunków sanitarnych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców, podniesienie standardu życia mieszkańców,

- Techniczno-organizacyjnego, poprzez optymalizację gospodarki odpadami w mieście i regionie, wydłużenie okresu eksploatacji istniejącego składowiska,

- Formalno-prawnego, spełnienie wymagań prawa polskiego i Unii Europejskiej,

- Gospodarczego, poprzez maksymalizację odzysku odpadów.

Do końca roku 2006 osiągnięto:

- Spadek ilości odpadów komunalnych unieszkodliwianych poprzez składowanie w 2006 r. względem roku 2005.

- Znaczny wzrost ilości odpadów powstających w sektorze gospodarczym poddawanych procesom odzysku. W 2005 roku 50% wytworzonych odpadów zostało poddanych odzyskowi, natomiast w 2006 roku 0% wytworzonych odpadów poddanych zostało odzyskowi,

- Znaczny pozytywny wzrost ilości zebranych i poddanych odzyskowi odpadów biodegradowalnych,

- Niski procent odzysku odpadów komunalnych.

WYKAZ TABEL:

- Tabela 1: Ilość i rodzaj odpadów wytwarzanych na terenie Miasta i Gminy Drobin,

- Tabela 2: Ilość nieruchomości w każdej miejscowości objętych zbiórką odpadów zmieszanych wg stanu na koniec 2005 r.,

- Tabela 3: Ilość nieruchomości w każdej miejscowości objętych zbiórką odpadów zmieszanych wg stanu na koniec 2006 r.,

- Tabela 4: Wykaz posiadaczy odpadów na terenie Miasta i Gminy Drobin w latach 2005-2006 wg wojewódzkiej bazy danych,

- Tabela 5: Ilość i rodzaje odpadów wytwarzanych z sektora przemysłowego w latach 2005-2006,

- Tabela 6: Ilości i rodzaje odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Drobin poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2005, 2006,

- Tabela 7: Ilości i rodzaje odpadów [z wyłączeniem odpadów komunalnych] poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie miasta i gminy w latach 2005-2006,

- Tabela 8: Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2005 i 2006,

- Tabela 9: Ilości i rodzaje odpadów [z wyłączeniem odpadów komunalnych] poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2005-2006,

- Tabela 10: Rodzaje i ilości odpadów zebranych na terenie Miasta i Gminy Drobin i przekazanych do odzysku poza terenem Gminy w latach 2005-2006,

- Tabela 11: Karta składowiska odpadów w Cieszewie – stan na dzień 31.12.2006 r.,

- Tabela 12: Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Drobin w latach 2005-2006,

- Tabela 13: Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2005-2006,

- Wskaźniki efektywności planu.

WYKAZ RYCIN:

- Ryc. 1: Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych procesom unieszkodliwiania na terenie Miasta i Gminy Drobin w latach 2005-2006,