Załącznik Nr 2

do SIWZ z dnia 01.08.2008 r.

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT

Umowa na wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu ................. w ...........................................

pomiędzy:

Miastem i Gminą Drobin zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin Sławomira Wiśniewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Drobin P. Marii Jeżewskiej

oraz

Powiatem Płockim zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

- Jan Ciastek – Wicestarosta Płocki

- Bogumił Sobieski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

a

firmą

z siedzibą w

zwaną dalej „Wykonawcą”  reprezentowanym przez:

–

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Inwestora robót budowlanych w ramach inwestycji: „BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ DROBIN - ŚWIERCZYNEK” wg decyzji pozwolenia na budowę AB.II 7351-766/08 z dnia 16.07.2008 r. Starosty Powiatowego w Płocku, w tym:

1) roboty przygotowawcze – 0,98 km

2) wycinka drzew – 2 szt.

3) chodnik i wjazdy bramowe – 198 m2 i 395 m2

4) ścieżka rowerowa i wjazdy – 2143 m2 i 103 m2

5) przepusty – 40 m

6) odwodnienie drogi

7) wykonanie oznakowania stałego wg Projektu stałej organizacji ruchu

oraz

8) pełna obsługa geodezyjna: tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza,

9) projekt tymczasowej organizacji ruchu,

10) koszty z tytułu napraw urządzeń  itp.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje:

1) dokumentacja projektowa wykonana przez spółkę cywilną Projektowanie i Realizacja Inwestycji Tomasz Górgoń i s-ka z siedzibą 09-407 Płock, ul. Lachmana 12/3,

2) projekt stałej organizacji ruchu

3) szczegółowa specyfikacja techniczna

4) kosztorys ofertowy robót,

które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w	 SIWZ (załącznik nr 1 do umowy), złożonej ofercie (załącznik nr 2 do umowy), dokumentacji projektowej.

§ 2

1. Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.

2. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie określonym w pkt 1, Inwestor ma prawo zatrzymać kwotę w wysokości 1% wartości umowy do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.

3. Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność Inwestora i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla zachowania ich. Wyjątek od niniejszej klauzuli stanowią materiały z rozbiórki konstrukcji wskazane w ofercie.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje, niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań.

2. Nadzór inwestorski z ramienia Inwestora sprawować będzie: .......................................................

posiadający uprawnienia budowlane 	,

zam. 	,

3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: ..................................................................

posiadający uprawnienia budowlane 	,

4. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, terenu budowy    w terminie do dnia  ............................ r.

5. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi – aż                do chwili wykonania  przedmiotu umowy – pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektami budowlanymi, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysami ofertowymi i ze specyfikacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami sztuki budowlanej.

7. Materiały i urządzenia, powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego                                oraz specyfikacji technicznej, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                        w budownictwie. Na każde żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

8. Materiały i urządzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy muszą pochodzić                    z państw Unii Europejskiej.

9. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

10. Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora  nadzoru inwestorskiego:

– o konieczności wykonania prac zamiennych, sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu ofertowego),

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót, jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

11. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

11.1. urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych                      dla potrzeb  terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

11.2. poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

11.3. wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

11.4. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji                    11.5. naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

11.6. demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

11.7. wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru, ulegających zakryciu lub zanikających,

11.8. zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

11.9. dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

11.10. odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

11.11. zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

11.12. utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania                  na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

12. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli, urzędy kontroli skarbowej, organy kontroli krajowej zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w toku jej realizacji                           oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej płatności.

13. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary                                     za przekroczenie w trakcie robót norm – określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy – ponosi Wykonawca.

14. Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

15. Wykonawca, w imieniu swoim i Inwestora, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót:

15.1. ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy w wysokości          wartości przedmiotu zamówienia,

15.2. ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich, spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości  3 % wartości przedmiotu zamówienia,

15.3. ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami                                      lub niedopatrzeniami    Wykonawcy w stosunku do osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy; osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy; w wysokości  10 % przedmiotu zamówienia.

16. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione                    do akceptacji Inwestorowi przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie i następnie przedstawiane na żądanie Zamawiającego.

17. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, to Inwestor może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę                      oraz dokumenty powinien był przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł, opłacając składki ubezpieczeniowe, może odzyskać z płatności należnych Wykonawcy lub – jeśli nie należą się żadne płatności – to opłata składek ubezpieczeniowych będzie długiem do zapłacenia.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy,      z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego, określonego jako ryzyko Zamawiającego.

19. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które   bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działań władzy wojskowej                      lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi substancjami wybuchowymi, lub spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego przez Zamawiającego.

§ 4

1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w dniu …....2008.r. Termin zakończenia prac  budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu  30.11.2008 r.

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy                     w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

3. Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu teren budowy.

4. Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego             po dniu doręczenia pisma.

§ 5

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora                 o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

1.1. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

1.2. protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

1.3. dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

1.4. dziennik budowy,

1.5. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

1.6. protokóły badań i sprawdzeń, certyfikaty.

2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

3. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

4. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, a jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie                            z przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy     po raz drugi.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;	przedłożenia Zamawiającemu, na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

§ 7

1. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej                 od dnia odbioru końcowego.

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni                 od dnia ich ujawnienia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7  dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

3. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę                 i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

4. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót, po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad                        po upływie okresu gwarancji.

§ 8

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego – na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym                             – za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich, w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności                  przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 9

1. Kary będą naliczane w następujących przypadkach, w wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za:

1.1.a. zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości --- 0,2 %-- wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

1.2.b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości ----0,2 % ----% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

1.1.c. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości  20 % wynagrodzenia określonego w par. 12 ust. 1 umowy;

  - Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

1.2.a. zwłokę w przekazywaniu terenu budowy – w wysokości ---- 0,2 ---.% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                           do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ................................. PLN, co stanowi 5%  wartości umowy (bez podatku VAT), dostarczone będzie do Urzędu Miasta i Gminy Drobin najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową zaakceptowaną przez Zamawiającego oraz w walucie, w której jest płatna kwota Umowy.

2. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia                     i uznania za należycie wykonane.

3.2. Kwota z tytułu rękojmi lub gwarancji zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

4. Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych                         do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

5. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zabezpieczenie staje się własnością Inwestora i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń                   z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 11

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe                           w wysokości ................................................................ zł (słownie: .............................................) netto, a z ..................... % podatkiem VAT ..................... zł (słownie: …........................................) zgodnie z wynikiem przetargu.

1.1. Za materiały chodnikowe tj. kostkę, krawężnik, obrzeża w ilości której wartość nie przekroczy kwoty 100.000,0 zł zapłaci Wykonawcy Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku.

1.2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1, którego wysokość będzie pomniejszona                       o kwotę ustaloną w ust. 1.1. zapłaci Wykonawcy Miasto i Gmina Drobin.

2. Podstawą do wystawienia faktur VAT – oddzielnie dla Miasta i Gminy Drobin oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku będzie protokół wykonanych i odebranych robót podpisany                               przez inspektora nadzoru.

3. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ciągu  30 dni  licząc od daty otrzymania przez  Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30 -dniowego terminu płatności, od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

4. Zapłata może obejmować tylko wbudowane materiały potwierdzone przez nadzór                      lub Zamawiającego w oparciu o zestawienie zużytych materiałów.

5. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 13

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

1.1.w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży          w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

1.2.jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

1.3.jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.4.Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy, urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Inwestora i pozostaną                  do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

3.	Zamawiający – w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca                       nie odpowiada – zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów, zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

  - przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiający (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę                 do realizacji innych robót, nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca                  nie odpowiada,

- Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

9. Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza                   w sposób podstawowy postanowienia Umowy, powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.

10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może dostąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.                W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

11. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

1.	Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja, przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami, będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

2.	Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

3.Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

§ 15

1. Wykonawca dostarczy atesty na materiały wbudowane w zakresie wymaganymi przez polskie przepisy prawa. Strony ustalają czas trwania obsługi pogwarancyjnej na okres pięciu lat  licząc                od dnia odbioru końcowego. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot mowy zgodnie z przepisami gwarancji w Kodeksie Cywilnym oraz jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi                       i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy. W cenie przedmiotu zamówienia mieści się również pełna obsługa geodezyjna – tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

2. Wszelkie nieoczekiwane, odkryte na terenie budowy wykopaliska o znaczeniu historycznym       lub innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

3. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

5. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego, polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Inwestora. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Inwestora, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia                    na drogę sądową.

7. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach; 3 egz. dla Zamawiającego,                 1 egz. dla Wykonawcy.

PODPISY:

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

.................................................................                 ................................................................

Miasto i Gmina Drobin

.................................................................

Skarbnik M i G Drobin

.................................................................

Powiat Płocki

.................................................................

Powiat Płocki

AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY:

.................................................................                 ................................................................

Imiona i nazwiska osób uprawnionych                     Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy                              do reprezentowania  Wykonawcy