Uchwała Nr 112/XVII/2004

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 17 czerwca 2004r.

w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin na lata 2004 – 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r.  –      o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznikowi nr 1 do uchwały Nr /IX/03 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia      11 września 2003 roku nadaje się brzmienie jak w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Drobinie

Maria Jolanta Wnuk

Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr 112/XVII/04

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 17 czerwca 2004 r.

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

### MIASTA I GMINY DROBIN NA LATA 2004 - 2007

# Zestawienie zadań zakwalifikowanych do WPI

| L.p. | Nazwa zadania | Symbol zadania/wnioskujący | Wartość inwestycji (w tys. zł) | Poniesione nakłady (w tys. zł) | Planowane nakłady (w tys. zł) | Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2005-2007 | Wielkość nakładów łącznie w latach 2004-2007 (w tys. zł) | Wielkość nakładów po 2008r. (w tys. zł) | Informacje dodatkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej z jedną pompownią wraz z przykanalikami do posesji oraz kabla zasilającego pompownie – teren miasta Drobina | RRG/01/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z pozwoleniem na budowę z 21.12.1998 r. Nr ANB7351/2082/98 oraz z kartą WPI RRG/01/03 |
|  | Nakłady ogółem: W tym: |  | 4.411 | 90 | 538 | 3.783 | 0 | 0 | 4.321 | 0 |  |
|  | I etap- Inwestycja planowana do realizacji z udziałem środków Funduszu SAPARD - nakłady ogółem |  | 524 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 |  |
|  | - środki własne gminy |  | 90 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
|  | - program SAPARD |  | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 |  |
|  | - pożyczka umarzalna WFOŚiGW |  | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 |  |
|  | II etap – „Budowa kanalizacji sanitarnej – teren miasta Drobina” Inwestycja realizowana z udziałem Funduszy Strukturalnych Nakłady ogółem |  | 3.797 | 0 | 14 | 3.783 | 0 | 0 | 3.797 | 0 |  |
|  | W tym: środki własne gminy |  | 569 | 0 | 2 | 567 | 0 | 0 | 569 | 0 |  |
|  | programy pomocowe EFRR 75 % |  | 2.848 | 0 | 11 | 2.837 | 0 | 0 | 2.848 | 0 |  |
|  | budżet Państwa 10 % |  | 380 | 0 | 1 | 379 | 0 | 0 | 380 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Brelki-Dziewanowo | RRG/02/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z pozwoleniem na budowę z 19.07.2002 r. Nr ANB7351/608/02 oraz z kartą WPI RRG/02/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 628 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 929 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 628 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 |  |
| 3. | Modernizacja stacji wodociągowej w Maliszewku | RRG/10/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z kartą WPI RRG/10/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 140 |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 140 |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |  |
| 4. | Budowa chodnika na drodze krajowej Nr 60 Płock-Ciechanów przy ul. Płockiej | RRG/13/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z kartą WPI RRG/13/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 73 | 60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  |  | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |  |
|  | inne źródła (GDDRiA) |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Spięcie sieci wodociągowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z kartą WPI RRG/06/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  |
|  | inne źródła (UW) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Rozbudowa budynku szkoły w Łęgu Probostwie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zg. z umową z 04.10.2002 r. . Inwestycja zrealizowana. Końcowe rozliczenie finansowe w 2004 r. |
|  | Nakłady ogółem: |  |  |  | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  |  |  | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 |  |
| 7. | Rozbudowa szkoły w Drobinie o kompleks gimnazjalno-licealny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zg. z umową z 28.04.2002r. Inwest. zrealizowana. Końcowe rozliczenie finansowe w 2004 r. |
|  | Nakłady ogółem: |  |  |  | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  |  |  | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |  |
| 8. | Modernizacja ul. Szkolnej w Drobinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zg. Z umową z 20.08.2003 r. Inwestycja realizowana. Końcowe rozliczenie finansowe w 2004 r. |
|  | Nakłady ogółem: |  |  |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  |  |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | Budowa drogi gminnej nr 1 Siemienie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zg. z umową z 20.08.2003 r. Inwestycja realizowana. Końcowe rozliczenie finansowe w 2004 r. |
|  | Nakłady ogółem: |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |
| 10 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla potrzeb wsi Mlice Kostery oraz Mokrzk – gm. Drobin | RRG/03/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z kartą WPI RRG/03/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 1.186 | 0 | 11 | 1.175 | 0 | 0 | 1.186 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 177 | 0 | 11 | 166 | 0 | 0 | 177 | 0 |  |
|  | - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 75 % |  | 890 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 890 | 0 |  |
|  | - budżet państwa 10 % |  | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 |  |
| 11. | Modernizacja drogi Nr 35 Cieszewo – Maliszewko | RRG18/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z kartą WPI RRG/18/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 407 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 350 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 350 |  |
|  | - inne źródła (udział ludności) |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | Modernizacja drogi Nr 2 Mogielnica – Kowalewo | RRG/16/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z kartą WPI RRG/16/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 704 | 6 | 75 | 623 | 0 | 0 | 698 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 470 | 0 | 50 | 420 | 0 | 0 | 470 | 0 |  |
|  | - inne źródła (udział ludności) |  | 234 | 6 | 25 | 203 | 0 | 0 | 228 | 0 |  |
| 13. | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Drobinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. Karty WPI RRG/16/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 2.764 | 0 | 25 | 1.417 | 1.322 | 0 | 2.764 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 315 | 0 | 25 | 112 | 178 | 0 | 315 | 0 |  |
|  | - programy pomocowe EFRR – 75 % |  | 2.073 | 0 | 0 | 1.063 | 1.010 | 0 | 2.073 | 0 |  |
|  | - budżet państwa – 10 % |  | 276 | 0 | 0 | 142 | 134 | 0 | 276 | 0 |  |
|  | - Powiat |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 14. | Budowa budynku socjalnego w Drobinie | RRG/28 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. Karty WPI RRG/28/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 450 | 0 | 100 | 250 | 0 | 0 | 350 | 100 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 450 | 0 | 100 | 250 | 0 | 0 | 350 | 100 |  |
| 15. | Budowa pasażu spacerowego ul. Płocka – Spółdzielcza | RRG/22/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. Karty WPI RRG/22/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 15 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 15 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16. | Remont budynku głównego Szkoły podstawowej w Rogotwórsku | SzPR/01/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI SzPR/01/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 110 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 80 | 30 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 110 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 80 | 30 |  |
| 17. | Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie | SzPC/01/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI SzC/01/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 21 | 0 | 0 | 10,5 | 10,5 | 0 | 21 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |  |
|  | - inne źródła |  | 8 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 0 | 13 | 0 |  |
| 18. | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Drobin Świerczynek | RRG/09/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI RRG/09/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |  |
|  | - programy pomocowe UE |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 |  |
|  | - inne źródła |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 |  |
| 19. | Modernizacja ulic w mieście Drobinie: Przyszłość i Kopernika | RRG/20/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI RRG/20/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 525 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 125 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 263 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 63 |  |
|  | - programy pomocowe UE |  | 262 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 62 |  |
| 20. | Modernizacja drogi gminnej Nr 9 Nowa Wieś | RRG/17/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI RRG/17/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 494 | 194 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 302 | 152 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |  |
|  | - programy pomocowe UE |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
|  | - inne źródła |  | 92 | 42 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  |
| 21. | Budowa chodnika na ul. Sierpeckiej w Drobinie | RRG/08/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI RRG/23/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 346 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 276 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 346 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 276 |  |
| 22 | Remont budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie. Wyposażenie i urządzenie ogrodu przedszkolnego | MGP/01/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI MGP/01/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 315 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 15 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 314 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 | 15 |  |
|  | - inne źródła |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23. | Wymiana dachu na budynku tzw. „nowej szkoły” Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie | ZSŁ/03/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI ZSŁ/03/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  |
| 24. | Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie | ZSŁ/02/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI ZSŁ/02/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 17 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 17 |  |
|  | - inne źródła (rodzice) |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |  |
| 25 | Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie | RO/01/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI RO/01/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 130 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 130 |  |
|  | - dotacje i fundusze celowe (PFRON) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 26. | Rewitalizacja parku w Drobinie | RRG/24/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy wg. karty WPI RO/24/03 |
|  | Nakłady ogółem: |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 |  |
|  | - środki z budżetu centralnego (Urząd Marszałkowski) |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |  |
|  | - programy pomocowe UE |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 |  |
|  | - dotacje z funduszy celowych (PFOŚiGW) |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | - srodki gminnych funduszy celowych (GFOŚiGW) |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |  |
| 27. | Budowa stacji wodociągowej w Kucharach |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z umową |
|  | Nakłady ogółem: |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |
|  | W tym: środki własne gminy |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |
| 28 | Budowa sieci wodociągowej – wodociąg PRIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z umową |
|  | Nakłady ogółem: |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |
|  | W tym: środki własne gminy |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |
| 29. | Modernizacja ulic - ul.Wąska, ul.Polna |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z umową |
|  | Nakłady ogółem: |  | 920 | 0 | 300 | 620 | 0 | 0 | 920 | 0 |  |
|  | W tym środki włsne gminy |  | 620 | 0 | 200 | 420 | 0 | 0 | 620 | 0 |  |
|  | - środki budżetu państwa |  | 300 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 300 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30. | Budowa chodników – pasaż ul. Płocka, Łęg Probostwo, ul. Zaleska |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z umową |
|  | Nakłady ogółem: |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |
|  | W tym środki własne gminy |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |
| 31. | Zakupy inwestycyjne – wykup gruntu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z umową |
|  | Nakłady ogółem: |  | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |  |
|  | W tym : środki własne gminy |  | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |  |
| 32. | Wydatki inwestycyjne – Urząd Miasta i Gminy Drobin |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z umową |
|  | Nakłady ogółem: |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |
|  | W tym: środki własne gminy |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |
| 33. | Zadaszenie sceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z umową |
|  | Nakłady ogółem: |  | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |  |
|  | W tym środki własne gminy |  | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |  |
| 34. | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drobinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakres rzeczowy zgodny z umową |
|  | Nakłady ogółem: |  | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  |
|  | W tym: środki własne gminy |  | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  |

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Drobinie

Maria Jolanta Wnuk