    Załącznik Nr 12
  do Zarządzenia Nr 28 / 2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
        z dnia 30 marca 2012 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

        94 Wydatki bieżące:

▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla	mieszkańców gminy Drobin

Nie ma zagrożeń do dalszej realizacji zadania w 2012 roku.

▪ Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Nie ma widocznych zagrożeń dotyczących dalszej spłaty odsetek i rat kredytu.

Wydatki majątkowe:

▪ Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich	dynamicznego rozwoju

Realizacja zadania możliwa z chwilą otrzymania środków z Unii Europejskiej.
W 2008 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej. Czekamy na podpisanie umowy. Cześć robót budowlanych wykonana w 2010 r. , w 2011 r. i latach poprzednich.

▪ Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap II

Realizacja zadania możliwa z chwilą otrzymania środków z Unii Europejskiej.
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 złożony do biura Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej”. Wniosek w trakcie weryfikacji.
▪ Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę obiektów oświatowych	w	gminie Drobin

Trzeci etap zadania zaplanowany na 2012 r. przewiduje przebudowę budynku dydaktycznego A (najstarszego) ZS w Drobinie.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla	mieszkańców gminy Drobin

Nie ma zagrożeń do dalszej realizacji zadania w 2012 roku.

95
▪ Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo
 Projekt będzie realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z podpisaną w dniu 12.01.2012 r. umową (Nr 00.110.6922-UMO0700210/10) z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Realizacja projektu jest przewidziana na 2012 r.

▪ Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk i Kozłowo

Projekt będzie realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z podpisaną w dniu 12.01.2012 r. umową (Nr 00.111.6922-UMO0700210/10) z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Realizacja projektu przewidziana na lata 2012 (Rogotwórsk) i 2013 (Kozłowo).

▪ Budowa chodników przy M-G Biliotece i Kościele Prafialnym w Drobinie

Zadanie weszło w skład projektu	"Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie – etap III".

▪ Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączone z likwidacją	emisji CO

Złożony wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWM został pozytywnie oceniony i umieszczony na liście rezerwowej do dofinansowania. W 2012 r. zostanie również złożony wniosek o dofinansowanie projektu z NFOŚiGW. W przypadku pozytywnych decyzji o dofinansowanie – projekt będzie realizowany w 2013 r.

▪ Przebudowa drogi gminnej Kozłowo

Na 2012 r. pozostało uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, uzgodnienie zakresu planowanych prac z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z tym w 2012 r. muszą zostać poniesione koszty opracowania map do pozwolenia wodno-prawnego.

▪ Przebudowa drogi gminnej Chudzyno-Krajkowo

Na 2012 r. pozostało uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z tym w 2012 r. muszą zostać poniesione koszty opracowania map do pozwolenia wodno-prawnego.

        Burmistrz
 Miasta i Gminy Drobin

  Sławomir Wiśniewski
96