Uchwała Nr 229/XXXIII/06

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 16. marca 2006 r.

w sprawie: zmian w Strategii Miasta i Gminy Drobin do roku 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Drobinie Nr 249/XXXIII/02 z dnia 30.09.2002 r. w sprawie uchwalenia Strategii Miasta i Gminy Drobin do 2020 r. cel strategiczny Nr i 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 3.

Uchwale wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Drobinie

Maria Jolanta Wnuk

Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr 229/XXXIII/06

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 16. marca 2006 roku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY DROBIN DO 2020 ROKU

Lista programów operacyjnych  –  harmonogram prac

CEL STRATEGICZNY NR 1:

WYPRACOWANIE ATRAKCYJNEJ LOKALNEJ OFERTY EGZYSTENCJALNEJ ADRESOWANEJ DO MIESZKAŃCÓW A W SZCZEGÓLNOŚCI DO MŁODZIEŻY

| Lp. | Program operacyjny | Termin | Nakłady [tys. zł] | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Budowa trzech sal gimnastycznych | 2003 2008 | 10 000 | Budżet gminy |
| 1.1.1 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Drobinie | 2004 2005 | 2.764 | Środki własne Gminy, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki powiatu płockiego |
| 1.2 | Budowa liceum | 2003 2005 | 7.000 | Budżet gminy |
| 1.3 | Budowa aquaparku | 2005 2006 | 15.000 | Środki prywatne |
| 1.4 | Reaktywowanie gminnego ośrodka kultury | 2004 | 500 | Budżet gminy |
| 1.5 | Dokończenie budowy gminnego ośrodka sportu i rekreacji | 2005 | 1.000 | Budżet gminy |
| 1.6 | Wykonanie urządzeń małej architektury | 2003 2008 | 2.000 | Budżet gminy |
| 1.7 | Rewitalizacja zabytkowej zabudowy miasta | 2005 2010 | 15.000 | Budżet gminy Środki pomocowe |
| 1.7.1 | Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez odnowę rynku w Drobinie | 2005 2006 | 921 | Budżet gminy Środki Unii Europejskiej |
| 1.7.2 | Budowa monitoringu i modernizacja oświetlenia rynku w Drobinie | 2005 2006 | 303 | Budżet gminy Środki Unii Europejskiej |
| 1.8 | Budowa obiektów, wyposażenie terenów przystosowanych do wypoczynku I rekreacji | 2003 2010 |  | Środki prywatne |
| 1.9 | Prywatyzacja ośrodka zdrowia | 2003 |  | Budżet gminy |
| 1.10 | Powołanie straży miejskiej | 2003 | 200 | Budżet gminy |
| 1.11 | Powołanie Muzeum Skarbonki w Rogotwórsku | 2003 | 150 | Budżet gminy Środki zewnętrzne |

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Drobinie

Maria Jolanta Wnuk

Załącznik Nr 2

Do uchwały Nr 229/XXXIII/06

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 16. marca 2006 roku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY DROBIN DO 2020 ROKU

Lista programów operacyjnych  –  harmonogram prac

CEL STRATEGICZNY NR 3:

WYKREOWANIE I PROMOCJA NOWEGO WIZERUNKU GMINY KIERUJĄCEJ SIĘ W DZIAŁANIACH ZASADĄ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO

| Lp. | Program operacyjny | Termin | Nakłady [tys. zł] | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Zakończenie budowy I przebudowy sieci wodociągowej | 2002 2008 | 2.000 | Środki własne, pomocowe UE |
| 3.1.1 | Budowa sieci wodociągowej Dziewanowo - Brelki | 2004 | 628 | Środki własne |
| 3.1.2. | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla potrzeb wsi Mlice Kostery oraz Mokrzk | 2004 2005 | 1.189 | Środki własne, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |
| 3.2 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz budowa indywidualnych oczyszczalni | 2002 2015 | 15.000 | Środki własne, pomocowe UE |
| 3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do posesji – teren miasta Drobina | 2003 2004 | 524 | Środki własne, środki Funduszu SAPARD |
| 3.2.2 | Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej – teren miasta Drobina | 2004 2005 | 3.797 | Środki własne, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |
| 3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji i przydomowej oczyszczalni ścieków w zespole dworskim w Kucharach gmina Drobin | 2006 | 202 | Środki: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu w Kucharach |
| 3.3 | Aktualizacja AGENDY 21 | 2003 | 20 |  |
| 3.4 | Rozszerzenie systemu zbiórki i segregacji odpadów | 2003 2005 | 500 | Środki własne, pomocowe UE |
| 3.5 | Utworzenie specjalnego stanowiska w urzędzie ds. UE i funduszy pomocowych | 2003 | 45 | Budżet gminy |
| 3.6 | Rozpoczęcie negocjacji z firma ORLEN w sprawie odszkodowania za zanieczyszczenie środowiska | 2003 |  | Budżet gminy |
| 3.7 | Opracowanie gminnego programu promocji | 2003 | 25 | Budżet gminy |
| 3.8 | Coroczne organizowanie konferencji nt. rozwoju zrównoważonego | 2003 | 12 | Budżet gminy |
| 3.9 | Likwidacja miejsc zanieczyszczeń odpadami I rekultywacja terenów | 2003 2005 | 300 | Środki własne, pomocowe UE |
| 3.10 | Opracowanie koncepcji ścieżek pieszych i rowerowych w gminie | 2003 | 20 | Budżet gminy |
| 3.11 | Zapewnienie prawidłowej infrastruktury drogowej wraz z zabudową chodnikami | 2003 2005 | 7.000 | Środki własne, pomocowe UE |
| 3.11.1 | Przebudowa drogi gminnej Nr 35 Cieszewo – Maliszewko gmina Drobin | 2004 2007 | 1.182 | Budżet gminy Budżet Państwa Środki Unii Europejskiej |
| 3.11.2 | Przebudowa drogi gminnej Mogielnica - Kowalewo gmina Drobin | 2004 2007 | 797 | Budżet gminy Budżet Państwa Środki Unii Europejskiej |
| 3.12 | Zaopatrzenie terenów gminy w nowoczesne alternatywne źródła energii | 2003 2005 | 350 | Środki własne, pomocowe UE |

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Drobinie

Maria Jolanta Wnuk