OR.0012.98.2021

**Protokół**

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie**

**z dnia 06 września 2021 r.**

**Godzina rozpoczęcia i zakończenia posiedzenia 14.14 – 14.50**

**Miejsce posiedzenia:** sala konferencyjna im. Andrzeja Wojciecha SamorajaUrzędu Miasta i Gminy Drobin, ul. Marsz. Piłsudskiego 12,

**Uczestnicy posiedzenia:**

- członkowie Komisji Rewizyjnej – 3 radnych na ustalony skład 3

- Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Drobin: Skarbnik MiG Renata Łukaszewska, Inspektor ds. inwestycji i dróg Sławek Sobiecki.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzeniem quorum.

2. Kontrola wydatków związanych z inwestycją „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki” wykonana w 2020 r.

3. Zamknięcie posiedzenia.

*Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*

*Sławomir Sobociński*

**Przebieg posiedzenia:**

**Do punktu 1-go posiedzenia.**

**Przewodniczący posiedzenia** – otworzył posiedzenie komisji, przywitał zebranych oraz stwierdził quorum. Podkreślił, że celem posiedzenia dzisiejszej komisji jest kontrola wydatków związanych z inwestycją „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki” wykonana w 2020 r.

Zapoznał z porządkiem posiedzenia, który został przyjęty bez uwag.

**Do punktu 2-go posiedzenia:**

**Kontrola wydatków związanych z inwestycją „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki” wykonana w 2020 r.**

**Przewodniczący posiedzenia** – prosił przedstawiciela gminy p. Sławka Sobieckiego o wstępny opis kontrolowanej inwestycji dodał, ze komisja na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się kontrolą inwestycji z postępowania przetargowego oraz dokumentacją finansową z rozliczenia tej inwestycji.

**Pan Sławek Sobiecki Inspektor ds. inwestycji i dróg -** poinformował, że przedmiotowe postępowanie było przeprowadzone w miesiącu lipiec-sierpień 2020 r. Odcinek drogi ok. 650 m. Wykonawcą zadania była firma „Wapnopol” - Adam, Nowakowski za kwotę 186.857,14 zł.

**Przewodniczący posiedzenia –** zapytał, kiedy został wykonany kosztorys inwestorski.

**Pan Sławek Sobiecki Inspektor ds. inwestycji i dróg -** 2 czerwca 2020 r.

**Przewodniczący posiedzenia –** zapytał jaka była wartość zamówienia wg kosztorysu inwestorskiego?

**Pan Sławek Sobiecki Inspektor ds. inwestycji i dróg –** wartość netto 232.189,12 zł, wartość brutto 285.592,62 zł.

**Przewodniczący posiedzenia –** zapytał kiedy był ogłoszony przetarg o zamówieniu publicznym i jaki był nr ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych?

**Pan Sławek Sobiecki Inspektor ds. inwestycji i dróg –** przetarg został ogłoszony 16 czerwca 2020 r. Nr ogłoszenia 550685-N-2020.

**Przewodniczący posiedzenia –** ile wpłynęło ofert i jakie firmy złożyły ofertę?

**Pan Sławek Sobiecki Inspektor ds. inwestycji i dróg –** wpłynęło 5 ofert od firm:

I oferta firmy – Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Lider i Altor, z Mińska mazowieckiego na kwotę brutto - 208.814,75 zł;

II oferta firmy - Global Systems Marcin Balcerzak,

III oferta firmy – Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD”;

IV oferta firmy – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o.o. z Lipna;

V oferta firmy – PTH „Wapnopol” Adam Nowakowski

**Przewodniczący posiedzenia –** zapytał, która oferta była najkorzystniejsza?

**Pan Sławek Sobiecki Inspektor ds. inwestycji i dróg –** najkorzystniejsza oferta 5 na kwotę 186.857,14 zł.

**Przewodniczący posiedzenia –** zapytał, czy wszystkie oferty spełniły wymagania?

**Pan Sławek Sobiecki Inspektor ds. inwestycji i dróg –** wszystkie oferty spełniły wymagania iż złożyły gwarancję na 5 lat i dlatego zadecydowała cena.

**Przewodniczący posiedzenia** – „czy to było z wolnej ręki? Jak to wyglądało?”.

**Pan Sławek Sobiecki Inspektor ds. inwestycji i dróg –** „przetarg nieograniczony”.

**Przewodniczący posiedzenia** – zapytał, czy inwestycja była dofinansowana ze środków zewnętrznych?

**Pan Sławek Sobiecki Inspektor ds. inwestycji i dróg –** „dofinansowanie byłoz Rządowego FunduszuInwestycji Lokalnych w kwocie 71.857,14 zł i z FOGR-u, czyli Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 93.428,57 zł”.

Komisja przystąpiła do wglądu z dokumentację techniczną i powykonawczą dot. danej inwestycji.

**Skarbnik MiG** – wyjaśniła, że inwestycja o której mowa została rozliczona na podstawie 3-ch faktur. Wymieniła nr faktur, podała kwoty oraz przez kogo została dana faktura wystawiona.

**Przewodniczący posiedzenia –** zapytał kiedy był sporządzony protokół odbioru?

**Pan Sławek Sobiecki Inspektor ds. inwestycji i dróg –** 28 października 2020 r. Komisja w składzie powołana przez Burmistrza MiG Drobin: Grzegorz Szykulski Burmistrz MiG Drobin, Piotr Jarzębowski Sekretarz MiG, w obecności Hanna Kuśmierowska sołtys sołectwa Sokolniki, Piotr Pakieła inspektor nadzoru inwestorskiego, wykonawca Adam Nowakowski właściciel, Robert Stemplowski kierownik budowy.

**Przewodniczący posiedzenia –** zwrócił się do p. Skarbikizapytał, kiedy inwestycja była rozliczona i kiedy wysłano sprawozdanie końcowe do Urzędu Wojewódzkiego?

**Skarbnik MiG** - wyjaśniła, ze dokumentacja znajduje się w Referacie Inwestycji.

**Pan Sławek Sobiecki Inspektor ds. inwestycji i dróg –** wyjaśnił, że inwestycja była rozliczona 24 listopada 2020 r., zakończenie inwestycji było 09 grudnia 2020 r. Protokół końcowego rozliczenia inwestycji był sporządzony 14 grudnia 2020 r. – sprawdzić zapis

**Przewodniczący posiedzenia –** zapytał członków komisji, czy mają jakiekolwiek zastrzeżenia, bądź pytania dot. tej inwestycji.

Brak pytań i zastrzeżeń.

Protokół zkontroli wydatków związanych z inwestycją „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki” wykonana w 2020 r. stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

**Do punktu 3-go posiedzenia:**

**Zakończenie posiedzenia**

Po wyczerpaniu wszystkich punktów posiedzenia, Przewodniczący Pan Sławomir Sobociński zakończył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

/-/Sławomir Sobociński

Protokołowała:

Joanna Skierkowska

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej