Załącznik

do Uchwały Nr 260/XLVIII/10

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia  21 października 2010 r.

RAPORT Z REALIZACJI W LATACH 2005 - 2009 PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA

ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO                         	MIASTO I GMINA DROBIN

NA LATA 2004 - 2011

Drobin, marzec 2010 roku

SPIS TREŚCI:										   Strona

Wprowadzenie

1.1. Podstawa prawna											4

1.2. Cel przygotowania raportu									4

1.3. Organy, którym zostanie przedłożony raport							5

1.4. Okres, jaki obejmuje raport							          	            5

1.5. Zakres raportu 										            5

1.6 Materiały źródłowe									            6

2.  Stan realizacji działań w latach 2005-2009 ujętych w gminnym Programie ochrony środowiska na lata 2004-2011

2.1 Ogólne założenia Programu ochrony środowiska					             9

2.2 Jakość wód i stosunki wodne								           10

2.3 Powietrze											           14

2.4 Hałas i wibracje										           16 2.5 Promieniowanie elektromagnetyczne	           					                      25

2.6 Poważne awarie i zagrożenia naturalne							           26

2.7 Ochrona przyrody i krajobrazu								           28

2.8 Gleby											           30

2.9 Zasoby kopalin							           			           31

2.10 Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii		           32

## 2.10.1 Racjonalizacja użytkowania wody do celów produkcyjnych i konsumpcyjnych	           32

## 2.10.2 Zrównoważone wykorzystanie energii						           33

## 2.10.3 Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych					           35

## 2.10.4 Zrównoważone wykorzystanie materiałów						           36

2.11 Edukacja ekologiczna									           37

3. Ocena sposobu i źródeł finansowania zaplanowanych zadań i przedsięwzięć w latach 2005 – 2009 ujętych w gminnym Programie ochrony środowiska w latach 2004 -2011        45

4. Ocena systemu monitoringu								           55

5. Podsumowanie i wnioski									           59

Spis tabel											           62

R O Z D Z I A Ł   1

WPROWADZENIE

1. Wprowadzenie

1.1.	Podstawa prawna

Zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa wszystkie szczeble administracji samorządowej mają obowiązek opracowania programów ochrony środowiska. Wykonując ten obowiązek organ wykonawczy Miasta i Gminy Drobin opracował dokument pn. Program ochrony środowiska dla Związku Gmin Regionu Płockiego Miasto i Gmina Drobin na lata 2004 - 2011, który przyjęty został Uchwałą Nr 174/XXVI/05 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 czerwca 2005 roku. Według art. 18 ust. 2 cyt. ustawy, z wykonania programu organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raport, który przedstawia się radzie gminy.

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowią m.in. następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z póź. zm.).

- Ustawa z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.).

1.2.	Cel przygotowania raportu

Celem niniejszego opracowania jest ocena efektów realizacji zadań ujętych na lata 2004-2009 w Programie ochrony środowiska dla Związku Gmin Regionu Płockiego Miasto i Gmina Drobin na lata 2004 - 2011. Raport ponadto ma za zadanie ukazać zmiany stanu środowiska na obszarze Miasta i Gminy Drobin. Wnioski z Raportu powinny zostać wykorzystane podczas aktualizacji gminnego Programu ochrony środowiska i pomóc w określeniu niezbędnych działań na przyszłość.

1.3.	Organy, którym zostanie przedłożony raport

Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) organ wykonawczy gminy sporządza raport z wykonania gminnego programu ochrony środowiska i przedstawia go radzie gminy.

1.4.	Okres, jaki obejmuje raport

Raport obejmuje okres sprawozdawczy czterech lat kalendarzowych od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku.

1.5.	Zakres raportu

Zakres informacji zawartych w Raporcie odpowiada treści przyjętego Uchwałą Nr 174/XXVI/05 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 czerwca 2005 roku „Programu ochrony środowiska dla Związku Gmin Regionu Płockiego Miasto i Gmina Drobin na lata 2004 - 2011. Przedstawia ono postępy w realizacji każdego z zadań zapisanych w programie oraz obrazuje stan środowiska na terenie Miasta i Gminy Drobin – stan na dzień 31 grudnia 2009 roku w odniesieniu do niżej wymienionych aspektów:

1. Stan realizacji działań w latach 2005-2009 ujętych w gminnym Programie ochrony środowiska na lata 2004-2011 – stan na dzień 31 grudnia 2009 roku, w zakresie:

a) Jakość wód i stosunki wodne

b) Powietrze

c) Hałas i wibracje

d) Promieniowanie elektromagnetyczne

e) Poważne awarie i zagrożenia naturalne

f) Ochrona przyrody i krajobrazu

g) Gleby

h) Ochrona zasobów kopalin

i) Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii

j) Edukacja ekologiczna

2. Ocena sposobu i źródeł finansowania zaplanowanych zadań i przedsięwzięć w latach 2005 – 2009 ujętych w gminnym Programie ochrony środowiska w latach 2004 -2011

3. Ocena systemu monitoringu w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w programie ochrony środowiska, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Porównanie uzyskanego obrazu stanu środowiska ze stanem środowiska opisanym w gminnym programie ochrony środowiska, pozwoli określić, w jakim stopniu udało się zrealizować przedsięwzięcia przyjęte w przedmiotowym programie w okresie od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Wnioski zawarte w raporcie zostaną uwzględnione w aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska.

Dla jednolitego i czytelnego zobrazowania stanu realizacji zadań programowych wykorzystano, określone w programie, wskaźniki zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Drobin, pozwalające na sukcesywne monitorowanie efektów, postępu oraz tendencji w toku realizacji Programu. Raport kończą kierunki najpilniejszych działań, jakie należy podjąć, aby cel strategiczny „Osiągnięcie trwałego rozwoju Drobina i zwiększenie atrakcyjności Gminy poprzez poprawę środowiska przyrodniczego i ochronę jego zasobów” został w optymalnym stopniu zrealizowany.

1.6.	Materiały źródłowe

- Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Drobin

- Program ochrony środowiska dla powiatu płockiego

- Program ochrony środowiska gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego

- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

- Krajowy Program Zwiększania Lesistości.

- Roczniki statystyczne

- Raporty o stanie środowiska województwa mazowieckiego

- Realizacja budżetu Miasta i Gminy w Drobinie w 2005 i 2009 roku

- Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2005 i 2009 roku.

- Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska

- Ocena stanu środowiska w powiecie płockim

- Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Drobin

- Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin

- Strony ww Ministerstwo Środowiska, Główny Urząd Statystyczny

- Informacje od przedsiębiorców

Autorzy sprawozdania:

- Burmistrz Miasta i Gminy Drobin –mgr inż. Sławomir Wiśniewski

- Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego – mgr Elżbieta Anna Grączeska

- Inspektor ds. ochrony środowiska – mgr Anita Ptasik-Domeradzka

- Inspektor ds. ochrony środowiska - mgr inż. Marlena Brzezińska

R O Z D Z I A Ł   2

STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ W LATACH 2005-2009

UJĘTYCH

W GMINNYM PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2004-2011

2.  Stan realizacji działań w latach 2005-2009 ujętych w gminnym Programie ochrony środowiska na lata 2004-2011

2.1 Ogólne założenia Programu ochrony środowiska

Naczelną zasadą przyjętą w Programie ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Drobin jest zasada zrównoważonego rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału gminy (zasobów środowiska, surowców naturalnych, infrastruktury, jak i ludzi oraz wiedzy).

Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska winny służyć do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności na niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na danym terenie, a następnie na jego poprawie. Realizacja wytyczonych celów w programie winna powodować zrównoważony rozwój gospodarczy, polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie miasta.

Nadrzędny cel Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Drobin sformułowany został następująco:

Osiągnięcie trwałego rozwoju Drobina i zwiększenie atrakcyjności Gminy poprzez poprawę środowiska przyrodniczego i ochronę jego zasobów

Cel ten jest zbieżny z celami wyznaczonymi w dokumentach planistycznych obowiązujących na terenie Gminy.

Realizacja celu nadrzędnego następuje poprzez poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochronę dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowania zasobów przyrody, zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii oraz realizację zadań o charakterze systemowym.

Kierując się podanymi powyżej kryteriami, wyznaczone zostały następujące priorytetowe zadania ekologiczne dla Miasta i Gminy Drobin z zakresu ochrony środowiska, co do których zostały podjęte działania zmierzające do poprawy aktualnego stanu środowiska:

- osiągnięcie wysokiej jakości wód powierzchniowych i ochrona zasobów wodnych

- poprawa gospodarki odpadami komunalnymi poprzez budowę kompleksowego systemu

- ochrona przed hałasem

- przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z tytułu klęsk żywiołowych i poważnych awarii.

W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody:

- ochrona i rozwój środowiska przyrodniczego (w tym zasobów leśnych)  i krajobrazu.

W zakresie zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii

- oszczędne gospodarowanie zasobami wody

- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii

W zakresie zadań systemowych

- rozwój edukacji ekologicznej

2.2 Jakość wód i stosunki wodne

Cel strategiczny:

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w aspekcie wymaganych standardów oraz ich ochrona i racjonalizacja użytkowania

Celem polityki ekologicznej Polski w zakresie gospodarki wodnej jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód, tak pod względem jakościowym jak i ilościowym oraz dotrzymywanie normatywnych wymagań dla ścieków i innych zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska wodnego.

Cele krótkoterminowe dla gminy Drobin do roku 2007 i kierunki działań:

- ochrona zasobów wód podziemnych,

- dążenie do poprawy jakości wód powierzchniowych

- poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy poprzez zwiększenie stopnia skanalizowania gminy, tak aby stopień zwodociągowania był zbliżony do skanalizowania

- optymalizacja zużycia wody do celów socjalno-bytowych i przemysłowych

- opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o jakości wody do picia

Cele średnioterminowe dla gminy Drobin do roku 2011:

- Osiągnięcie właściwych standardów wód powierzchniowych i podziemnych pod względem jakościowym

- Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do wody o odpowiedniej jakości i niezbędnej ilości,

- Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem ze źródeł punktowych i obszarowych

- Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska (wodociągi i kanalizacja),

- Współpraca ponadlokalna w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych

Realizacja zadań w latach 2005 – 2009

Tabela 1. Realizacja zadań z zakresu „Jakość wód i stosunki wodne”

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Opis podjętych działań | Rok realizacji | Przyczyny braku realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej w gminie | Burmistrz | Stopień zwodociągowania gminy wynosi ok. 98 %. Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 208 km. Program perspektywicznego zaspokojenia potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców oparty jest na istniejących ujęciach. W ramach inwestycji wodociągowych w latach 2007 - 2008 wykonano: 1. Połączenie sieci wodociągowych zasilanych z hydroforni Drobin, Karsy, Wrogocin, Maliszewko. 2. Modernizacja stacji wodociągowej w Maliszewku. Wartość projektu: 72 tys. zł 3. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Brelki – Dziewanowo. Łączna długość sieci głównej 5.039 m oraz 20 przyłączy o łącznej długości 1.090,0 m 4. Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb wsi Mlice -Kostery oraz Mokrzk. Inwestycja obejmowała budowę sieci głównej o długości 7226 mb, podłączenie 33 gospodarstw domowych do sieci wodociągowej. 5. Budowa sieci wodociągowej w Drobinie: ul. Kopernika, Krótka, Nowa Inwestycja obejmowała wybudowanie sieci głównej o długości 547 mb. 6. Budowa studni uzupełniającej w Maliszewku. Inwestycja była konieczna do zrealizowania z uwagi na występujące okresowo braki wody. 7. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Kowalewo, Chudzyno odcinek I, Chudzyno odcinek II. Długość sieci głównej 8593m, długość przyłączy 2558 m, 38 przyłączy. | 2007 -2008 | n.d. |
| 2. | Budowa zbiorczych systemów kanalizacji wiejskiej w miejscowościach Łęg Probostwo, Rogotwórsk, Cieszewo | Burmistrz | W pierwszej kolejności dążono do skanalizowania Miasta Drobin. Stopień skanalizowania Miasta Drobin wynosi ok. 98 %. Długość kanalizacji sanitarnej obecnie wynosi ok. 13,09 km, jednak rozbudowa sieci kanalizacyjnej będzie nadal kontynuowana zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin. Budowa kanalizacji sanitarnej w Drobinie w latach 2002-2007 przebiegała w dwóch etapach przy finansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Pierwszy etap został zrealizowany przy udziale przedakcesyjnego programu SAPARD. Wykonano sieć kanalizacyjną na ulicach: Płockiej, Przyszłość i Tylnej o długości 874 m wraz z 40 przykanalikami. W drugim etapie uzyskano pomoc finansową na kontynuację projektu z funduszy strukturalnych. Zrealizowano projekt nr Z/2.14/III/3.1/190/04 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej – teren miasta Drobina”. Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Razem w ramach dwóch projektów wykonano 4 964 m sieci głównej wraz z przykanalikami. Dzięki pozyskaniu środków unijnych prawie cały Drobin został skanalizowany. W następnych latach planowane będzie Budowa zbiorczych systemów kanalizacji wiejskiej w wybranych miejscowościach gminy Drobin. W 2008 roku zrealizowana została inwestycja pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w PGR Krajkowo” – ze środków własnych Gminy oraz Agencji Nieruchomości Rolnych. Projekt swym zakresem obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości 498 m. | 2002 - 2007 | n.d. |
| 3. | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach Łęg Probostwo, Rogotwórsk, Cieszewo | Burmistrz | W 2009 zrealizowano inwestycję pn. Budowa oczyszczalni ścieków w PGR Krajkowo typu EKOPAN – 3 o poj. 15m³. ze środków własnych Gminy, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz planowanego dofinansowania z WFOŚiGW. | 2009 | n.d. |
| 4. | Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych dla ścieków | Burmistrz, właściciele | Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych dla ścieków została przeprowadzona na terenie Miasta i Gminy Drobin w latach 2004-2005: Ogółem zinwentaryzowano: 561 zbiorników, w tym Gmina – 529 szt. Miasto – 32 szt. | 2004 - 2005 | n.d. |
| 5. | Opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej dla całej gminy | Burmistrz | W roku 2008-2009 wezwaliśmy 84 mieszkańców do przyłączenia nieruchomości do kanalizacji ściekowej. Obecnie do kanalizacji ściekowej pozostało do przyłączenia 49 posesji. | 2008 - 2009 | n.d. |
| 6. | Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o jakości wody do picia | Użytkownicy ujęć wód podziemnych | Informacje o jakości wody zamieszczane są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz dostępne są na indywidualne potrzeby mieszkańców w Referacie Rozwoju Gospodarczego. | 2005 - 2009 | n.d. |
| 7. | Opracowanie i wdrożenie programu działań na rzecz ograniczenia spływu zanieczyszczeń azotowych ze źródeł rolniczych, środków ochrony roślin | WODR, rolnicy, przedsiębiorcy, Burmistrz | Brak realizacji |  | Brak delegacji ustawowej |
| 8. | Konserwacja urządzeń melioracyjnych | WZMiUW w W-wie, Oddział w Płocku | Zadania są realizowane przez WZMiUW w Warszawie Oddział w Płocku przy współpracy ze Spółkami Wodnymi | 2005 -2009 | n.d. |
| 9. | Melioracja użytków rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych - kontynuacja | WZMiUW w W-wie, Oddział w Płocku | Zadania są realizowane przez WZMiUW w Warszawie Oddział w Płocku przy współpracy ze Spółkami Wodnymi | 2005 -2009 | n.d. |
| 10. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - kontynuacja | inwestorzy | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przez przedsiębiorców i właścicieli prywatnych nieruchomości Ogółem - 8 szt. oczyszczalni przydomowych, w tym Miasto: 1 szt. Gmina: 7 szt. | 2005 -2009 | n.d. |
| 11. | Budowa płyt obornikowych | Rolnicy | W latach 2005-2009 wydano 17 opinii urbanistycznych dla potrzeb lokalizacji płyty obornikowej. | 2005 - 2009 | n.d. |

2.3 Powietrze

Cel strategiczny:

Utrzymanie dotychczasowej jakości powietrza atmosferycznego

na Terenie Miasta i Gminy Drobin

Ochrona powietrza polega głównie na zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń, ograniczanie lub eliminowanie wprowadzanych do powietrza substancji w celu zmniejszenia stężeń dopuszczalnych lub utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie.

Cele średnioterminowe dla gminy Drobin do roku 2011:

- Ograniczanie wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

- Ograniczenie emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie niskiej emisji

- Rozwój monitoringu powietrza na terenie gminy

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

Cele krótkookresowe zgodne są z celami średnioterminowymi.

Realizacja zadań w latach 2005 – 2009

Tabela 2. Realizacja zadań z zakresu „Powietrze”

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Opis podjętych działań | Rok realizacji | Przyczyny braku realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa ścieżek pieszych i rowerowych, | Burmistrz | 1. W latach 2002-2004 przeprowadzono modernizację i przebudowę chodników w mieście na ul: Sierpeckiej, Płockiej, niewątpliwie dużym osiągnięciem jest wybudowanie Pasażu Płocka – Spółdzielcza. Łącznie wybudowano 700 m chodników za sumę 284 tys. zł, przy czym budowa chodnika przy ul. Płockiej została w 50 % dofinansowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 2. W 2008 roku zrealizowano inwestycję pn. Budowa ścieżki rowerowej Drobin – Świerczynek. W ramach robót wykonano ścieżkę pieszo – rowerową wykonano z kostki brukowej wraz z wjazdami do nieruchomości, chodnik i wjazdy bramowe, przepusty, odwodnienie drogi, wykonanie oznakowania stałego. Długość ścieżki – 998 m. Wartość inwestycji – 519 tys. zł, z czego 100 tys. zł stanowi dofinansowanie z budżetu powiatu płockiego. | 2002-2008 | n.d. |
| 2. | Inwentaryzacja źródeł zorganizowanej i rozproszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery | Burmistrz | Brak realizacji |  | Brak delegacji ustawowej |
| 3. | Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym gminy, poprzez dokonanie w pierwszym etapie działań analizy możliwości i inwentaryzację potencjału tego typu energii na terenie gminy | Burmistrz | W ramach programu wykorzystywania energii odnawialnej w społecznościach miejskich metodą „zrób to sam” z Programu „Sięgnij po słońce” w kwietniu 2004 roku i wrześniu 2005 roku zainstalowano na budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie i szatni przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drobinie kolektory słoneczne, które służą do podgrzewania wody użytkowej. Wartość projektu 15 tys. zł. Kwota dofinansowania 10 tys. zł | 2004-2005 | n.d. |
| 4. | Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz | Burmistrz | Brak realizacji | n.d. | Opracowanie Planu zaplanowano na 2011 rok, z uwagi na brak środków finansowych |
| 5. | Uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy zamiany tradycyjnych kotłowni opalanych węglem na kotłownie ekologiczne | Burmistrz | Brak realizacji | n.d. | W latach objętych sprawozdaniem gmina nie uchwaliła miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |

2.4 Hałas i wibracje

Cel strategiczny:

Ograniczanie uciążliwości akustycznych na obszarze gminy

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub, co najmniej na tym poziomie i zmniejszanie poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Cele średnioterminowe i kierunki działań do roku 2011:

1. Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna

2. Ograniczenie poziomu hałasu emitowanego przez środki transportu wzdłuż głównych dróg

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

Cele krótkookresowe zgodne są z celami średnioterminowymi.

Realizacja zadań w latach 2005 – 2009

Tabela 3. Realizacja zadań z zakresu „Hałas i wibracje”

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Opis podjętych działań | Rok realizacji | Przyczyny braku realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aktualizacja inwentaryzacji źródeł uciążliwości akustycznej | Burmistrz we współpracy ze Starostą Powiatowym w Płocku i MWIOŚ W Płocku | Brak realizacji | n.d. | W okresie objętym raportem nie powstały żadne nowe źródła uciążliwości akustycznej |
| 2. | Wymiana stolarki okiennej na okna o podwyższonym wskaźniku izolacyjności akustycznej właściwej (Rw>30dB) w budynkach narażonych na ponadnormatywny hałas | właściciele domów | W latach 2005-2007 – wymiana stolarki okiennej w budynku MG Biblioteki publicznej w Drobinie | 2005 - 2007 | n.d. |
| 4. | Modernizacja i budowa nawierzchni dróg gminnych z infrastrukturą | Burmistrz, Zarząd Dróg Powiatowych, Zarząd Dróg Wojewódzkich, GDDKiA | I. Inwestycje drogowe 2002-2006 1. Droga w Siemieniu Modernizacja drogi przebiegała w dwóch etapach, I Etap prowadzono na odcinku 435 m. Zadanie zostało dofinansowane w 43% z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Warszawie. Wartość projektu: 89 tys. zł. Wartość dofinansowania: 39 tys. zł, następnie wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 245 m za kwotę 79 tys. zł. Razem na modernizację drogi w Siemieniu wydatkowano 168 tys. zł, z czego 39 tys. zł to kwota dofinansowania. Opracowana jest również dokumentacja na kontynuację modernizacji drogi na odcinku 1 km. 2. Droga Mogielnica – Kowalewo W 2004 r. przebudowano pierwszy odcinek drogi gminnej Mogielnica – Kowalewo. Na odcinku drogi o długości 600 m i szerokości 3,5 m została wykonana podbudowa z kruszywa łamanego i położony dywanik asfaltowy. Wartość projektu 105 tys. zł. Wartość dofinansowania 27 tys. zł. W 2006 roku kontynuowano projekt budowy drogi na odcinku około 600 m za kwotę 135 tys. zł. Razem na drogę wydatkowano 240 tys. zł, z czego 27 tys. zł to kwota dofinansowania. 3. Droga Cieszewo – Maliszewko W 2004 roku została zrealizowana inwestycja polegająca na ułożeniu dywanika asfaltowego o szerokości 4 m i długości 250 m na drodze gminnej nr 35 Cieszewo – Maliszewko. Wartość projektu 56 tys. zł . 4. Droga nr 35 Stanisławowo- Cieszewko Inwestycja obejmowała wykonanie drogi asfaltowej na odcinku 300 m o szerokości 3,5 m. Wartość projektu: 95 tys. zł Wartość dofinansowania: 25 tys. zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 5. Droga nr 9 Nowa – Wieś Przebudowa drogi polegała na ułożeniu dywanika asfaltowego o łącznej długości 729 m. Wartość projektu 288 tys. zł W latach 2002-2006 wybudowano 3,15 km dróg asfaltowych za kwotę 847 tys. zł. Łączny koszt w/w inwestycji wraz z kosztami dokumentacji, inspektorów nadzoru, wykupu gruntów wyniósł 1.088 tys. zł, z czego 91 tys. zł to dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. W latach 2002-2006 sukcesywnie budowano ulice w mieście Drobin. Przebudowano: ul. Szkolną - 388 m ul. Polną – 472 m wraz z kanalizacją deszczową ul. Wąską – 228 m ul. Osiedlową -191 m ul. Kwiatową – 160 m ul. Kopernika, Krótką, Nową- 550 m Razem wybudowano prawie 2 km ulic za kwotę 1.797 tys. zł Z czego 550 tys. pozyskano dofinansowania ze źródeł zewnętrznych II. INWESTYCJE DROGOWE 2007-2008 Droga gminna w Świerczynku - 2007 r. Inwestycja polegała na „Przebudowie drogi gminnej w Świerczynku” .Inwestycja obejmowała odcinek drogi o długości od 0+000 do 0+440 km. Wartość zadania - 119.982,12 zł brutto. Przebudowa ulic: Przyszłość, Płocka – Etap I – 2007 r. Inwestycja Przebudowa ulic: Przyszłość, Płocka – Etap I - obejmowała: - ulicę Przyszłość odcinek 2 od km 0+420 do km 1+060 - jezdnia, zjazdy, przepusty i oznakowanie - ulicę Płocką od km 0+000 do km 0+245 - jezdnia, zjazdy, przepusty, trawniki i oznakowanie. Wartość zadania wynosi 564.633,13 zł. Dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu C - „Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej” - 200.000,0 zł Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej – 2008 r. Inwestycja Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej – obejmowała ulicę o długości od 0+000 do 0+152 km i polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm. Wartość zadania - 164.865,59 zł. Przebudowa drogi gminnej Mogielnica – Kowalewo - 2008 r. Inwestycja Przebudowa drogi gminnej Mogielnica – Kowalewo obejmowała drogę o długości 1.158,0 km i polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 8 cm oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm warstwa wiążąca grub. warstwy 4 cm. Wartość zadania – 253.347,03 zł. Przebudowa ulicy Ogrodowej – 2008 r. Inwestycja Przebudowa ulicy Ogrodowej – 2008 r. obejmowała drogę o długości 246,0 m i polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Wartość zadania – 223.269,10 zł. Przebudowa drogi gminnej w Siemieniu – 2008 r. Inwestycja Przebudowa drogi gminnej w Siemieniu obejmowała drogę o długości 1.110,0 m i polegała na wykonaniu podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grub. 4 cm. Wartość robót - 584.154,85 zł. Dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu C - „Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej” - 200.000,0 zł. Przebudowa drogi gminnej w Świerczynku – 2008 r. Inwestycja Przebudowa drogi gminnej w Świerczynku – 2008 r. obejmowała drogę o długości od 0+000 do 0+886 km i polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10 cm, wykonaniu nawierzchni z betonu asfalt. o uziarnieniu 0/12,8 mm warstwa wiążąca grub. warstwy 4 cm, wykonaniu nawierzchni z betonu asfalt. o uziarnieniu 0/8 mm warstwa ścieralna grub. Warstwy 3 cm. Wartość zadania - 241.991,63 zł. Dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu J - „Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencjału Rozwojowego” – 177.537,0 zł. Inwestycje drogowe w 2009 roku: Przebudowa drogi gminnej Drobin – Dobrosielice – Kowalewo Zakres robót obejmował wykonanie odcinka od km 0+00.00 do km 50+46.00 Zakres inwestycji polegał na przebudowie drogi gminnej do szerokości 5 m jednopasmowej z obustronnymi poboczami, rowami i wyjazdami. Nawierzchnia drogi: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 5 cm. Przebudowa drogi gminnej nr 250535 w Cieszewo-Maliszewko Zakres robót obejmował wykonanie odcinka drogi od km 0+250 do km 1+277 oraz odcinek od km 0+000 do km 0+350. Zakres inwestycji polegał na wykonaniu warstwy nawierzchni bitumicznej grubości 6cm w warstwie wiążącej. Wartość zadania 780 tys. zł. Przebudowa drogi prowadzącej do cmentarza grzebalnego w Łęgu Probostwie Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy + dwie warstwy odcinka drogi o łącznej długości 245 metrów. Koszt robót budowlanych - 170 tys. zł Przebudowa ulic w mieście Drobin Dobiega końca następna inwestycja drogowa „Przebudowa ulic: Kryskich, Mniszkówny, Św. Stanisława Kostki” – realizowana na terenie miasta Drobina. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie na całej długości ul. Kryskich (790,10 m) podbudowy z kruszywa łamanego i warstwy odcinającej z piasku oraz dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej. Szerokość wykonanej ulicy 6m. Wzdłuż ulicy został wykonany chodnik z kostki brukowej betonowej. Pozostałe ulice: Św. Stanisława Kostki (o długości 174,59 m) oraz Mniszkówny (o długości 175,90 m) – zostały pokryte kostką brukową betonową o gr. 8m. Szerokość obu ulic wynosi 6m. Została również przebudowana linia telekomunikacyjne oraz część linii elektrycznej nn. Wartość zadania około 1,2 mln zł. Generalny wykonawca to Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocku. Finansowanie zostało podzielone na dwa etapy: 50% wartości zadania płatne do końca 2009 r., pozostałe 50% płatne do końca marca 2010 r. W 2009 r. otrzymaliśmy na w/w zadanie dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 296 tys. zł. | 2002-2009 | n.d. |
| 4.1 | Modernizacja i przebudowa drogi krajowej Nr 10 | Burmistrz, GDDKiA | 2008 r. Wykonanie przebudowy drogi krajowej nr 10 na terenie gminy Drobin. Zakres robót: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, profilowanie i zagęszczenie warstw konstrukcyjnych, ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm RM= 5 Mpa, warstwa wyrównawcza z gruntu stabilizowanego cementem RM = 5 Mpa pod pierścień najazdowy, Warstwa podbudowy o gr. 10 cm, podbudowa z mieszanki mineralno – cementowo - emulsyjnej (MCE). Nawierzchnie z kostki kamiennej, nawierzchnie betonu asf. Warstwa wiążąca z betonu asfalt., ułożenie geokompozytu na połączeniu nowej i istniejącej konstrukcji nawierzchni, frezowanie, nawierzchnia z mieszanki mastyksowo – grysowej (SMA) warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe, umocnienie skarp, przepusty pod zjazdami i rowy kryte, pobocza utwardzone mieszanką kruszywową gr. Warstwy 10 cm, oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne stalowe. | 2008 | n.d. |
| 4.2 | Modernizacja i przebudowa drogi krajowej Nr 60 | Burmistrz, GDDKiA | Odnowa nawierzchni wraz z realizacją elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 60 odcinek Goślice – Bielsk – Psary od km 85+253,5 do km 95+953,5. Termin wykonywania prac marzec – październik 2007 r. | 2007 |  |
| 4.3 | Budowa obwodnicy przy m. Drobin | Burmistrz, GDDKiA | GDDKiA zleciła wykonanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy- dokumentacja w trakcie uzgodnień | n.d. | Inwestycja planowana – brak określonego terminu |
| 4.4 | Modernizacja dróg powiatowych | Zarząd Dróg Powiatowych | 1. „BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ DROBIN - ŚWIERCZYNEK” w pasie drogi powiatowej nr 2911W, w tym: roboty przygotowawcze, wycinka drzew, chodnik i wjazdy bramowe, ścieżka rowerowa i wjazdy, przepusty, odwodnienie drogi, wykonanie oznakowania stałego. Prace zrealizowane zostały od 01.10.2008 r. do 19.12.2008 r. Wartość robót wyniosła 519.347,05 zł. Współfinansowanie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w wysokości 100.000,0 zł. Budżet Miasta i Gminy Drobin – 419.347,05 zł. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie – Brzechowo na odcinku Chudzyno – Chudzynek od km 1+685 do km 2+350 o długości 0,665 km, w tym: roboty przygotowawcze, karczowanie krzewów, profilowanie, plantowanie, przepusty rurowe pod zjazdami, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej – 4 cm, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej – 4 cm, zjazdy gospodarcze, pobocza, oznakowanie. Współfinansowane przez Miasto i Gminę Drobin w kwocie 153.276,0 zł. | 2005 - 2009 | n.d. |
| 4.5 | Rozbudowa i modernizacja lokalnego układu komunikacyjnego (parkingi, zatoki postojowe itp.) | Burmistrz | Budowa parkingu: - ul. Sierpecka (2005 r.) – wymiana chodnika i wyznaczenie miejsc postojowych; - ul. Płocka (2005 r.) | 2005 | n.d. |
| 4.6 | Utrzymanie i urządzanie pasa drogowego istniejących dróg gminnych | Burmistrz | Coroczne utrzymanie i urządzanie pasa drogowego istniejących dróg gminnych polega na równaniu dróg, żwirowaniu, koszeniu rowów położonych w pasie drogowym, usuwaniu suchych gałęzi drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym, wycinaniu drzew stwarzających zagrożenie dla ruchu drogowego, uzupełnieniu brakującego oznakowania dróg. Koszt utrzymania wynosił: 2007 – ok. 150 tys. zł, 2008 – ok. 160 tys. zł, 2009 – ok. 160 tys. | 2005 - 2009 | n.d. |
| 5. | Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów | Burmistrz | Brak realizacji | n.d. | W obecnych planach zagospodarowania przestrzennego nie ma takich zapisów ponieważ ustawa nie nakłada takiego obowiązku. |

2.5 Promieniowanie elektromagnetyczne

Cel strategiczny:

Ochrona środowiska i mieszkańców przed negatywnym oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego

Zasady ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym i sposób jego kontroli podaje wymienione wcześniej rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku. W rozporządzeniu określono w nim m.in.:

- dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego w środowisku,

- metody sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

- metody wyznaczania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, jeżeli w środowisku występują pola elektromagnetyczne z różnych zakresów częstotliwości

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1. Monitoring promieniowania niejonizującego na terenie gminy

Cele średnioterminowe do roku 2011:

1.	Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców ze strony promieniowania elektromagnetycznego

2.	Utrzymywanie natężenia promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego poniżej poziomów dopuszczalnych lub co najwyżej na tym poziomie

Realizacja zadań w latach 2005 – 2009

Tabela 4. Realizacja zadań z zakresu „Promieniowanie elektromagnetyczne”

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Opis podjętych działań | Rok realizacji | Przyczyny braku realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inwentaryzacja źródeł emisji pól elektromagnetycznych i obszarów objętych oddziaływaniem tych pól | Burmistrz we współpracy ze Starostą Powiatowym w Płocku, MWIOŚ w Płocku, Wojewoda | Brak realizacji | n.d. | Miasto i Gmina Drobin nie była ujęta w latach 2005-2009 w programie monitoringu środowiska. Niska gęstość źródeł emisji pól elektromagnetycznych. |
| 2. | Badania pól elektromagnetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzenia dotrzymywania tych poziomów | MWIOŚ w Płocku | Brak realizacji | n.d. | Miasto i Gmina Drobin nie była ujęta w latach 2005-2009 w programie monitoringu środowiska |
| 3. | Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego aspektów związanych z zagrożeniem promieniowaniem niejonizującym | Burmistrz | Brak realizacji | n.d. | W obecnych planach zagospodarowania przestrzennego nie ma takich zapisów, ponieważ ustawa nie nakłada takiego obowiązku. |

2.6 Poważne awarie i zagrożenia naturalne

Cel strategiczny:

Zapobieganie skutkom poważnych awarii i zagrożeniom naturalnym

Zagrożenie dla ogółu mieszkańców gminy stwarza transport materiałów niebezpiecznych,

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1. Zapobieganie poważnym awariom.

2. Minimalizacja skutków sytuacji awaryjnych.

3. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zasad postępowania i zapobiegania w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych.

Cele średnioterminowe do roku 2011:

1. Minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

2. Ochrona ludności gminy przed skutkami poważnej awarii lub klęsk żywiołowych.

Realizacja zadań w latach 2005 – 2009

Tabela 5. Realizacja zadań z zakresu „Poważne awarie i zagrożenia naturalne”

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Opis podjętych działań | Rok realizacji | Przyczyny braku realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo – interwencyjno – ratunkowego na wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych | OSP | 1.Zakup w 2006 roku samochodu pożarniczego marki Daimler-Benz 608 dla OSP Maliszewko za kwotę 46.000 zł. 2.Zakup w 2008 roku samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN dla OSP Drobin za kwotę 620.600 zł. 3. OSP Łęg Probostwo: - dofinansowanie wydatków bieżących(zakup kurtek strażackich) – Powiat Płocki – 1.000 zł. - zakup sprzętu specjalistycznego – Samorząd Województwa Mazowieckiego – 15.374,04 zł. 4. OSP Maliszewko: - zakup sprzętu specjalistycznego – Samorząd Województwa Mazowieckiego – 4.956 zł. 3. OSP Drobin – zakup sprzętu specjalistycznego – Samorząd Województwa Mazowieckiego – 6.380 zł. 5. OSP Rogotwórsk: - zakup sprzętu specjalistycznego - Samorząd Województwa Mazowieckiego – 4.863 zł. 6. OSP Nagórki Dobrskie: - zakup sprzętu specjalistycznego - Samorząd Województwa Mazowieckiego – 6.309 zł. 7. OSP Chudzyno: - zakup sprzętu specjalistycznego - Samorząd Województwa Mazowieckiego – 2.892 zł. 8. OSP Stropie: - zakup sprzętu specjalistycznego - Samorząd Województwa Mazowieckiego – 2.892 zł. 9. OSP Kozłowo: - zakup sprzętu specjalistycznego - Samorząd Województwa Mazowieckiego – 8.165 zł. 10. OSP Wrogocin: - zakup sprzętu specjalistycznego - Samorząd Województwa Mazowieckiego – 2.640 zł. - dofinansowanie wydatków bieżących – Powiat Płocki – 1.000 zł. 11. OSP Maliszewko: - zakup sprzętu specjalistycznego - Samorząd Województwa Mazowieckiego – 9.500 zł. | 2006 - 2009 | n.d. |
| 2. | Aktualizacja listy instalacji stanowiących potencjalne zagrożenia środowiska i życia ludzi na terenie gminy | Burmistrz | W 2008 roku zamknięto znajdująca się w centrum miasta stację paliw | 2008 |  |
| 3. | Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustaleń w zakresie poważnych awarii | Burmistrz | Brak realizacji |  | W obecnych planach zagospodarowania przestrzennego nie ma takich zapisów ponieważ ustawa nie nakłada takiego obowiązku. |
| 4. | Informowanie społeczeństwa o wystąpieniu poważnych awarii przemysłowych lub zagrożeń naturalnych | Burmistrz | Brak realizacji |  | W okresie objętym raportem nie wystąpiły żadne awarie |

2.7 Ochrona przyrody i krajobrazu

Cel strategiczny:

Ochrona i rozwój środowiska przyrodniczego i krajobrazu

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1. Wzrost lesistości gminy poprzez zalesianie gruntów i zadrzewienia

2.Ochrona czynna i bierna obiektów chronionych i przyrodniczo cennych

2. Ochrona, rozwój i racjonalne wykorzystanie zasobów leśnych

3. Promocja obszarów chronionych i innych walorów przyrodniczych.

4. Użytkowanie zasobów leśnych w sposób zgodny z zasadami ochrony przyrody, bioróżnorodności i krajobrazu

Cele średnioterminowe do roku 2011:

1. Tworzenie nowych form ochrony przyrody

2. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności gminy

3. Dążenie do optymalnego wykorzystania walorów przyrodniczo - kulturowych gminy

Zadania do realizacji w latach 2004-2011

Tabela 6. Realizacja zadań z zakresu „Ochrona przyrody i krajobrazu”

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Opis podjętych działań | Rok realizacji | Przyczyny braku realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie dokumentacji ekofizjograficznej gminy jako podstawy sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Burmistrz | W maju 2007 roku sporządzono opracowanie ekofizjograficzne podstawowe na terenie Miasta i Gminy Drobin | 2007 | n.d |
| 2. | Zalesianie gruntów o niskiej klasie bonitacji oraz zadrzewienia w okolicach wsi Chudzynek, Brelki, Psary, Chudzyno, Wrogocin zgodnie z Programem zwiększania lesistości gminy | Starosta Płocki, ARIMR, właściciele lasów prywatnych | Zalesienie 4 ha w m. Kuchary Kryskich | 2005 |  |
| 3. | Waloryzacja obszarów przyrodniczo cennych | Burmistrz | W 2006 roku wykonano prace pielęgnacyjne drzew wchodzących w skład alei topolowej – Pomnika Przyrody, znajdującego się w m. Drobin, wzdłuż drogi powiatowej nr 164. Prace wykonał Wojewódzki Konserwator Przyrody. | 2006 |  |
| 4. | Utworzenie nowych obszarów chronionych | Burmistrz | Brak realizacji |  | Brak wniosków |
| 5. | Racjonalne gospodarowanie walorami przyrodniczymi doliny Karsówki i Sierpienicy w powiązaniu z parkami podworskimi (zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego) | Burmistrz | Zezwala się na usuwanie wyłącznie obumarłych drzew na terenach parków podworskich |  |  |
| 6. | Promocja walorów przyrodniczych gminy | Burmistrz | Pismo Gminne – „Kontakt” | 2004-2009 |  |
| 7. | Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nowotworzonych prawnych form ochrony przyrody | Burmistrz | Brak realizacji |  | W okresie objętym sprawozdaniem nie utworzono nowych form ochrony przyrody |
| 8. | Utworzenie terenów zielonych na obszarze Miejsko-Gminnego Kompleksu Sportu i Rekreacji w Drobinie | Burmistrz | W roku 2009 nasadzono 65 szt. drzew i 49 szt. krzewów. | 2005-2009 |  |
| 9. | Rewitalizacja kompleksu kamieniczek w centrum miasta, łącznie z modernizacją parku w centrum | Burmistrz | 1.Wykonanie prac budowlanych kamieniczki przy ul. Rynek 35 (okna, elewacje, drzwi zewnętrzne) – 2009 r. Planem rewitalizacji Miasta Drobina objętych jest 10 kamieniczek – zakończenie prac przewidziane na rok 2012. 2. W ramach projektu modernizacji przestrzeni publicznej wykonano w 2006 roku nowoczesny, przestrzenny plac z granitową fontanną, oświetleniem parkowym, na którym ustawiono ławki i kosze na śmieci. | 2009 |  |

2.8 Gleby

Cel strategiczny:

Racjonalne wykorzystanie gleb i gruntów wraz z ich ochroną i rekultywacją

Rolnictwo pełni znaczącą rolę w rozwoju gminy, dlatego, w związku z koniecznością przystosowania rolnictwa do wymagań integracji europejskiej, powinny zostać wprowadzone Zasady Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, integrowana produkcja i obowiązek atestacji sprzętu ochrony roślin oraz kontrola stosowanych nawozów i środków ochrony roślin.

Istotnym zadaniem do realizacji w zakresie ochrony gleb jest racjonalizacja ich nawożenia mineralnego. Zadaniem, które należy zrealizować jest okresowy (np. co 5 lat) monitoring jakości gleb.

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań

1. Zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej i zanieczyszczenia

2. Uaktualnianie informacji o jakości oraz o zanieczyszczeniu gleb i gruntów

3.Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi

Cele średnioterminowe do roku 2011

1. Zmniejszenie degradacji chemicznej i fizycznej gleb oraz gruntów

2.Wzrost świadomości społeczeństwa, głównie osób uprawiających ziemię, w zakresie zasad jej ochrony

Zadania do realizacji w latach 2004-2011

Tabela 7. Realizacja zadań z zakresu „Gleby”

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Opis podjętych działań | Rok realizacji | Przyczyny braku realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Upowszechnianie zasad Dobrej praktyki rolniczej i rolnictwa ekologicznego. | Burmistrz, Starosta Płocki, WODR | Od 2005 roku WODR przeszkolił ok. 40% rolników odnośnie KROSA, tj. wprowadzenie zasad dobrej praktyki rolniczej (odnośnie warunków jakie muszą spełniać rolnicy starający się o dopłaty unijne) | 2005-2009 |  |
| 2. | Prowadzenie monitoringu jakości gleby | MWIOŚ Delegatura w Płocku | Brak danych |  | W latach 2005-2009 nie wystąpiły sytuacje, które wskazywałyby na potrzebę przeprowadzenia badań jakości gleb. |
| 3. | Inwentaryzacja starych „dzikich wysypisk” | Burmistrz | W 2009 roku usunięto trzy dzikie wysypiska śmieci | 2009 |  |

2.9 Zasoby kopalin

Cel strategiczny:

Efektywne wykorzystywanie eksploatowanych złóż oraz rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.

Najistotniejszym zadaniem w przypadku złóż eksploatowanych jest maksymalne wykorzystanie kopalin w granicach udokumentowania, a następnie zgodna z zasadami ochrony środowiska rekultywacja wyrobisk. poeksploatacyjnych, w celu przywrócenia właściwej  wartości terenu.

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1. Maksymalne wykorzystanie zasobów kopalin w granicach udokumentowania

2. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem ruchu

Cele średnioterminowe do roku 2011:

1. Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko przy eksploatacji kopalin

2. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez eksploatacje kopalin

Zadania do realizacji w latach 2004-2011

Tabela 8. Realizacja zadań z zakresu „Zasoby kopalin”

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Opis podjętych działań | Rok realizacji | Przyczyny braku realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego | Przedsiębiorcy | Brak realizacji |  | Brak zgłoszeń przedsiębiorców zakończeniu eksploatacji kopalin |

2.10 Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii

## 2.10.1 Racjonalizacja użytkowania wody do celów produkcyjnych i konsumpcyjnych

Cel strategiczny:

Zmniejszenie w perspektywie do roku 2010 wodochłonności produkcji przemysłowej oraz zmniejszenie zużycia wody w sektorze komunalnym

Cel ten wynika z przyjętych limitów krajowych. Największe znaczenie dla realizacji tego celu mają działania podejmowane przez poszczególne jednostki handlowo-usługowe, a także jednostki funkcjonujące w sektorze komunalnym.

Cele średnio i krótkoterminowe oraz kierunki działań:

  - Zmniejszenie zapotrzebowania na wodę w sferze usługowej i rolnictwie

  - Wprowadzanie zamkniętych obiegów wody i wodooszczędnych technologii produkcji

  - Modernizacja sieci wodociągowych w celu zmniejszenia strat wody w systemach przesyłowych

  - Wspieranie działań mających na celu zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych (modernizacja urządzeń, instalacja liczników wody)

  - Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych, zarówno dla mieszkańców gminy, 
jak i podmiotów gospodarczych w zakresie konieczności i możliwości oszczędzania wody

Zadania do realizacji w latach 2004-2011

Tabela 9. Realizacja zadań z zakresu „Racjonalizacja użytkowania wody do celów produkcyjnych i konsumpcyjnych”

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Opis podjętych działań | Rok realizacji | Przyczyny braku realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wdrażanie technologii wodooszczędnych w przedsiębiorstwach | Przedsiębiorcy | Firma Olewnik-Bis Sp. z o.o.” - monitoring zużycia wody, oszczędne gospodarowanie wodą | 2005-2009 |  |
| 2. | Analiza zużycia wody podziemnej przez mieszkańców, rolnictwo i działalność gospodarczą | Burmistrz Miasta i Gminy | 1. W ok. 99% woda wodociągowa. 2.Ewidencja sprzedaży wody w Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o. | 2004-2008 |  |

## 2.10.2 Zrównoważone wykorzystanie energii

Cel strategiczny:

Zmniejszenie zużycia energii w przeliczeniu na jednostkę krajowego produktu

Cel ten wynika bezpośrednio z założeń Polityki Ekologicznej Państwa. Osiągnięcie go uwarunkowane jest dalszym urealnieniem cen energii, m.in. poprzez wliczenie w jej cenę jednostkową kosztów środowiskowych (opłaty produktowe od paliw, zróżnicowane w zależności od uciążliwości danego paliwa dla środowiska). Ograniczenie ogólnego zużycia energii (także zmniejszenie produkcji energii) przyniesie efekty w postaci zmniejszenia zużycia surowców energetycznych, a także zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Cele średnio i krótkoterminowe i kierunki działań:

1. Wprowadzanie energooszczędnych technologii i urządzeń w gospodarce komunalnej i zakładach usługowych i produkcyjnych

2. Poprawa parametrów energetycznych budynków, szczególnie nowobudowanych

3. Racjonalizacja zużycia i oszczędzania energii przez społeczeństwo gminy

4. Stymulowanie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie zmniejszania zużycia energii

Zadania do realizacji w latach 2004-2011

Tabela 10. Realizacja zadań z zakresu „Zrównoważone wykorzystanie energii”

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Opis podjętych działań | Rok realizacji | Przyczyny braku realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wdrażanie technologii energooszczędnych w przedsiębiorstwach | Przedsiębiorcy | Firma Olewnik-Bis Sp. z o.o.” - monitoring zużycia energii. Modernizacja kotłowni – nowy kocioł pozwalający uzyskać lepsze efekty cieplne. | 2004-2009 |  |
| 2. | Zastąpienie tradycyjnych lamp ulicznych lampami energooszczędnymi z automatycznym sterowaniem | Burmistrz Miasta i Gminy | 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego W latach 2004–2005 została przeprowadzona modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście i Gminie Drobin. Stare, zużyte i energochłonne lampy oświetlenia ulicznego zastąpiono energooszczędnymi. W efekcie wymieniono ok. 600 opraw. Modernizacja oświetlenia ulicznego przyniosła efekt w postaci dużo niższych kosztów za dostarczanie energii elektrycznej oraz dużo lepszej jakości świecące lampy. 2.Rewitalizacja oświetlenia rynku w Drobinie W 2006 roku została przeprowadzona Modernizacja rynku w centrum miasta Drobina, która polegała na modernizacji przestrzeni publicznej poprzez odnowę rynku oraz na modernizacji oświetlenia rynku. Inwestycja została przeprowadzona z udziałem środków Sektorowego Programu Operacyjnego: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w wysokości 450.000 zł. Wartość całej inwestycji wyniosła 1.093.462,25 zł, z czego modernizacja oświetlenia Rynku: 179.487,42 zł. 3.Laureat Konkursu „Najlepiej oświetlona gmina i miasto 2007” W 2007 roku Miasto i Gmina Drobin została laureatem X edycji Konkursu „Najlepiej oświetlona gmina i miasto 2007” – III miejsce, zorganizowanego przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. | 2004-2005 2006 | - |
| 3. | Oszczędność energii poprzez termomodernizacje budynków | Burmistrz Miasta i Gminy | W latach 2006-2009 zostały przeprowadzone termodernizacje obiektów użyteczności publicznej, tj.: budynku Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie, budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie, budynku Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku, budynku Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie oraz budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie. Termomodernizacja polegała na dociepleniu elewacji zewnętrznych i stropów, wymianie okien oraz modernizacji ogrzewania. | 2009-2009 | - |

## 2.10.3 Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

Cele strategiczny:

Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Cele średnio i krótkoterminowe oraz kierunki działań:

1.Sukcesywne zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii do 7,5% w 2010 r.

2. Zwiększenie wykorzystania energii z regionalnych źródeł odnawialnych do roku 2010 o 100% w stosunku do 2000 r.

3. Zwiększenie zaangażowania środków publicznych (budżetowych i pozabudżetowych) i prywatnych na rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych z równoczesną poprawa efektywności ich wykorzystania

4.Intensyfikacja działań umożliwiających wykorzystanie w tym zakresie środków finansowych z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych

5. Inwentaryzacja potencjału energii odnawialnej i niekonwencjonalnej na terenie gminy

6.Działalność edukacyjno – informacyjna z zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Zadania do realizacji w latach 2004-2011

Tabela 11. Realizacja zadań z zakresu „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych”

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Opis podjętych działań | Rok realizacji | Przyczyny braku realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inwentaryzacja miejsc możliwych do lokalizacji obiektów źródeł odnawialnej energii | Starostwo Powiatowe, Burmistrz Miasta i Gminy | 1. Wykonanie - Instalacji solarnej na terenie Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie - kolektory słoneczne: - Moc źródła: bd. - Powierzchnia kolektorów: 3 kolektory - po 2m2 każdy - Wielkość produkcji energii elektrycznej: w m-cach letnich 350 kWh, w m-cach zimowych 50 kWh - Cel przeznaczenie: ciepła woda 2. Wykonanie – Instalacji solarnej na terenie Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drobinie (Szatnia na terenie MOSiR) - kolektory słoneczne: - Moc źródła: bd. - Powierzchnia kolektorów: 6 kolektorów - po 2m2 każdy - Cel przeznaczenie – ciepła woda 3. Budowa elektrowni wiatrowa o mocy 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Cieśle (Inwestor prywatny - Inwestycja na etapie uzyskiwania pozwoleń) | 2004 2005 | n.d - |

## 2.10.4 Zrównoważone wykorzystanie materiałów

Cel strategiczny:

Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji

Poszczególne działania ujęte w niniejszym rozdziale skierowane są głównie do podmiotów gospodarczych. Rolą jednostek samorządowych jest popularyzacja metod ograniczania presji na środowisko oraz wpływ na politykę środowiskową zakładów poprzez wydawanie odpowiednich decyzji i zezwoleń.

Cele średnio i krótkoterminowe oraz kierunki działań:

1. Ograniczenie nieprawidłowego wykorzystania surowców w procesie produkcji

2. Zwiększenie recyklingu i odzysku materiałowego i energetycznego w zakładach produkcyjnych

3. Zapobieganie i minimalizacja zanieczyszczeniom, uciążliwościom i zagrożeniom u źródła

Zadania do realizacji w latach 2004-2011

Tabela 12. Realizacja zadań z zakresu „Zrównoważone wykorzystanie materiałów”

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Opis podjętych działań | Rok realizacji | Przyczyny braku realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wdrażanie technologii małoodpadowych w przedsiębiorstwach | Przedsiębiorcy | Firma Olewnik-Bis Sp. z o.o.” – segregacja odpadów. | 2004-2009 | b.d. |
| 2. | Ograniczenie materiałochłonności produkcji | Przedsiębiorcy | b.d |  | b.d |

2.11 Edukacja ekologiczna

Cel strategiczny:

Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa gminy, kształtowanie postaw proekologicznych jego mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska

Cel ten wpisuje się w podstawowe cele sformułowane w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej.

Cele średnio i krótkoterminowe oraz kierunki działań:

1. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczności gminy

2. Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa gminy w odniesieniu do środowiska,

3. Prowadzenie aktywnych form edukacji ekologicznej młodzieży i dzieci

4. Zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji nt. stanu środowiska i działań na rzecz jego ochrony

5. Współdziałanie władz miasta i gminy z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska 
i pozytywnych przykładów działań podejmowanych na rzecz jego ochrony

6. Sukcesywne rozszerzanie działalności informacyjno-wydawniczej

7. Rozwijanie międzyregionalnej współpracy w zakresie edukacji ekologicznej, zwłaszcza wiedzy na temat wymagań dotyczących stanu środowiska

Adresaci programu promocji i edukacji

Głównym adresatem programu edukacji ekologicznej jest społeczeństwo Miasta i Gminy Drobin. Kluczową grupą jest młodzież szkolna i dzieci, gdyż wykazują się oni największą percepcją na edukację ekologiczną, a ponadto stanowią ważną grupę konsumencką. Przewiduje się także objęcie akcją informacyjną szerokiego kręgu osób zajmujących się obecnie sprawami ochrony środowiska w urzędach, instytucjach i zakładach, a także przedstawicieli grup opiniotwórczych z zakresu ochrony środowiska: nauczycieli, radnych i członków zarządu różnych szczebli administracji samorządowej.

Zadania do realizacji w latach 2004-2011

Tabela 13. Realizacja zadań z zakresu „Edukacja ekologiczna”

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Opis podjętych działań | Rok realizacji | Przyczyny braku realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Edukacja ekologiczna rolników w aspekcie oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne stosowanych nawozów i środków ochrony roślin | RCEE, ZGRP, Starosta, Burmistrz | Warsztaty dla sołtysów dotyczące ochrony wód + seminaria dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu. | 2005 -2009 |  |
| 2. | Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie czystości stanu powietrza a jego oddziaływaniem na mieszkańców | Burmistrz, Starosta, ZGRP | Seminaria dla mieszkańców powiatu płockiego dotyczące emisji do powietrza i zmian klimatycznych, szkolenia dla pracowników urzędów gmin i starostw dot. Ochrony powietrza. | 2005 -2009 |  |
| 3. | Prowadzenie działalności edukacyjnej o zagrożeniu środowiska i zdrowia ludzkiego hałasem | Burmistrz we współpracy z mediami, szkołami i RCEE | Warsztaty w szkołach dla uczniów powiatu płockiego dot. Zagrożenia środowiska hałasem, szkolenie dla pracowników urzędów gmin, starostw dot. Uciążliwości akustycznych | 2009r |  |
| 4. | Działania edukacyjne dla ogółu ludności gminy w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub zagrożenia naturalnego | Burmistrz, ZGRP, RCEE, Starosta | Przeprowadzenie gry decyzyjnej w zakresie procedur postępowania w czasie zagrożenia epidemiologicznego epidemiologicznego i epidemii w celu osiągnięcia gotowości do realizacji zadań w kolejnych fazach pandemii (grypa AH1N1) | 2008 |  |
| 5. | Prowadzenie ciągłej edukacji ekologicznej na temat form ochrony przyrody | Burmistrz, RCEE, ZGRP | -kalendarz edukacyjny „Natura 2000-skarbem Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej” -albumy dot. BPK i Wisły -warsztaty z Wisłą nasza przyszłość -warsztaty w BPK, GWPK, -seminaria dla pracowników urzędów gmin dot. Ochrony przyrody, zalesień i zadrzewień | 2008-2009 |  |
| 6. | Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców dotyczących stanu zanieczyszczenia gleb i ich prawidłowego wykorzystania, głównie stosowania odpowiednich upraw i racjonalnego użycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach rolnych i leśnych | Burmistrz, Starosta, WODR, ZGRP, RCEE | Na bieżąco te zadania prowadzone są przez WODR |  |  |
| 7. | Podjęcie działań w kierunku uzyskania certyfikatu ISO 14001 i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w Mieście i Gminie Drobin | Burmistrz | Brak realizacji |  | W 2010 r. Urząd Miasta i Gminy Drobin przystąpił do uzyskania certyfikatu ISO 9001 |

Edukacja ekologiczna w gminie, w placówkach oświatowych

Na terenie Miasta i Gminy Drobin funkcjonuje spójny system edukacji ekologicznej (szkolnej i pozaszkolnej), obejmujący swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców. Istotne znaczenie ma kształtowanie postaw społecznych i dostarczanie informacji o realizowaniu celów i zadań ochrony środowiska

Edukacja ekologiczna szkolna jest prowadzona we wszystkich placówkach oświatowych Miasta i Gminy Drobin, zarówno w szkołach, jak i przedszkolach. Uczniowie uczestniczą w olimpiadach, konkursach i różnych programach ekologicznych o charakterze lokalnym, regionalnym i krajowym. Bardzo efektywnie prowadzona jest ponadprogramowa edukacja z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Przedsięwzięcia edukacyjne i promocyjno – informacyjne, dotyczące ochrony środowiska, podejmowane są również przez Urząd MiG w Drobinie na rzecz upowszechniania proekologicznych postaw mieszkańców gminy.

Od 2003 roku funkcjonuje Gminne Centrum Ekologiczne przy Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie.

Urząd jest organizatorem szeregu konkursów, festynów i innych imprez o tematyce ekologicznej.

Źródłem informacji m.in. o środowisku naturalnym, obowiązkach mieszkańców dotyczących zagospodarowania odpadami i ściekami itp. - jest Biuletyn Burmistrza Miasta i Gminy Drobin i Rady Miejskiej w Drobinie „KONTAKT”, strona internetowa Urzędu (www.drobin.pl), tablica ogłoszeń, a także informowanie poprzez sołtysów.

Edukacja ekologiczna jest przede wszystkim finansowana ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, a także Funduszy Ochrony Środowiska wyższego szczebla oraz ze środków pozyskiwanych przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

Tabela 14. Wykaz akcji ekologicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Drobin

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Opis podjętych działań | Liczba osób objętych edukacją | Rok realizacji | Przyczyny braku realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. „Święto Ziemi” w tym: Gminny Konkurs Plastyczny oraz Gminny Turniej Wiedzy Ekologicznej „Przyjaźni środowisku” 2. Konkursy: Ciekawie zagospodarowana działka przydomowa; Balkon w kwiatach 3. Sprzątanie Świata 4. Święto Drzewa 5. Udział w Programie edukacyjnym z cyklu „Zielona szkoła” 6. Udział w konkursach Ligi Ochrony Przyrody 7. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków 8. Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin” 9. Okresowa zbiórka elektrooftalmów 10. Okresowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych 11. Udział w kampanii informacyjnej na rzecz racjonalnego wykorzystania energii pod hasłem „Czas na oszczędzanie energii”. 12. Akcje informacyjne nt. szkodliwości azbestu i postępowania z wyrobami zawierającymi azbest | Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, placówki oświatowe Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, właściciele prywatni Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, placówki oświatowe REMONDIS Drobin Komunalna Sp. z o.o. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, placówki oświatowe Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, placówki oświatowe Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, placówki oświatowe, LOP Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, ZGRP, WFOŚiGW Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, ZGRP, przedsiębiorcy z zakresu gospodarki odpadami Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, ZGRP Ministerstwo Gospodarki, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Burmistrz Miasta i Gminy Drobin | 1. Corocznie w miesiącu kwietniu Urząd M i G w Drobinie przy współudziale szkół oraz przedszkoli organizuje obchody Święta Ziemi, które przebiegają zgodnie z hasłem Ogólnopolskich Dni Ziemi w danym roku. Podczas uroczystości dzieci i młodzież biorą udział w licznych konkursach oraz przedstawieniach artystycznych o tematyce ekologicznej, wykazując się przy tym szeroką wiedzą o ochronie środowiska przyrodniczego, a także zdobywając przy wspólnej zabawie dodatkowe informacje o środowisku. 2. W miesiącach maj - sierpień Urząd organizuje corocznie Gminne Konkursy „Ciekawie zagospodarowana działka przydomowa” i „Balkon w kwiatach”, które kierowane są do mieszkańców Miasta i Gminy Drobin. Ich celem jest edukacja ekologiczna dorosłych m.in. poprzez wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uregulowana gospodarka odpadami oraz nieczystościami ciekłymi przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 roku O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). 3. W miesiącu wrześniu organizowana jest co roku Akcja Sprzątania Świata. W akcji udział biorą uczniowie placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Drobin oraz pracownicy REMONDIS Drobin Komunalna sp. z o.o. W ramach akcji porządkowane są tereny wokół szkół i przedszkoli, ulice m. Drobin, parki, tereny zielone, a także pobliskie kompleksy leśne w m. Koziebrody oraz Kozłowo. 4. Uwieńczeniem wrześniowej Akcji Sprzątanie Świata jest Święto Drzewa, które odbywa się w październiku. Celem programu jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków zmian klimatycznych na Ziemi. 5. Corocznie młodzież gimnazjalna bierze udział w spotkaniu edukacyjnym o tematyce ekologicznej z cyklu „ZIELONO MI – ŚWIAT W KOLORZE NADZEI”, organizowanym w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Środowiska. Wyjazd finansowany jest ze środków GFOŚiGW. 6. Dzieci i młodzież z terenu MiG Drobin uczestniczą w konkursach organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody m.in. „Mój Las” oraz „Obserwacje ptaków z podwórka – ptaki obok nas”. Nagrody dofinansowywane są ze środków GFOŚiGW. 7. Corocznie w ramach utrzymania terenów zieleni i zadrzewie dokonywane są: - Zakup gazonów, konstrukcji kwietnikowych – Park, Rynek przed Urząd MiG Drobin, teren miasta Drobina - Zakup sadzonek i nasadzenia pelargonii oraz roślin zielnych do gazonów i konstrukcji kwietnikowych – teren miasta Drobina - Zakup sadzonek oraz wykonywanie nasadzeń – młodych drzew i krzewów (m.in. na teren placówek oświatowych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji). W 2009 roku nasadzono 65 szt. drzew oraz 49 szt. krzewów. - Prace pielęgnacyjne przy drzewach i krzewach w parkach przez specjalistyczne firmy 8. W 2009 roku został uchwalony „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin” W celu realizacji programu Gmina Drobin za pośrednictwem Związku Gmin Regionu Płockiego wzięła udział w projekcie pn. „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsc unieszkodliwiania oraz unieszkodliwianie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta i Gminy Drobin”. Projekt był finansowany w 100 % ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Koszt Gminy stanowił koszt Inspektora Nadzoru Budowlanego. W projekcie udział wzięło 48 właścicieli nieruchomości prywatnych. 9. Corocznie przez Urząd Miasta i Gminy w Drobinie przy współpracy z podmiotami uprawnionymi m.in. Z Remondis Electrorecycllng Sp. z o.o. w Łodzi organizowana jest bezpłatna jednodniowa objazdowa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Drobin. 10. W 2009 roku za pośrednictwem ZGRP zorganizowana została jednodniowa objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Drobin. Zbierający odpady – SITA PGK Sp. zo.o. Płock. Koszt zbiórki sfinansowany został ze środków GFOŚiGW. 11. W 2009 roku Gmina Drobin zgłosiła się do udziału w kampanii informacyjnej na rzecz racjonalnego wykorzystania energii pod hasłem „Czas na oszczędzanie energii”, prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki. 12. Przekazywania informacji o obowiązkach właścicieli nieruchomości, na terenie których znajdują się wyroby zawierające azbest, informacje o szkodliwości azbestu, informacje o możliwości uzyskania dofinansowania do usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest Forma przekazywania: tablica ogłoszeń, okólniki za pośrednictwem sołtysów, Gminny Biuletyn Informacyjny „KONTAKT”, spotkania informacyjne z sołtysami, strona internetowa www.drobin.pl, plakaty, broszury | ok. 500 osób ok. 30 osób Wszystkie placówki oświatowe z terenu Miasta i Gminy Drobin Wszystkie placówki oświatowe z terenu Miasta i Gminy Drobin ok. 60 osób 48 osób Mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Drobin Mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Drobin Mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Drobin. | 2005-2009 2005-2009 2005-2009 2005-2009 2005-2009 2005-2009 2005-2009 2009 2007-2009 2009 2009 2007-2009 | - - - - - - - - - - - |

R O Z D Z I A Ł   3

OCENA SPOSOBU I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZAPLANOWANYCH ZADAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2005 – 2009 UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA W LATACH 2004 -2011

3. Ocena sposobu i źródeł finansowania zaplanowanych zadań i przedsięwzięć w latach 2005 – 2008 ujętych w gminnym Programie ochrony środowiska w latach 2004 -2011

## Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań

W Programie ochrony środowiska dla Związku Gmin Regionu Płockiego Miasto i Gmina Drobin na lata 2004 – 2011 zawarty został harmonogram kosztów na realizację zaplanowanych zadań w zakresie gospodarki odpadami. W Tabelach 1 – 2 przedstawiono podsumowanie kosztów faktycznie poniesionych na realizację Programu ochrony środowiska dla  Miasta i Gminy Drobin w latach 2007-2008. Przedstawione informacje stały się podstawą oceny od strony finansowej poszczególnych zadań zapisanych w programie.

Dla realizacji wytyczonych celów, konieczne jest podjęcie konkretnych działań organizacyjnych i inwestycyjnych. W tabeli 28 zestawiono zadania Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2004 – 2011. Harmonogram rzeczowo – finansowy przedstawia listę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004 –2011, którą opracowano m.in. w oparciu  o wyznaczone priorytety w zakresie ochrony środowiska.  Na liście znalazły się także przedsięwzięcia:

- proponowane do finansowania ze środków UE na lata 2004 – 2011 w ramach działań lokalnych i regionalnych,

- wynikające z obowiązku spełnienia norm i zapisów w obowiązujących aktach prawnych,

- zawarte w Programie ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego i powiatu płockiego.

Uwzględniono również zadania zgłoszone w planach inwestycyjnych gminy oraz przez przedsiębiorstwa z terenu gminy.

Ogółem szacunkowy koszt realizacji programu w latach 2004-2011 wynosi 1 865 tys. zł, w tym zadania pozainwestycyjne – 1 085 tys. zł i zadania inwestycyjne – 780 tys. zł. Strukturę szacunkowych kosztów realizacji zadań dla poszczególnych sektorów przedstawiono poniżej:

# Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań w latach 2005-2009

# Tabela 15. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań w latach 2005-2009

| Lp. | Zadanie | Typ zadania | Termin realizacji | Realizatorzy | Źródła finansowania | Poniesiony koszt [tys. zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor: Jakość wód i stosunki wodne |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1. | Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych dla ścieków | Koordynowane | 2004-2005 | Burmistrz, właściciele | n.d | Brak kosztów |
| 2. | Opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej dla całej gminy i miasta | Własne | 2008-2009 | Burmistrz | n.d | Brak kosztów |
| 3. | Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o jakości wody do picia | Koordynowane | W sposób ciągły | Użytkownicy ujęć wód podziemnych | n.d | Brak kosztów |
| 4. | Opracowanie i wdrożenie programu działań na rzecz ograniczenia spływu zanieczyszczeń azotowych ze źródeł rolniczych, środków ochrony roślin | Koordynowane | Brak realizacji | WODR, rolnicy, przedsiębiorcy, Burmistrz | n.d | n.d |
| Razem koszty: | 0 |
| Zadania inwestycyjne |
| 1. | Budowa zbiorczych systemów kanalizacji wiejskiej w miejscowościach Łęg Probostwo, Rogotwórsk, Czeszewo, Krajkowo | własne | Brak realizacji | n.d | n.d | n.d |
| 2 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach Łęg Probostwo, Rogotwórsk, Cieszewo, Krajkowo | własne | 2009 | Burmistrz | Budżet gminy | 449 |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej w gminie-etap końcowy | koordynowane | 2007-2008 | Burmistrz | Budżet woj. mazowieckiego | 1.154 |
| 4 | Melioracja użytków rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych – kontynuacja | koordynowane | 2005-2009 | WZMiUW w Warszawie, Oddział w Płocku | Budżet państwa | Brak danych |
| 5. | Konserwacja urządzeń melioracyjnych | koordynowane | 2005-2009 | WZMiUW w Warszawie, Oddział w Płocku przy współpracy ze spółkami wodnymi | Budżet państwa i właścicieli działek rolnych. | 293 |
| 6 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – kontynuacja | koordynowane | 2005-2009 | Inwestorzy | budżet gminy, inwestorzy | Brak danych |
| 7. | Budowa płyt obornikowych - kontynuacja | koordynowane | 2005-2009 | Rolnicy | WFOŚiGW, fundusze UE | Brak danych |
| Razem koszty: | 1.896 |
| Sektor: Powietrze atmosferyczne |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1. | Inwentaryzacja źródeł zorganizowanej i rozproszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery | Koordynowane | Brak realizacji | n.d | n.d | n.d |
| 2. | Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym gminy, poprzez dokonanie w pierwszym etapie działań analizy możliwości i inwentaryzację potencjału tego typu energii na terenie gminy | Koordynowane | 2004 - 2005 | Burmistrz | Fundusze strukturalne UE | 15 |
| 3. | Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz | koordynowane | Brak realizacji | n.d | n.d | n.d |
| 4. | Uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy zamiany tradycyjnych kotłowni opalanych węglem na kotłownie ekologiczne | koordynowane | Brak realizacji | n.d | n.d | n.d |
| Razem koszty: | 15 |
| Zadania inwestycyjne |
| 1. | Rozbudowa ścieżek pieszych i rowerowych | własne | 2002-2009 | Burmistrz | Budżet powiatowy Płock | 803 |
| Razem koszty: | 803 |
| Sektor: Hałas |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1. | Aktualizacja inwentaryzacji źródeł uciążliwości akustycznej | Koordynowane | Brak realizacji | n.d | n.d | n.d |
| 2. | Wymiana stolarki okiennej na okna o podwyższonym wskaźniku izolacyjności akustycznej właściwej (Rw>30dB) w budynkach narażonych na ponadnormatywny hałas | Koordynowane | 2005-2007 | Właściciele | Środki własne | n.d. |
| 3. | Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów | Koordynowane | Brak realizacji | n.d | n.d | n.d |
| Razem koszty: | 0 |
| Zadania inwestycyjne |
| 1. | Modernizacja i budowa nawierzchni dróg gminnych z infrastrukturą | Własne | 2002-2009 | Burmistrz | Budżet Gminy, budżet woj. mazowieckiego, budżet państwa | 6283 |
| 2. | Modernizacja i przebudowa drogi krajowej Nr 10 | koordynowane | 2005-2009 | GDDKiA | Brak danych | 16730 |
| 3. | Modernizacja i przebudowa drogi krajowej Nr 60 | koordynowane | 2005-2009 | GDDKiA | Budżet państwa | 7050 |
| 4. | Budowa obwodnicy przy mieście Drobinie | koordynowane | Brak realizacji | n.d | n.d | n.d |
| 5. | Modernizacja dróg powiatowych | koordynowane |  | Zarząd Dróg Powiatowych | Budżet powiatu płockiego | 153 |
| 6. | Rozbudowa i modernizacja lokalnego układu komunikacyjnego (parkingi, zatoki postojowe itp.) | Własne | 2005 | Burmistrz, | Budżet gminy | 21 |
| 7. | Utrzymanie i urządzanie pasa drogowego istniejących dróg gminnych | Własne | 2007- 2009 | Burmistrz, | Budżet gminy | 470 |
| Razem koszty: | 30707 |
| Sektor: Promieniowanie elektromagnetyczne |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1. | Inwentaryzacja źródeł emisji pól elektromagnetycznych i obszarów objętych oddziaływaniem tych pól | koordynowane | Brak realizacji | n.d | n.d | n.d |
| 2. | Badania pól elektromagnetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzenia dotrzymywania tych poziomów | koordynowane | Brak realizacji | n.d | n.d | n.d |
| 3. | Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego aspektów związanych z zagrożeniem promieniowaniem niejonizującym | własne | Brak realizacji | n.d | n.d | n.d |
| Razem koszty: | 0 |
| Sektor: Poważne awarie i zagrożenia naturalne |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1. | Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo – interwencyjno – ratunkowego na wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych | koordynowane | 2006-2008 | BMiG | Miasto i Gmina Drobin, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, WFOŚiGW w Warszawie | 730 |
| 2. | Aktualizacja listy instalacji stanowiących potencjalne zagrożenia środowiska i życia ludzi na terenie gminy | własne | 2008 | ORLEN PŁOCK | Brak danych | Brak danych |
| 3. | Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustaleń w zakresie poważnych awarii | własne | Brak realizacji | n.d | n.d | n.d |
| 4. | Informowanie społeczeństwa o wystąpieniu poważnych awarii przemysłowych lub zagrożeń naturalnych | własne | Brak realizacji | n.d | n.d | n.d |
| Razem koszty: | 730 |
| Sektor: Ochrona przyrody i krajobrazu |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1. | Opracowanie dokumentacji ekofizjograficznej gminy jako podstawy sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | własne | 2007 | Burmistrz | budżet gminy | 17 |
| 2. | Racjonalne gospodarowanie walorami przyrodniczymi doliny Karsówki i Sierpienicy w powiązaniu z parkami podworskimi (zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego) | własne | W sposób ciągły | Burmistrz | n.d | n.d |
| 3. | Waloryzacja obszarów przyrodniczo cennych | koordynowane | 2006 | Woj. Konserwator Przyrody | Państwo | b.d |
| 4. | Promocja walorów przyrodniczych gminy | koordynowane | W sposób ciągły | Burmistrz | n.d | n.d |
| 5. | Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nowotworzonych prawnych form ochrony przyrody | własne | Brak realizacji | n.d | n.d | n.d |
| Razem koszty: | 17 |
| Zadania inwestycyjne |
| 1. | Zalesianie gruntów o niskiej klasie bonitacyjnej i zadrzewienia w okolicach wsi Chudzynek, Brelki, Psary, Chudzyno, Wrogocin zgodnie z Programem zwiększania lesistości gminy | koordynowane | 2005 - 2009 | Starosta Płocki, ARIMR, właściciele lasów prywatnych | fundusze UE środki właścicieli gruntów budżet państwa środki Lasów Państwowych, | 30 |
| 2. | Utworzenie nowych obszarów chronionych | Koordynowane | Brak realizacji | n.d | n.d | n.d |
| 3. | Utworzenie terenów zielonych na obszarze Miejskiego ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie | własne | 2005-2009 | Burmistrz, | Budżet Gminy, budżet GFOŚiGW | 15 |
| 4. | Rewitalizacja kompleksu kamieniczek w centrum miasta, łącznie z modernizacją parku w centrum | własne | 2005-2009 | Burmistrz, | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW budżet gminy | 1.154 |
| Razem koszty | 1.199 |
| Sektor: Gleby |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1. | Upowszechnianie Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej i rolnictwa ekologicznego. | Koordynowane | 2005 - 2009 | WODR | Brak danych | Brak danych |
| 2. | Prowadzenie monitoringu jakości gleby | Koordynowane | Brak realizacji | n.d | n.d | n.d |
| 3. | Inwentaryzacja starych „dzikich wysypisk” | własne | 2009 | Burmistrz | GFOŚiGW w Drobinie | 2 |
| Razem koszty: | 2 |
| Sektor: Edukacja ekologiczna |
| 1. | Edukacja ekologiczna rolników w aspekcie oddziaływania na środowisko stosowanych nawozów i środków ochrony roślin | koordynowane | 2005-2009 | RCEE, ZGRP, Starosta, Burmistrz | Brak danych | Brak danych |
| 2 | Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie czystości stanu powietrza a jego oddziaływaniem na mieszkańców | Koordynowane | 2005 – 2009 | Burmistrz, Starosta,ZGRP, RCEE | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki inwestorów | n.d. |
| 3. | Prowadzenie działalności edukacyjnej o zagrożeniu środowiska i zdrowia ludzkiego hałasem | Koordynowane | 2009 |  |  | n.d |
| 4. | Działania edukacyjne dla ogółu ludności powiatu w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub zagrożenia naturalnego | koordynowane | 2005-2009 |  |  | n.d |
| 5. | Prowadzenie ciągłej edukacji ekologicznej na temat form ochrony przyrody | Koordynowane | 2005-2009 |  |  | Brak danych |
| 6. | Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców dotyczących stanu zanieczyszczenia gleb i ich prawidłowego wykorzystania, głównie stosowania odpowiednich upraw i racjonalnego użycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach rolnych, i leśnych | własne | 2005-2009 |  |  | n.d |
| 7. | Podjęcie działań w kierunku uzyskania certyfikatu ISO 14001 i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w Mieście i Gminie Drobin | własne | Brak realizacji | n.d | n.d | n.d |
| Razem koszty: | 0 |
| Razem koszty pozainwestycyjne | 764 |
| Razem koszty inwestycyjne | 34605 |
| Łączne koszty | 35369 |

brak możliwości szacowania kosztów

bd – brak danych z Urzędu Gminy

## Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań –podsumowanie

# Tabela 16. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań-podsumowanie

| Sektor | Szacunkowy koszt [mln zł] | Struktura % |
| --- | --- | --- |
| Jakość wód i stosunki wodne | 1,896 | 5,36 |
| Powietrze atmosferyczne | 0,818 | 2,31 |
| Hałas | 30,707 | 86,82 |
| Promieniowanie elektromagnetyczne | 0 | 0 |
| Poważne awarie i zagrożenia naturalne | 0,730 | 2,06 |
| Przyroda i krajobraz | 1,216 | 3,44 |
| Gleby | 0,002 | 0,01 |
| Edukacja ekologiczna | 0 | 0 |
| Ogółem | 35,369 | 100 |

Należy jednak zaznaczyć, że zawarte w powyższym zestawieniu koszty nie obejmują wszystkich pozycji przedstawionych w harmonogramie, ze względu na brak podstawy oszacowania kosztów niektórych zadań.

R O Z D Z I A Ł  4

OCENA SYSTEMU MONITORINGU

# Monitoring programu i środowiska

Kontrola realizacji Programu ochrony środowiska wymaga oceny stopnia realizacji przyjętych w nim celów i działań, przewidzianych do wykonania w określonym terminie. Należy systematycznie oceniać też stopień rozbieżności między założeniami a realizacją programu oraz analizować przyczyny tych niespójności.

Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska, Burmistrz co 2 lata sporządza raport z wykonania programu ochrony środowiska i przedstawia go Radzie Miasta. W przypadku Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Drobin, pierwszy raport powinien obejmować okres 2005-2006, a drugi okres 2007-2008 - oba znajdujące się w zasięgu celów krótkoterminowych.

Po wykonaniu pierwszego raportu istnieje możliwość wprowadzenia aktualizacji programu na najbliższe dwa lata. Cały program będzie aktualizowany co cztery lata. Należy tu zaznaczyć, że ze względu na brak wielu aktów wykonawczych do Prawa ochrony środowiska i do ustaw komplementarnych, w miarę ich wchodzenia w życie Program powinien być korygowany.

Podstawowe działania mające na celu kontrolę wdrażania programu to:

- sporządzenie raportu co dwa lata, oceniającego postęp wdrażania programu ochrony środowiska

- aktualizacja celów krótkoterminowych na następne dwa lata

- aktualizacja polityki długoterminowej co cztery lata

W celu właściwej oceny stopnia wdrażania Programu ochrony środowiska konieczne jest ustalenie zasad przedstawiania postępów w realizacji programu. Dobrymi miernikami wyznaczającymi stan środowiska i presji na środowisko są wskaźniki, których podstawowym zadaniem jest zobiektywizowanie oceny realizacji celów. Według II Polityki Ekologicznej Państwa do głównych mierników należy zaliczyć:

- stopień zmniejszenia różnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska (np. depozycją lub koncentracją poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie, glebie), a zanieczyszczeniem dopuszczalnym (lub ładunkiem krytycznym);

- ilość używanej energii, materiałów, wody oraz ilość wytwarzanych odpadów
 i emitowanych zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu narodowego lub wielkość produkcji (wyrażoną w jednostkach fizycznych lub wartością sprzedaną);

- stosunek uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszonych nakładów (dla oceny programów i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska);

- techniczno-ekologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń, produktów (np. zawartość ołowiu w benzynie, zawartość rtęci w bateriach, jednostkowa emisja węglowodorów przy eksploatacji samochodu, poziom hałasu w czasie pracy samochodu itp.); zgodnie z zasadą dostępu do informacji dane te powinny być ujawniane na etykietach lub w dokumentach technicznych produktów.

Dodatkowo przy ocenie skuteczności realizacji wg polityki ekologicznej państwa dla programu ochrony środowiska będą stosowane wskaźniki społeczno-ekonomiczne:

- poprawa stanu zdrowia obywateli, mierzona przy pomocy takich mierników jak długość życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności na obszarach, w których szkodliwe oddziaływanie na środowisko i zdrowie występują w szczególnie dużym natężeniu (obszary najsilniej zurbanizowane i uprzemysłowione)

- zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce;

- zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego użytkowania dla potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych;

- coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska.

Poza wskaźnikami społeczno-ekonomicznymi stosuje się wskaźniki stanu środowiska i presji na środowisko:

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych  poprawę jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników wód podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej;

- poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych związków organicznych);

- zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na granicy własności wokół obiektów przemysłowych, hałasu ulicznego w miastach oraz hałasu wzdłuż tras komunikacyjnych;

- zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony odpadów niebezpiecznych;

- ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów zdegradowanych na terenach poprzemysłowych, w tym likwidacja starych składowisk odpadów, zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury;

- wzrost lesistości, rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych oraz wzrost zapasu
 i przyrost masy drzewnej, a także wzrost poziomu różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów będących pod wpływem zanieczyszczeń powietrza , wody lub gleby;

- zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk;

- zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą.

W celu oceny realizacji działań określonych w Programie na rzecz ochrony środowiska wykorzystywany będzie system państwowego monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzką i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, a także instytucje i placówki badawcze zajmujące się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska.

W wyniku przeprowadzonych pomiarów i ocen stanu środowiska dostarczone będą informacje w zakresie: czystości wód powierzchniowych i podziemnych, stanu powietrza atmosferycznego, hałasu i promieniowania niejonizującego, gospodarki odpadami, powstałych awarii oraz przyrody ożywionej.

Porównanie informacji określonych na podstawie pomiarów i ocen do stanu bazowego będzie efektem realizacji założonych celów i działań o programie. Istotne znaczenie maja też mierniki świadomości społecznej (m.in. edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy).

Wskaźniki pomocne do oceny realizacji programu przedstawiono w tabeli. Zakład się, że wymienione wskaźniki będą sukcesywnie uzupełniane i rozszerzane o kolejne rodzaje.

Tabela 17. Wskaźniki efektywności wdrażania programu

| Lp. | Wskaźnik | Drobin |
| --- | --- | --- |
| Jakość wód i stosunki wodne |
| 1. | Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ludności ogółem | 72 |
| 2. | Zużycie wody z wodociągów przez gospodarstwa domowe w m 3/rok | 348 |
| 3. | Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków w szt. | 8 |
| 4. | Liczba przyłączy do sieci wodociągowej prowadzących do budynków mieszkalnych w szt. | 1759 |
| 5. | Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej prowadzących do budynków mieszkalnych w szt. | 502 |
| 6. | Ludność korzystająca z sieci wodociągowej (%) | 98 |
| 7. | Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej (osoby) | 2920 |
| 8. | Nakłady inwestycyjne na gospodarkę wodną w tys. zł. | 1.896 |
| Ochrona powietrza |
| 1. | Emisja zanieczyszczeń gazowych – ogółem [Mg] | - |
| 2. | Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem | - |
| 3. | Ilość pojazdów zarejestrowanych ogółem | 4017 |
| Ochrona przyrody |
| 1. | Powierzchnia lasów i gruntów leśnych (% powierzchni ogólnej) | 4,90 |
| 2. | Grunty wymagające rekultywacji [ha] | 0,7 |
| 3. | Grunty zrekultywowane w ciągu roku [ha] | - |
| 4. | Ilość obiektów przyrodniczych objętych ochroną prawną szt. | 6 |
| 5. | Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w tys. zł. | 34.605 |
| 6. | Uchwały podjęte w sprawie ochrony środowiska w latach 2005-2009 przez Radę Miejską w Drobinie | 13 |

Porównanie informacji określonych na podstawie pomiarów i ocen do stanu bazowego będzie efektem realizacji założonych celów i działań w programie.

R O Z D Z I A Ł   7

Podsumowanie i wnioski

Działania w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska prowadzone są na terenie Miasta i Gminy Drobin od wielu lat. Podstawowym celem dla Miasta i Gminy Drobin z zakresu ochrony środowiska jest realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

Naczelną zasadą przyjętą w Programie ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Drobin jest zasada zrównoważonego rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału gminy (zasobów środowiska, surowców naturalnych, infrastruktury, jak i ludzi oraz wiedzy).

Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska winny służyć do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności na niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na danym terenie, a następnie na jego poprawie. Realizacja wytyczonych celów w programie winna powodować zrównoważony rozwój gospodarczy, polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie miasta.

Raport z wykonania Programu ochrony środowiska stanowi ocenę postępów w jego realizacji, w oparciu o przyjęte cele i priorytety. Podstawą sporządzenia raportu były informacje przekazane przez instytucje, organizacje i podmioty gospodarcze.

Przeprowadzona analiza pokazanych w raporcie wskaźników w poszczególnych grupach elementów środowiska daje podstawę do następujących wniosków:

1. Jakość wód i stosunki wodne

- wzrasta wielkość populacji korzystających z sieci wodociągowej (stopień zwodociągowania gminy wynosi ok. 98 %) oraz jej długość (ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 208 km).

- skanalizowano ok. 98% Miasta Drobin (długość kanalizacji wynosi 13,09 km) i PGR Krajkowo (długość kanalizacji wynosi 498 m).

- uregulowano gospodarkę ściekową w miejscowości PGR Krajkowo – wybudowano oczyszczalnię ścieków

- określone w programie wskaźniki dotyczące oczyszczania ścieków, budowy kanalizacji, ilości mieszkańców korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej, czy składu chemicznobiologicznego odprowadzanych ścieków utrzymują się w założonych w programie trendach. Stan gospodarki ściekowej ulega systematycznej poprawie. Rosną wydatki na gospodarkę ściekową.

2. Powietrze

- wybudowano 998 m ścieżki rowerowej przyczyniając się do ograniczania ilości spalin

- wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii poprzez zainstalowanie na budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie i szatni przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drobinie kolektorów słonecznych, które służą do podgrzewania wody użytkowej.

3.Hałas i wibracje

- wymiana stolarki okiennej w budynku MG Biblioteki publicznej w Drobinie

- wzrost ilości zmodernizowanych dróg z nawierzchnią asfaltową

4. Poważne awarie i zagrożenia naturalne

- zwiększenie sprawności ochotniczej straży pożarnej (zakup dwóch samochodów pożarniczych za kwotę 620 tys.)

5. Ochrona przyrody i krajobrazu

- nie wzrosła liczba terenów o szczególnych walorach przyrodniczych, ale trend utrzymania powierzchni terenów zielonych (nowe nasadzenia drzew i krzewów) utrzymuje się na wzrostowym poziomie

- na stałym poziomie kształtuje się zieleń ogrodów działkowych oraz parków

- wzrost likwidacji dzikich wysypisk śmieci

- wzrost dbałości mieszkańców o własne działki w związku z organizowanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin konkursami: „Ciekawie zagospodarowana działka przydomowa” i „Balkon w kwiatach”

6. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii

- wzrost monitoringu zużycia wody, energii przez firmy znajdujące się na terenie Gminy

- rewitalizacja oświetlenia rynku w Drobinie

- systematyczny wzrost ilości termo modernizowanych budynków

- budowa kolektorów słonecznych

- wzrost selektywnej zbiórki odpadów

7. Edukacja ekologiczna

- wzrost udziału mieszkańców w szkoleniach i warsztatach dot. ochrony wód, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zagrożenia środowiska hałasem

- wzrost zainteresowania wśród mieszkańców udziałem w imprezach kształtujących świadomość ekologiczną (Święto Ziemi, Święto Drzewa, Sprzątanie świata)

8. Koszty finansowe przeznaczone na ochronę środowiska

Ogółem koszty realizacji Programu w okresie 2005 – 2009 wyniosły 35369 tyś. zł.

Na zadania z zakresu edukacji ekologicznej ujęte w programie gmina nie poniosła żadnych kosztów, ale to nie znaczy że nie podejmowane były działania w celu wyedukowania mieszkańców naszej gminy. Na terenie Miasta i Gminy Drobin funkcjonuje spójny system edukacji ekologicznej (szkolnej i pozaszkolnej), obejmujący swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców. Istotne znaczenie ma kształtowanie postaw społecznych i dostarczanie informacji o realizowaniu celów i zadań ochrony środowiska.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin jest organizatorem szeregu konkursów, festynów i innych imprez o tematyce ekologicznej, t.j. „Święto Ziemi”, konkursy: „Ciekawie zagospodarowana działka przydomowa” i „Balkon w kwiatach”, Akcja Sprzątania Świata, Święto Drzewa, okresowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych oraz zużytego sprzętu AGD.

Edukacja ekologiczna jest przede wszystkim finansowana ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i w latach 2005-2009 wydano na nią ponad 31 tyś. zł. (31.210,00 zł ) i wzięło w niej udział ok. 10 tyś. mieszkańców.

W organizowaniu i przeprowadzeniu tych wszystkich akcji ekologicznych wspomagają nas wszystkie placówki oświatowe z terenu Miasta i Gminy Drobin oraz firma REMONDIS Drobin Komunalna Sp. z o.o. .

Podobnie jest z wieloma innymi zadaniami. Brak wykazanych kosztów na niektóre z zadań wynika stąd, że były one realizowane przez osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, które niechętnie dzielą się informacjami dotyczącymi spraw finansowania inwestycji.

Część zadań ujętych w programie była założona na wyrost, teraz nie zostały zrealizowane z powodu braku delegacji ustawowej. Tak, np. w planach zagospodarowania przestrzennego nie uwzględniono aspektów związanych z zagrożeniem promieniowaniem niejonizującym oraz ustaleń w zakresie poważnych awarii, ponieważ ustawa nie nakłada takiego obowiązku.

Brak realizacji pewnych zadań wynika też stad, że jednostką organizacyjną wykonującą zadanie nie był Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, ale jak np. badanie pól elektromagnetycznych  - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Płocku, który kieruje się swoimi prawami i harmonogramem prac. Miasto i Gmina Drobin w latach 2005-2009 nie była ujęta w programie monitoringu środowiska.

SPIS TABEL:                                                                                                                              Str.

Tabela 1. Realizacja zadań z zakresu „Jakość wód i stosunki wodne”                                          11

Tabela 2. Realizacja zadań z zakresu „Powietrze”                                                                         14

Tabela 3. Realizacja zadań z zakresu „Hałas i wibracje”                                                               17

Tabela 4. Realizacja zadań z zakresu „Promieniowanie elektromagnetyczne”                             25

Tabela 5. Realizacja zadań z zakresu „Poważne awarie i zagrożenia naturalne”                          26

Tabela 6. Realizacja zadań z zakresu „Ochrona przyrody i krajobrazu”                                       28

Tabela 7. Realizacja zadań z zakresu „Gleby”                                                                               30

Tabela 8. Realizacja zadań z zakresu „Zasoby kopalin”                                                               31

Tabela 9.Realizacja zadań z zakresu „Racjonalizacja użytkowania wody do celów produkcyjnych i konsumpcyjnych”                                                                                                                         32

Tabela 10. Realizacja zadań z zakresu „Zrównoważone wykorzystanie energii”                          33

Tabela 11. Realizacja zadań z zakresu „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych”            35

Tabela 12. Realizacja zadań z zakresu „Zrównoważone wykorzystanie materiałów”                   36

Tabela 13. Realizacja zadań z zakresu „Edukacja ekologiczna”                                                    37

Tabela 14. Wykaz akcji ekologicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Drobin          39

# Tabela 15. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań w latach 2005-2009               46

# Tabela 16. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań-podsumowanie                       53

# Tabela 17. Wskaźniki efektywności wdrażania programu                                                             57