RRG. 341 - 11 / 010

# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zadanie:  Budowa i urządzenie placu zabaw przy   Szkole Podstawowej  w Drobinie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła .

Przetarg nieograniczony  o wartości szacunkowej ustalonej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych .( Dz. U. z 2004r Nr. 19 poz. 177 z  późn. zmianami ).

Z A T W I E R D Z A M :

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Drobin ,dnia  17. 09.2010 r.

ZAWARTOŚĆ  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  :

- Informacje o zamawiającym.

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Oferty wariantowe, częściowe.

- Termin wykonania zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu  dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

8.  Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

9.   Wadium

10. Termin związania ofertą.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13. Opis sposobu obliczania ceny.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia  tych kryteriów i  sposobu oceny ofert.

15. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia ,  które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  umowy w sprawie zamówienia publicznego.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających  , o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy pzp.

20. Postanowienia końcowe

21. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- INFORMACJE  O  ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa zamawiającego:

Miasto  i Gmina Drobin  reprezentowane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

REGON   000 546 644

NIP    776-10-58-643

Adres zamawiającego:

09-210 Drobin ul. Piłsudskiego 12 , pow. płocki woj. Mazowieckie

Telefon  zamawiającego :

tel. 24/2601441 fax 24/2601062

Strona internetowa zamawiającego :

www.drobin.pl

Godziny urzędowania zamawiającego:

Poniedziałek, wtorek, środka, piątek od 8³° do 15³°

Czwartek od 9³° do 16³°

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem RRG.341- 11/010

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podane

oznaczenie.

2. TRYB UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655, Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058, Nr 220 , poz. 1420, Nr 227, poz.1505, Dz. U. z 2009 r Nr 19 , poz. 101 , Nr 65, poz. 545, nr 91, poz. 742 , Dz. U. Nr 206, poz. 1591, Dz. U. Nr  223, poz. 1778 , a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze .

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych .Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz art.39 -  46 Prawa zamówień publicznych .

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655, Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058, Nr 220 , poz. 1420, Nr 227, poz.1505, Dz. U. z 2009 r Nr 19 , poz. 101 , Nr 65, poz. 545, nr 91, poz. 742 , Dz. U. Nr 206, poz. 1591, Dz. U. Nr  223, poz. 1778 ,

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r r. w sprawie rodzajów dokumentów,   jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz. U. Nr 226 , poz. 1817 ) ,

-Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r.  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr  224  poz. 1796).

- Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (  Dz. U. z  2009r Nr 224, poz. 1795 ),

- Kodeks cywilny

- ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003r Nr 153 ,poz.1503 z późn. zm ).

3. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest :

1. Budowa i urządzenie placu zabaw  na powierzchni łącznej 210,60 m ² przy  Zespole Szkół w Drobinie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła , na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  (zgodnie z programem rządowym „Radosna Szkoła” Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2009 r. Dz. U. Nr 110, poz. 915.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie stanowisk placu zabaw, tj.:

- urządzenie wspinaczkowe  , huśtawka wagowa, bujak , siedziska, bezpieczna nawierzchnia, nawierzchnia naturalna trawiasta,

-  uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń,

-  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stanowiska (w tym inwentaryzację geodezyjną

powykonawczą) i przekazanie zamawiającemu gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją zawierającą atesty, aprobaty bądź też certyfikaty niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji.

2. Przeprowadzenie przez Wykonawcę  szkolenia w siedzibie Zespołu Szkół w Drobinie personelu w zakresie  użytkowania .

3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje projekt budowlany : Plac zabaw Radosna szkoła

Wspólny słownik zamówień  publicznych ( CPV ) :

45112723-9  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9  Wyposażenie placów zabaw

4. OFERTY  WARIANTOWE , CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania rozwiązań alternatywnych

5. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

Pożądany do –  30 listopada   2010 r.

6. WARUNKI  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

6.1.Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał,  jedną robotę budowlaną  w zakresie małej architektury  polegającej na urządzeniu placu zabaw lub boisk sportowego ze sztuczną nawierzchnią , w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ,o wartości minimum 80.000 zł , oraz  załączy dokumenty potwierdzające,  że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokoły odbioru, itp.)  .

6.2.Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponują potencjałem technicznym obejmującym następujące narzędzia i urządzenia  :

- Spycharka gąsienicowa

- Walec wibracyjny i walec statyczny samojezdny

- Betoniarka

- Samochód dostawczy

6.3.Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wskaże jedną osobę na stanowiska kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń. Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że :

-) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż  80.000 zł.

-) wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową do kwoty 100.000  zł    Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  zdolność kredytową wykazuje jeden wykonawca  .

6.5. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania .

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku :

Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę , jeżeli Wykonawca przedłoży aktualny odpisu z właściwego  rejestru, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy  przed upływem terminu składania wniosków  o udzielenie zamówienia, w zakresie prowadzonej  działalności gospodarczej  z zakresu robót budowlanych .

7.WYKAZ OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  ORAZ  NIEPODLEGANIA  WYKLUCZENIU NA PDOSTAWIE ART 24 ust.1 USTAWY .

7.1.W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( zał. Nr. 9 do SIWZ ) , należy przedłożyć:

7.1.1)wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone( zał nr. 5 do SIWZ doświadczenie zawodowe  )

7.1.2.) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia ( zał. Nr. 7 do SIWZ potencjał techniczny )

7.1.3 )wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( zał. Nr 3 do SIWZ potencjał kadrowy )

7.1.4)oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

7.1.5)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek , potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert

7.1.6)opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  .

7.2.W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

7.2.1.)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( zał. Nr 10 do SIWZ )

7.2.2.)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

7.2.3.)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

7.2.4.)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

7.2.5.) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania  ofert

7.2.6. aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt  7.2.

7.3.Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

7.3.1.dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

-) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

-) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

-) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

7.3.2. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

INNE DOKUMENTY

Ponadto niezbędnymi dokumentami, które muszą złożyć podmioty występujące w niniejszym postępowaniu są:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, według ( zał. Nr 1 do SIWZ ) . Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty tworzące konsorcjum lub ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) zaakceptowany i parafowany na każdej stronie wzór umowy.( zał. Nr 2 do SIWZ )

3) dokument  wniesienia wadium w wysokości 3.000  zł w jednej z form przewidzianych   ustawą pzp.

4) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw - odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

5)  Informacje zastrzeżone .

Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji zastrzeżonych , które to należy  wyszczególnić na druku formularza  „Zastrzeżenie  nie udostępniania .....”( zał. Nr 11 do SIWZ ). Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie wykonawca wydziela i oznacza klauzulą: Nie udostępniać – informacje stanowią tajemnicę  przedsiębiorstwa . i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały . Jeżeli wykonawca nie zastrzeże informacji wówczas w formularzu wpisuje „ nie dotyczy „

Zgodnie z  art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U z 2003r. nr 1503 z późn. zm)  poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co od których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności .

7) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków ( zał. Nr 4,6,8 do SIWZ zobowiązanie podmiotu ) . Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia .

Jeżeli wykonawca nie planuje polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia , innych podmiotów wówczas w formularzu wpisuje „ nie dotyczy „

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału dokumentu każdorazowo, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. Dowód wniesienia wadium w formach przewidzianych ustawą Pzp.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w punktach 7.1 mogą dotyczyć dowolnego spośród wykonawców składających wspólną ofertę.

Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

8.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ   I DOKUMENTÓW  A  TAKŻE  WSKAZANIE OSÓB  UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI :

Wykonawca, może zwrócić się  do Zamawiającego na piśmie, lub faksem o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wniosek o wyjaśnienie złożony po tym terminie, bądź dotyczący wyjaśnień już udzielonych , zamawiający może uwzględnić lub pozostawić bez rozpatrzenia .

Przedłużenie terminu składania ofert nie ma wpływu na bieg terminu składania  ofert .

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania oraz  zamieszcza na stronie internetowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, a także umieści ją na stronie elektronicznej.

Zamawiający nie będzie zwoływał zebrań dla Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń  i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający   i  wykonawcy przekazują pisemnie. Jeżeli zostaną przekazane za pomocą faksu, będą uważane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcą drogą elektroniczną.

Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. Zamawiający nie  przewiduje zebrania wszystkich wykonawców.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami   są:  Maria Stempska , Elżbieta Grączeska  w godz. pomiędzy 9.00–13.00.

9. WADIUM:

Zamawiający ustala wadium w wysokości 3.000 .zł . Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust.6 ustawy prawo zamówień publicznych . Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy .        Wadium musi zostać wniesione (uznane na rachunku Zamawiającego) najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. do godz. 10.00 dnia 12.10.2010 r. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie oryginału . W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu wadialnego potwierdzonej przez Wykonawcę, Zamawiający we własnym zakresie sprawdzi czy oryginał dokumentu został wniesiony w kasie przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza .

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o złożenie oświadczeń lub dokumentów które zawierały błędy w ofercie lub który złożył wadliwe pełnomocnictwo , nie złożył dokumentów , oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni , że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie .

##### 10.TERMIN  ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o dalsze 30 dni.

Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego. Przedłużenie okresu związania z ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą . jeżeli przedłużenie terminu  związania ofertą dokonywane  jest po wyborze oferty najkorzystniejszej , obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza .

11.OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT

Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. Ustala się pisemną formę oferty pod rygorem nieważności. Ofertę stanowi druk „OFERTA” wraz z załącznikami  i wymaganymi dokumentami.

Wszystkie strony oferty muszą być  kolejno ponumerowane.  Oferta musi być  przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny  ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym . Oferta musi być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej  oferty spowoduje jej odrzucenie. Upoważnienie do podpisywania oferty powinno wynikać z dokumentów dołączonych do  oferty. Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na  wszystkich stronach oferty, załącznikach, oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA  ZGODNOŚĆ  Z  ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawna lub fizyczną. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej , zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert . Kopertę zewnętrzną należy zaadresować na adres Zamawiającego:  Urząd Miasta i Gminy Drobin   09-210 Drobin, ul. Piłsudskiego 12 i oznaczyć: „Oferta na zaprojektowanie , budowę i urządzenie placu zabaw przy  Szkole Podstawowej  w Drobinie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła „ ,  „NIE OTWIERAĆ PRZED  12.10.2010 r. godz. 10.30. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji .

W przypadku przesyłania oferty pocztą/ kurierem zamawiający zaleca , ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania, zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w opisany powyżej sposób . Przygotowując ofertę , wykonawca  winien dokładnie zapoznać się z zwartością wszystkich dokumentów składający się na specyfikację istotnych warunków zamówienia , którą należy odczytać wraz z ewentualnymi modyfikacjami  i zmianami wnoszonymi przez zamawiającego .

Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta  z dopiskiem: „ZMIANA”. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

##### 12.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - w Urzędzie Miasta i Gminy  Drobin  ul.  Piłsudskiego 12 , w terminie do dnia 12.10.2010 r. do godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie czasu przewidzianego na wniesienie protestu. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 12.10.2010  r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin – sala konferencyjna na pierwszym piętrze w Drobinie ul. Piłsudskiego 12. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.  Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym (Komisją Przetargową) a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY

Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków umowy. Cenę oferty należy podać netto i brutto w PLN.  Podstawą ustalenia ceny jest kosztorys ofertowy. Ostateczna cena oferty, winna być obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysu spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy  i nie będą podlegały zmianom. Wszelkie zabezpieczenia, wydzielenie terenu budowy, pełna obsługa geodezyjna itp. oraz koszty poboru wody i energii elektrycznej wraz z kosztami związanymi z montażem urządzeń pomiarowych ww. mediów, stanowią element kosztów ogólnych budowy .  W cenie oferty nie dopuszcza się dodatkowej pozycji jak : upust, wszelkie dodatki  za  utrudnienia, czynne obiekty itp.

Gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju (oferta sporządzona przez takiego wykonawcę zawiera cenę 0% stawką podatku VAT) a kwota oferty pozostaje w bezpośredniej relacji do kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizacje zamówienia , Zamawiający jest zobowiązany dla porównania tych ofert doliczyć do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT.

14.OPIS KTYRERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE  SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW                        I SPOSOBU OCENY OFERT

W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny jest cena oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego niżej . Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Cena oferowana minimalna brutto

CENA =    ------------------------------------------------------  x 100%

Cena badanej oferty brutto

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców , którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych . Wykonawcy , składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach .

15.INFORMACJA  O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO .

1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców,   podając w „ zawiadomieniu o wyborze  najkorzystniejszej oferty „ w szczególności :

-)   nazwę ( firmę ), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy ( firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym  liczbę przyznanych punktów w zakresie ceny .

-)   uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

-)   uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert , jeżeli takie będzie miało miejsce,

-)  termin , po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści w/w informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Drobinie ul. Piłsudskiego 12.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej :

-) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem, lub ,

-) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemne,

-) w przypadku , gdy w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego      wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie  o terminie i miejscu podpisania umowy .

Wykonawca po zawiadomieniu o wyborze oferty zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu dowód wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, o ile zabezpieczenie to zostanie wniesione w pieniądzu, a jeżeli w poręczeniach, gwarancjach  wydać w jego siedzibie właściwe oryginalne dokumenty pozwalające stwierdzić kompetencje do zawarcia umowy. Wybrany wykonawca zobowiązany jest przedłożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy szczegółowy kosztorys.

W przypadku gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zwarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania .

Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Urzędu  Zamówień Publicznych .

16.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany  do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego „zabezpieczeniem”.

Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy .

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Miasta i Gminy Drobin  w Drobinie.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego na należycie wykonane .

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia.

Kwota z tytułu  rękojmi zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

W trakcie realizacji umowy. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia . Zamawiający ustala zabezpieczenie w  wysokości  5 % ceny całkowitej  brutto  podanej w ofercie.

17.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE  ZOSTANĄ  WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Warunki umowy określa  wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Może mieć to miejsce w sytuacji zaistnienia niżej podanych okoliczności powodujących konieczność dokonania takich zmian, których nie można było przewidzieć w chwili przygotowania niniejszego postępowania przetargowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zakresie:

a)terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy,

b)formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy bez zmian samego    Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

d)konieczność zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy (kierownik budowy, inspektor nadzoru),

e) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy  w terminie określonym umową

f) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy wykonawca wykonuję umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym ze SIWZ.

g)  wynagrodzenia w przypadku :

-) ustawowej zmiany podatku VAT,

-)  wprowadzenia robót i materiałów zamiennych ,

18.POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  W  TOKU  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom a także innym osobom , jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, zgodnie z ustaleniami podanymi w  dziale VI środki ochrony prawnej – ustawy prawo zamówień publicznych.

19.INFORMACJA  O PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7  ustawy pzp.

Zamawiający w okresie 3 lat, od udzielenia zamówienia podstawowego objętego niniejszym postępowaniem, przewiduje  możliwości  udzielenia zamówienia uzupełniającego  w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie uzupełniające będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia  do wysokości 50 % wartości niniejszego zamówienia podstawowego i  polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień .

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami .

21.ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer 1. Wzór „OFERTA”

Numer 2. Wzór „Umowa na wykonanie robót”

Numer 3. Wzór  „  Potencjał kadrowy „

Numer 4. Wzór „  Zobowiązanie podmiotu „ w zakresie udostępnienia osób do wykonania zamówienia .

Numer 5. Wzór „ Doświadczenie zawodowe”

Numer 6 Wzór „ Zobowiązanie podmiotu „ w zakresie udostępnienia wiedzy i doświadczenia

Numer 7 Wzór „ Potencjał techniczny „

Numer 8 Wzór „ Zobowiązanie podmiotu „ w zakresie udostępnienia potencjału technicznego

Numer9.Wzór „Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień  publicznych

Numer 10. Wzór „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z tyt. art. 24 ustawy  Pzp.

Numer 11. Wzór „ Zastrzeżenie nie udostępniania informacji … „

Numer 12. Projekt budowlany  : PLAC  ZABAW  - „ RADOSNA  SZKOŁA „

Numer 13. Kosztorys ofertowy

________________________________________________________________________________

Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia

17.09.2010 r.  RRG 341- 11 /010

# O  F  E  R  T  A

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

e- mail …………………………………………………………………………….

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego opublikowanego w BIP Urzędu Zamówień Publicznych dnia .......................2010 r. nr ................. i stronie internetowej zamawiającego zobowiązujemy się wykonać zadania pod nazwą : „ Budowa i urządzenie placu zabaw przy  Szkole Podstawowej w Drobinie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła „ .

ogółem :

cena netto.............................................................................................................zł

słownie: ...............................................................................................................zł.

podatek VAT……................................................................................................zł

cena brutto............................................................................................................zł

słownie: ................................................................................................................zł.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Oświadczamy , żę zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje do  przygotowania oferty . Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%  ceny ofertowej brutto w formie ………………………………….  .

Pod groźbą  odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty  opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.)

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania .

Do niniejszego formularza oferty dołączone zostały następujące dokumenty (zgodnie z wymaganiami  zawartymi  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia):

| Nazwa załącznika | Nr strony oferty |
| --- | --- |
| Kosztorys wykonawcy |  |
| Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ( zał nr 9 do siwz) |  |
| Wykaz robót budowlanych….. (zał nr. 5 do siwz ) |  |
| Wykaz narzędzi … ( zał nr. 7 do siwz ) |  |
| Wykaz osób … ( zał Nr. 3 do siwz) |  |
| Oświadczenie że osoby posiadają uprawnienia |  |
| Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ….. |  |
| Opłaconą polisę |  |
| Oświadczenie z art. 24 ust.1 ( zał Nr 10 do siwz) |  |
| Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej |  |
| Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego |  |
| Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału ZUS lub KRUS |  |
| Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego z art. 24 ust.1 pkt. 4-8 |  |
| Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego z art. 24 ust.1 pkt. 9 |  |
| Zaakceptowany i parafowany wzór umowy (zał nr,. 2 do SIWZ) |  |
| Dokument wniesienia wadium |  |
| Pełnomocnictwo |  |
| Zastrzeżenie nie udostępniania… ( zał. Nr. 11 do SIWZ ) |  |
| Zobowiązanie podmiotu…. ( zał. Nr. 4 do SIWZ ) |  |
| Zobowiązanie podmiotu… ( zał. Nr 6 do SIWZ ) |  |
| Zobowiązanie podmiotu… ( zał. Nr. 8 do SIWZ ) |  |

Łączna ilość zapisanych stron w ofercie: ...........................

Data : .............................

........................................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w  obrocie prawnym lub posiadających  pełnomocnictwo

( *  ) niepotrzebne skreślić lub wypełnić

___________________________________________________________________________________________

Załącznik Nr 2

do SIWZ z dnia 17.09. 2010 R.RG.341 -11 /010

WZÓR UMOWY

Umowa na wykonanie robót zawarta w dniu w ...................... w ..........................................

pomiędzy: ............................................. zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez ..............................................................................................

a firmą

z siedzibą w

zwaną dalej „Wykonawcą”  reprezentowanym przez:

–

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego

zawarto umowę o następującej treści:

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego prac  w ramach zadania : „  Budowa i urządzenie placu zabaw przy  Szkole Podstawowej  w Drobinie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła „

- Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w złożonej ofercie ( stanowiącej załącznik nr 1 do umowy), SIWZ ( stanowiącej załącznik nr 2 do umowy) .

1.  Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.

2.  Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji  Zamawiający ma prawo zatrzymać kwotę w wysokości 1% wartości umowy do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje, niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań. .

- Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: ..................................................................... posiadający uprawnienia budowlane, zam., ……………………………………………..  .

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ............................................................. posiadający uprawnienia budowlane …..

- Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, terenu budowy    w terminie do dnia  …………. 2010 r.

- Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi – aż do chwili wykonania  przedmiotu umowy – pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zaakceptowanym przez zamawiającego projektem wykonawczym , obowiązującymi przepisami  prawa .Materiały i urządzenia, powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać Polskim Normom, wymaganiom projektu wykonawczego, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

8. Materiały i urządzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy muszą pochodzić z państw Unii Europejskiej.

9. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

10.Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego  za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie   planowanej daty zakończenia robót, oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

  - urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb  terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

  - poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

  - wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

  - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

  - demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

  - wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru, ulegających zakryciu lub zanikających,

  - zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

  - dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

  - odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

  - zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

  - umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

  - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli, urzędy kontroli skarbowej, organy kontroli krajowej zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w toku jej realizacji oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej płatności.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm – określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy – ponosi Wykonawca.

- Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

- Wykonawca, w imieniu swoim i Zamawiającego, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót:

- ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy w wysokości          wartości przedmiotu zamówienia,

- ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich, spowodowanego działaniami lub   niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości  3 % wartości przedmiotu zamówienia,

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy, osób trzecich, które przebywają na terenie budowy   w wysokości  10 % przedmiotu zamówienia.

17. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót podaną w Umowie i następnie przedstawiane na żądanie Zamawiającego.

18. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę oraz dokumenty powinien był przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł, opłacając składki ubezpieczeniowe, może odzyskać z płatności należnych Wykonawcy lub – jeśli nie należą się żadne płatności – to opłata składek ubezpieczeniowych będzie długiem do zapłacenia.

19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego, określonego jako ryzyko Zamawiającego.

ARTUKUŁ 4

- Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w dniu ……. .. 2010 r. Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu  30.11.2010 r.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

- Wykonawca przekaże w dniu zakończenia  prac  Zamawiającemu teren budowy

- Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.

ARTYKUŁ 5

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

  - protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

  - dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji małej architektury  potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

  - dziennik budowy,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem wykonawczym, , obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

  - protokóły badań i sprawdzeń, certyfikaty,

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, a jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

ARTYKUŁ 6

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy; przedłożenia Zamawiającemu, na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

ARTYKUŁ 7

      - Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

      - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7  dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

      - Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

      - Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót, po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

ARTYKUŁ 8

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego – na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym – za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich, w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

ARTYKUŁ 9

- Kary będą naliczane w następujących przypadkach, w wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

    - zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości --- 0,2 %-- wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości ----0,2 % ----% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości ----- 20 % wynagrodzenia określonego w art. 12 ust. 1 Umowy;

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

- zwłokę w przekazywaniu terenu budowy – w wysokości ---- 0,2 ---.% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

ARTYKUŁ 10

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ………………. zł, co stanowi 5%  wartości umowy z podatkiem Vat  zostało dostarczone ( będzie ) Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości .

- Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

3.1.Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane

3.2.Kwota z tytułu rękojmi lub gwarancji zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości

- Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

ARTYKUŁ 11

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………………… netto, plus podatek VAT ………………………….. zł , co daje kwotę brutto – …………………… zł  ( słownie : jeden milion siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć zł 40 gr ) , zgodnie z wynikiem przetargu .

2.  Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót, podpisany przez inspektora nadzoru. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ciągu  30 dni  licząc od daty otrzymania przez  Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30. dniowego terminu płatności, od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

ARTYKUŁ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

ARTYKUŁ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy, urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający – w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada – zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów, zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

7. Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy, powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.

8.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , zamawiający może dostąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie.

10. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Może mieć to miejsce w sytuacji zaistnienia niżej podanych okoliczności powodujących konieczność dokonania takich zmian, których nie można było przewidzieć w chwili przygotowania niniejszego postępowania przetargowego.

10.1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zakresie:

a)terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy,

b)formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy bez zmian samego    Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

d)konieczność zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy (kierownik budowy, inspektor nadzoru),

e) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy  w terminie określonym umową

f) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy wykonawca wykonuję umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym ze SIWZ.

g)  wynagrodzenia w przypadku :

-) ustawowej zmiany podatku VAT,

-)  wprowadzenia robót i materiałów zamiennych ,

ARTYKUŁ 14

- Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja, przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami, będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

- Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

- Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

ARTYKUŁ 15

      - Wykonawca dostarczy atesty na materiały i zainstalowane urządzenia małej architektury w zakresie wymaganymi przez polskie przepisy prawa. Strony ustalają czas trwania obsługi pogwarancyjnej na okres pięciu lat  licząc od dnia odbioru końcowego. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot  mowy zgodnie z przepisami gwarancji w Kodeksie Cywilnym oraz jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy. W cenie przedmiotu zamówienia mieści się również pełna obsługa geodezyjna – tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

      - Wszelkie nieoczekiwane, odkryte na terenie budowy wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

      - Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

      - Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

................................................................			 ................................................................

Podpisy osób uprawnionych				Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Zamawiającego	                    	do reprezentowania  Wykonawcy

AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY:

.................................................................    		             ................................................................

Imiona i nazwiska osób uprawnionych        		     		        Podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Zamawiającego                     			         reprezentowania  Wykonawcy

_________________________________________________________________________________

Załącznik Nr 3

do SIWZ z dnia 17. 09..2010r  r. R.RG.341 – 11 /010

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

POTENCJAŁ  KADROWY

Zadanie : Budowa i urządzenie placu zabaw przy   Szkole Podstawowej w Drobinie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła .

.

Należy sporządzić i załączyć do oferty wykaz osób i podmiotów , które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Osoby którymi dysponuje wykonawca  do zrealizowania przedmiotu zamówienia

| Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Rodzaj uprawnień Nr. uprawnień | doświadczenie | Informacja o podstawie do dysponowania osobami(np. umowa o pracę, umowa o dzieło itp. * ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam , że  osoby skazane w  wykazie posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia .

............................ dnia ......................................

.........................................................

(podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy  lub pełnomocnika)

* w  przypadku innym niż umowa o pracę należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia .

____________________________________________________________________

Załącznik nr. 4 do SIWZ  z dnia 17. 09. 2010r   RRG  341 – 11/010

Dotyczy  zamówienia  publicznego :

Budowa i urządzenie placu zabaw przy   Szkole Podstawowej  w Drobinie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła  .

ZOBOWIĄZANIE  PODMIOTU

Ja niżej podpisany ……………………………….… upoważniony do reprezentowania

( imię i nazwisko składającego oświadczenie )

…………………………………………………………………………………

( adres, nazwa podmiotu )

stosownie do art. 26 ust.2 b ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. Nr 223, z 2007r poz. )

o ś w i a d c z a m

że wyżej wymieniony podmiot , udostępni wykonawcy :  ………………………………….…

( adres, nazwa wykonawcy )

do dyspozycji osoby zdolne do wykonania zamówienia  podmiotu na  okres korzystania z nich przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia  :

| Lp. | Imię i nazwisko | Rola w realizacji przedmiotu zamówienia | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

……………………………………………..

( podpis osoby składającej oświadczenie )

__________________________________________________________________________

Załącznik  Nr 5

do SIWZ z dn 17. 09.2010r  RRG 341/  11 / 010

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Dotyczy zamówienia publicznego :

Budowa i urządzenie placu zabaw przy   Szkole Podstawowej  w Drobinie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła .

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

Do wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający miejsce, termin, wartość i zakres wykonanych robót  oraz , że robota budowlana  została zakończona i  wykonana należycie.

| Lp. | Opis wykonanych robót z podaniem parametrów | Wartość brutto wykonanych robót | Data wykonania zamówienia ( zgodnie z zawartą umową ). | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu dołączam ............... szt. poświadczonych kserokopii dokumentów potwierdzających , że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie

..........................................................   	..........................................................

(miejscowość, data) 					(podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika)

__________________________________________________________________________________

Załącznik nr. 6do SIWZ z dnia 17. 09.2010r   RRG  341- 011/ 010

Dotyczy  zamówienia  publicznego :

Budowa i urządzenie placu zabaw przy   Szkole Podstawowej  w Drobinie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła .

ZOBOWIĄZANIE  PODMIOTU

Ja niżej podpisany ……………………………….… upoważniony do reprezentowania

( imię i nazwisko składającego oświadczenie )

…………………………………………………………………………………

( adres, nazwa podmiotu )

stosownie do art. 26 ust.2 b ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. Nr 223, z 2007r poz. )

o ś w i a d c z a m

że wyżej wymieniony podmiot , udostępni wykonawcy :  ………………………………….…

( adres, nazwa wykonawcy )

do dyspozycji niezbędną wiedzę i doświadczenie podmiotu , wynikającą z wykonanych należycie niżej wymienionych robót budowlanych , na  okres korzystania z nich przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia  :

| Lp. | Rodzaj, zakres wykonanych robót budowlanych | zamawiający | Termin realizacji | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

……………………………………………..

( podpis osoby składającej oświadczenie )

______________________________________________________________________________________

Załącznik nr. 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia  17. 09.2010r   RRG 341 – 011 / 010

POTENCJAŁ  TECHNICZNY

Dotyczy zamówienia :

Budowa i urządzenie placu zabaw przy   Szkole Podstawowej  w Drobinie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła .

Wykaz wymagany jest w celu potwierdzenia , że wykonawca dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia .

Do wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający że wykonawca dysponuje niżej wymienionym sprzętem .

Narzędzia i urządzenia którymi dysponuje wykonawca :

| Nazwa narzędzi i urządzeń | Typ urządzenia | Ilość | Forma posiadania |
| --- | --- | --- | --- |

* w  przypadku innym niż własność  należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia .

_________________________________________________________________

Załącznik nr. 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 17. 09..2010r   RRG 341 – 11 / 010

Dotyczy  zamówienia  publicznego :

Budowa i urządzenie placu zabaw przy   Szkole Podstawowej  w Drobinie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła .

ZOBOWIĄZANIE  PODMIOTU

Ja niżej podpisany ……………………………….… upoważniony do reprezentowania

( imię i nazwisko składającego oświadczenie )

…………………………………………………………………………………

( adres, nazwa podmiotu )

stosownie do art. 26 ust.2 b ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. Nr 223, z 2007r poz. )

o ś w i a d c z a m

że wyżej wymieniony podmiot , udostępni wykonawcy :  ………………………………….…

( adres, nazwa wykonawcy )

do dyspozycji niezbędny potencjał techniczny  podmiotu , na  okres korzystania z nich przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia  :

| Lp. | Rodzaj, potencjału technicznego | zamawiający | Termin udostępnienia potencjału technicznego | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

……………………………………………..

( podpis osoby składającej oświadczenie )

___________________________________________________________________

Załącznik nr. 9 do SIWZ  z dnia 17. 09.2010r   RRG  341 – 011 / 010

....................................................

(Nazwa Wykonawcy)

………………………………………………..

....................................................

(Adres Wykonawcy)

....................................................

## O Ś W I A  D C Z  E N  I  E

O spełnieniu wymogów  art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu RRG 341- 011 / 010 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, którego przedmiotem jest :

Budowa i urządzenie placu zabaw przy   Szkole Podstawowej  w Drobinie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła .

oświadczam, że, będąc Wykonawcą w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia spełniam wymogi art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.).

………................ dnia .....................

………………………………………………….

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 10

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

z dnia   17. 09.2010   RRG 341 – 011/ 010

....................................................

(Nazwa Wykonawcy)

………………………………………………..

....................................................

(Adres Wykonawcy)

....................................................

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

z postępowania z tyt. art. 24 ustawy Pzp.

Składając ofertę w postępowaniu RRG 341/011 / 010 , prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, którego przedmiotem jest:

Budowa i urządzenie placu zabaw przy   Szkole Podstawowej  w Drobinie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła ,

oświadczam, że, będąc Wykonawcą w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlegam wykluczeniu z wyżej wskazanego postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania określonego w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.).

………................ dnia .....................

………………………………………………….

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

.....................................................................................................

###### Załącznik Nr. 11  do SIW z 17. 09 .2010r   RRG 341 – 11 / 010

#### Zastrzeżenie

nie udostępniania  informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pozostałym uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie :

Budowa i urządzenie placu zabaw przy   Szkole Podstawowej  w Drobinie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła .

Działając w imieniu ......................................................................................................................

/ nazwa i adres  wykonawcy/

.........................................................................................................................................................................................................

zgodnie z art. 8 ust 3. Prawa zamówień publicznych  niniejszym zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę , stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa nie były udostępniane pozostałym uczestnikom postępowania :

- ................................................................................. strona ..... oferty

- ................................................................................. strona ......oferty

- ................................................................................. strona ..... oferty

- ................................................................................. strona ......oferty

- ................................................................................. strona ..... oferty

- ................................................................................. strona ......oferty

......................................................................

/ czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy / .

----------------------------------------------------------------------------------------------------

###### Załącznik Nr. 12  do SIW z 17.09 .2010r   RRG 341 – 11 / 010

Projekt budowlany  : PLAC  ZABAW  - „ RADOSNA  SZKOŁA „  na zadanie : Budowa i urządzenie placu zabaw przy   Szkole Podstawowej  w Drobinie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła .

( w oddzielnym pliku )

_________________________________________________________________________

###### Załącznik Nr. 13  do SIW z 17. 09 .2010r   RRG 341 – 11 / 010

Kosztorys ofertowy  . na zadanie : Budowa i urządzenie placu zabaw przy   Szkole Podstawowej  w Drobinie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła .

( w oddzielnym pliku )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------