Drobin, 22.09.2017r.

SIM.1.2017

Wykonawcy postępowania

**Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie:**

**„ Zakup i dostawa opraw oświetleniowych LED”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579), Zamawiający przekazuje zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

**Pytania:**

1. Czy termin realizacji przedmiotu zamówienia jest wpisany prawidłowo, czyli 15 dni?

Realny czas niezbędny na wykonanie samego projektu wymiany oświetlenia wraz z uzgodnieniem   
z Zamawiającym wynosi 2 tygodnie, tym samym brak jest czasu na wykonanie robót na poszczególnych obiektach, który przy takiej skali zadania wynosi co najmniej 5 tygodni.

W związku z powyższym proszę o zmianę całkowitego czasu na wykonanie przedmiotu umowy na okres co najmniej 7 tygodni od podpisania umowy.

1. Czy postępowanie dotyczy jedynie dostaw opraw oświetleniowych czy obejmuje również ich montaż oraz demontaż starych?’

W punkcie 6 opisu przedmiotu zamówienia jest zapis: „Lampy pochodzące z demontażu należy zdeponować w miejsce wskazane przez Zamawiającego”.

**Odpowiedzi:**

1. Dopuszczalna jest dostawa częściowa lamp oświetleniowych. W ciągu 15 dni od zawarcia umowy konieczne jest dostarczenie minimum 300 szt. opraw oświetleniowych LED. Zamawiający wydłuża termin realizacji przedmiotu zamówienia do 5 tygodni.
2. Postępowanie dotyczy tylko i wyłącznie zakupu i dostawy opraw oświetleniowych LED.   
   Zapis w pkt. 6 opisu przedmiotu zamówienia zostaje uchylony.

ZAMAWIAJĄCY

             /-/ Hubert Luśniewski

    Prezes Zarządu